УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

______________П.П. Куцько

«30» декабря 2013 года

(основание: приказ Минпромторга России от «27» декабря 2013 года № 2149)

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение открытого конкурса 
на право заключения государственных контрактов на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по федеральной целевой программе № 1

Часть № 2

Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса, размещенного на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru 30 декабря 2013 г. Уникальный номер закупки 027/11-ФЦП1-30.12ок.

Москва
2013

СОДЕРЖАНИЕ

Номер раздела Наименование раздела № стр.

РАЗДЕЛ I. Инструкция участникам размещения заказа	3

РАЗДЕЛ II. Информационная карта конкурса	28

РАЗДЕЛ III. Требования к техническим характеристикам работ	48

РАЗДЕЛ IV. Примерные образцы форм, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, предлагаемые для заполнения участниками размещения заказа	186

РАЗДЕЛ V. Проекты государственных контрактов с приложениями	199

# РАЗДЕЛ I. Инструкция участникам размещения заказа

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Предмет и участники открытого конкурса

1.1.1. Государственный заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Заказчик) проводит открытый конкурс (далее – конкурс), предмет которого указан в Информационной карте конкурса в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации, с целью заключения государственных контрактов.

1.1.2. В конкурсе может участвовать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала (далее – участники размещения заказа) в соответствии с федеральным законом «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ.

Приобретение товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, выполняемых иностранными лицами, в рамках размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ для нужд обороны страны и безопасности государства не допускается, за исключением случаев, когда производство соответствующих товаров, выполнение работ на территории Российской Федерации отсутствуют или не соответствуют требованиям государственных заказчиков, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 7.02.2011 г. № 56.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.1.3. Чтобы претендовать на заключение государственного контракта участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.1.4. При размещении заказа путем проведения конкурса Заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, предусмотренные ч. 2 ст.11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), которые указываются в Информационной карте конкурса.

В случае установления Правительством Российской Федерации единых дополнительных требований, в том числе квалификационных требований, к участникам размещения заказов при размещении заказов на выполнение отдельных работ для федеральных нужд, данные требования указываются в Информационной карте конкурса.

1.1.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе, факта наличия у такого участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик или Конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

1.1.6. Для участия в конкурсе участники размещения заказа, получившие в установленном порядке конкурсную документацию, изучают конкурсную документацию, подготавливают и подают заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота в порядке и на условиях, изложенных в настоящей конкурсной документации. Непредставление полной информации, требуемой конкурсной документацией, представление неверных сведений или подача заявки на участие в конкурсе, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки на участие в конкурсе.

### 1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в конкурсе

1.2.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Участник размещения заказа подает заявку (заявки) на участие в конкурсе в отношении определенного лота (нескольких лотов). Каждый лот рассматривается как отдельный конкурс, оформленный единой конкурсной документацией с другими лотами. Одна заявка на участие в конкурсе не может быть подана в отношении двух и более лотов.

1.2.2. В случае если участник размещения заказа подает на участие в конкурсе в отношении каждого лота более одной заявки на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

### 1.3. Затраты на участие в конкурсе

1.3.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в конкурсе.

### 1.4. Преимущества

1.4.1. Преимущества, предоставляемые Заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, указаны в Информационной карте конкурса.

### 1.5. Отказ от проведения конкурса

1.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

1.5.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса на определенном Правительством Российской Федерации официальном сайте Российской Федерации в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный сайт) в установленном порядке.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

1.5.3. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

### 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, РАЗЪЯСНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

### 2.1. Получение конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса, размещенном на официальном сайте, на основании его письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящей конкурсной документацией на официальном сайте Российской Федерации, указанном в пункте 2 Информационной карты конкурса, без взимания платы.

2.1.2. Если участник размещения заказа получил комплект конкурсной документации иным способом, Заказчик не несет ответственности за содержание конкурсной документации, а также за неполучение таким участником размещения заказа информации о разъяснении и изменении конкурсной документации.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации, размещенный на официальном сайте и не направившие запрос на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

2.1.3. Заказчик не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

### 2.2. Разъяснения конкурсной документации

2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации по адресу Заказчика, указанному в Информационной карте конкурса.

2.2.2. Заказчик обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в пункте 17 Информационной карты конкурса.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

### 2.3. Изменения конкурсной документации

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.3.3. Внесенные изменения в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов   всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация Заказчиком.

2.3.4. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

### 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 3.1 Язык заявки на участие в конкурсе

3.1.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участник размещения заказа и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на иностранном языке, могут быть представлены при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

### 3.2. Валюта заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Цена государственного контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в российских рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.2.2. Официальным курсом иностранной валюты к российскому рублю, используемым при оплате государственного контракта, является курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на день каждого перечисления денежных средств по государственному контракту.

### 3.3. Требования к наличию и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, подготавливается по форме, представленной в Разделе IV настоящей конкурсной документации, и должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к такой заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

### 3.4. Требования к предложениям о цене государственного контракта

3.4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса.

Заказчиком указывается в Информационной карте конкурса обоснование начальной (максимальной) цены государственного контрактa (цены лота), для каждого лота, содержащее полученные им информацию или расчеты и использованные им источники информации о ценах работ, в том числе путем указания соответствующих сайтов в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»  или иного указания.

Для установления начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) источниками информации о ценах работ, являющихся предметом заказа, могут быть данные государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, в том числе по государственному контракту или гражданско-правовому договору, и иные источники информации. Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота).

Установленная Заказчиком начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса.

3.4.2. Участник размещения заказа предоставляет предложение по цене государственного контракта по формам, приведенным в Разделе IV Примерные образцы форм, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, предлагаемые для заполнения участниками размещения заказа.

### 3.5. Требования к описанию предлагаемых работ

3.5.1. Описание предлагаемых к выполнению работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса по форме 4.5, приведенной в Разделе IV Примерные образцы форм, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, предлагаемые для заполнения участниками размещения заказа.

### 3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в конкурсе участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе (если заявка состоит из нескольких томов) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе (если заявка состоит из нескольких томов) должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Заявка на участие в конкурсе, подаваемая в форме электронного документа, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и содержать документы и сведения, указанные в настоящей конкурсной документации.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе (если заявка состоит из нескольких томов), поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе (если заявка состоит из нескольких томов) документов и сведений.

3.6.4. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.5. После начала процедуры вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.6.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается в порядке и в случаях, предусмотренных в пункте 4.5.4 настоящей Инструкции.

3.6.7. Требования к оформлению конвертов с заявкой на участие в конкурсе, подаваемой участником размещения заказа в письменной форме, и заявкам на участие в конкурсе, подаваемым в форме электронных документов, указаны в пункте 16 Информационной карты конкурса.

### 3.7. Порядок привлечения соисполнителей

3.7.1. Исполнитель вправе привлекать к исполнению государственного контракта третьих лиц в порядке, предусмотренном проектом государственного контракта.

### 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, подготовленную в соответствии с указаниями, изложенными в пункте 3 настоящей Инструкции.

4.1.2. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не позже времени, указанного в Информационной карте конкурса.

4.1.3. Заказчик может продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе, внеся изменение в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Инструкции.

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в пункте 17 Информационной карты конкурса, регистрируются Заказчиком. При получении Заказчиком заявки на участие в конкурсе участника размещения заказа - на соответствующем конверте и в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе проставляется порядковый номер полученной заявки на участие в конкурсе. В случае поступления заявки на участие в конкурсе, доставленной нарочным, в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе делается соответствующая запись, содержащая подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой на участие в конкурсе должностному лицу Заказчика. Представитель расписывается в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе без предоставления идентифицирующих данных об участнике размещения заказа. По требованию представителя участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

### 4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Заявки на участие в конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа, оформленные в соответствии с пунктом 3.6 настоящей Инструкции, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, в порядке, изложенном в пункте 18 Информационной карты конкурса.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки также могут быть поданы на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса, после объявления председательствующего на заседании Конкурсной комиссии присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.

4.2.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. При хранении конвертов с заявками на участие в конкурсе не допускается повреждение конвертов до момента их вскрытия.

### 4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе путем уведомления Заказчика об этом до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в соответствии с пунктом 17 Информационной карты конкурса. Изменение или отзыв заявок на участие в конкурсе после момента вскрытия Конкурсной комиссией первого конверта с заявкой на участие в конкурсе или открытия доступа к первой, поданной в форме электронного документа, заявке на участие в конкурсе, не допускается.

4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе, поданной в письменной форме, должны подготавливаться и запечатываться в соответствии с пунктом 3.6 настоящей Инструкции, конверт с комплектом документов маркируется «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, регистрационный № ___» и доставляется адресату до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

4.3.3. Изменение заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа может быть подано на сайте Минпромторга России http://www.minpromtorg.gov.ru/. Для этого необходимо по ссылке «ПРИЕМ ЗАЯВОК В ЭЛ. ВИДЕ НА КОНКУРС И КОТИРОВКИ» на бегущей строке меню сайта перейти на страницу СИСТЕМЫ ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК И ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТЫХ КОНКУРСАХ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ и выполнить следующие действия.

Участнику размещения заказа необходимо в интерфейсе просмотра запросов котировок, открытых конкурсов и лотов (рисунок 1) выбрать открытый конкурс из списка доступных конкурсов и нажать кнопку .

Рисунок 1. Форма списка доступных конкурсов и лотов.

(Более подробно выбор файла описан в пункте 18 «Порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе» Информационной карты конкурса).

В открывшейся форме подачи изменения заявки на участие в конкурсе (рисунок 2) необходимо ввести идентификатор изменяемой заявки в соответствующее поле и указать поочередно пакет документов изменений и отсоединенную ЭЦП пакета документов изменений по кнопке «Выберите файл».

Рисунок 2. Форма подачи изменения заявки на участие в конкурсе.

После успешной загрузки файлов и установки признака «С регламентом подачи изменений к заявке ознакомлен», нажать кнопку «Подать изменение».

После завершения подачи изменения к заявке в форме электронного документа на экране пользователя откроется отчет о подаче изменений заявки (рисунок 3). В нем будет отражена информация:

- дата и время регистрации;

- идентификатор изменения к заявке;

- идентификатор исходной заявки;

- отпечаток файла.

Рисунок 3. Отчет о подаче изменения заявки на участие в конкурсе.

Отчет о подаче изменения заявки на участие в конкурсе можно сохранить в файл на дисковом пространстве пользователя по кнопке «Сохранить в файл».

4.3.4. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, может уведомить Заказчика в письменной форме до наступления момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и в устной форме - на заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, до наступления момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В письменном уведомлении в обязательном порядке должны указываться наименование и почтовый адрес участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки на участие в конкурсе, поданной в письменной форме, соответствующему участнику размещения заказа осуществляется при вскрытии конвертов надлежаще уполномоченному на то представителю участника размещения заказа, присутствующему при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, либо отправляется по почте в течение трех рабочих дней, если иное не указано в уведомлении участника размещения заказа.

4.3.5. Отзыв заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа может быть подан на сайте Минпромторга России http://www.minpromtorg.gov.ru/. Для этого необходимо по ссылке «ПРИЕМ ЗАЯВОК В ЭЛ. ВИДЕ НА КОНКУРС И КОТИРОВКИ» на бегущей строке меню сайта перейти на страницу СИСТЕМЫ ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК И ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТЫХ КОНКУРСАХ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ и выполнить следующие действия.

Для отзыва заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, участнику размещения заказа необходимо в интерфейсе просмотра запросов котировок, открытых конкурсов и лотов (рисунок 4) выбрать открытый конкурс из списка доступных конкурсов и нажать кнопку .

Рисунок 4. Форма списка доступных конкурсов и лотов.

В открывшейся форме подачи отзыва заявки на участие в конкурсе (рисунок 5) необходимо ввести идентификатор отзываемой заявки в соответствующее поле и указать поочередно документ отзыва заявки и отсоединенную ЭЦП документа отзыва заявки по кнопке «Выберите файл».

(Более подробно выбор файла описан в пункте «Подача заявки в форме электронного документа» в пункте 18 Информационной карты конкурса).

Рисунок 5. Форма подачи отзыва заявки на участие в конкурсе.

После успешной загрузки файлов и установки признака «С регламентом подачи отзыва заявки ознакомлен», нажать кнопку «Подать отзыв».

После завершения подачи отзыва заявки на участие в конкурсе в форме электронного документооборота на экране пользователя откроется отчет о подаче отзыва заявки (рисунок 6). В нем будет отражена информация:

- дата и время регистрации;

- идентификатор отзыва заявки;

- идентификатор отзываемой заявки;

- отпечаток файла.

Рисунок 6. Отчет о подаче отзыва заявки на участие в конкурсе.

Отчет о подаче отзыва заявки на участие в конкурсе можно сохранить в файл на дисковом пространстве пользователя по кнопке «Сохранить в файл».

### 4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие Заказчику после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в Информационной карте конкурса, признаются пришедшими с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки на участие в конкурсе по почте несет риск того, что его заявка на участие в конкурсе будет доставлена по неправильному адресу, после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и признана пришедшей с опозданием.

4.4.2. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе Заказчиком конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, полученных после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, фиксируются Заказчиком в акте возврата заявки на участие в конкурсе, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

### 4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.5.1. Если требование о представлении обеспечения заявки на участие в конкурсе указано в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения) на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.5.2. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства.

4.5.3. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, не содержащую документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (если требование о представлении обеспечения заявки на участие в конкурсе установлено в пункте 19 Информационной карты конкурса), не будет допущен до участия в конкурсе.

4.5.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе, указанного в пункте 4.3.3 настоящей Инструкции;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых были получены после окончания установленного в пункте 17 Информационной карты конкурса срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта.

4.5.5. Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

- непредставления победителем конкурса, участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присужден второй номер (в случае уклонения победителя от подписания государственного контракта), участником размещения заказа, признанным единственным участником конкурса (в случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только один участник размещения заказа будет признан участником конкурса), участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе будет подана только одна такая заявка), в срок, предусмотренный настоящей конкурсной документацией, подписанного государственного контракта;

- непредставления победителем конкурса, участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присужден второй номер (в случае уклонения победителя от подписания государственного контракта), участником размещения заказа, признанным единственным участником конкурса (в случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только один участник размещения заказа будет признан участником конкурса), участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе будет подана только одна такая заявка), обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту в случае если такое требование было установлено Заказчиком.

### 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота), непосредственно перед их вскрытием, но не раньше времени, указанного в пункте 20 Информационной карты конкурса, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе и открытия доступа к первой, поданной в форме электронного документа, заявке на участие в конкурсе.

5.1.3. Наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Присутствующие представители участников размещения заказа должны представить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

5.1.5. Представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, расписываются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа, являющемся приложением к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса.

5.1.7. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

5.1.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. Конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

### 5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в пунктах 7 и 8 Информационной карты конкурса. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.2.2. Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5.2.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления указанных в пункте 13 Информационной карты конкурса документов (за исключением документов, предусмотренных подпунктом «е» части 2 пункта 13 Информационной карты конкурса) либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, указанным в пунктах 7 и 8 Информационной карты конкурса;

- непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям настоящей конкурсной документации, в том числе наличие в заявке на участие в конкурсе предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

5.2.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

Конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

5.2.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Конкурсной комиссией и  подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса.

5.2.7. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

### 5.3. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.3.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.6 настоящей Инструкции. При проведении конкурса на право заключить государственный контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право заключить государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.

5.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией, в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта, в соответствии с «Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 г. № 722.

Оценка заявок на участие в конкурсе производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в Информационной карте конкурса.

5.3.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

5.3.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении, о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй - в течение трех рабочих дней со дня подписания Заказчик передает победителю конкурса.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

### 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

### 6.1. Определение победителя конкурса

6.1.1. Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки на участие в конкурсе, установленному в пункте 22 Информационной карты конкурса, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения государственного контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе.

Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

### 6.2. Решение об отказе от заключения государственного контракта

6.2.1. После определения победителя конкурса Заказчик в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой государственный контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса — юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности участника конкурса - юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 13 Информационной карты конкурса;

г) нахождения имущества участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.2. В случае отказа от заключения государственного контракта с победителем конкурса либо, при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта, - с участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, указанных в пункте 6.2.1 настоящей Инструкции и являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта, составляется протокол об отказе от заключения государственного контракта. В протокол об отказе от заключения государственного контракта включаются сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить государственный контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол об отказе от заключения государственного контракта подписывается Заказчиком в день составления такого протокола.

Протокол об отказе от заключения государственного контракта составляется в двух экземплярах, один из которых Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола об отказе от заключения государственного контракта передает лицу, с которым Заказчик отказался заключить государственный контракт.

6.2.3. В случае отказа от заключения государственного контракта с победителем конкурса, Заказчик вправе заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

### 6.3. Информация о результатах конкурса

6.3.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.3.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

6.3.3. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

### 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

### 7.1. Срок и условия заключения государственного контракта

7.1.1. Государственный контракт между победителем конкурса и Заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

7.1.2. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, заявке на участие в конкурсе, и в конкурсной документации. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса.

Сведения о возможности Заказчика по согласованию с Исполнителем изменить предусмотренный государственным контрактом объем выполняемых работ и по соглашению сторон – цену государственного контракта указаны в пунктах 27 и 28 Информационной карты конкурса..

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

7.1.4. При исполнении государственного контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.1.5. Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с настоящей Инструкцией направил проект государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

7.1.6. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный настоящей конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с настоящей Инструкцией, а также обеспечение исполнения государственного контракта в соответствии с настоящей Инструкцией, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается государственный контракт, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.1.7. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения государственного контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 94-ФЗ. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения государственного контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

### 7.2. Заключение государственного контракта в случаях признания конкурса несостоявшимся

7.2.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается (открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе) и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.2 настоящей Инструкции. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящей Инструкции. При этом государственный контракт заключается с участником размещения заказа на условиях и по цене государственного контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса.

7.2.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящей Инструкции, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.6 настоящей Инструкции, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящей Инструкции. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене государственного контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

7.2.3. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и государственный контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких участников), Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти. По согласованию с указанным органом Заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного исполнителя. При этом государственный контракт должен быть заключен с единственным исполнителем на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного государственного контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.

7.2.4. В случае, предусмотренном пунктом 7.1.7 настоящей Инструкции, а так же если Заказчик отказался от заключения государственного контракта в случаях, указанных в пункте 6.2.1 настоящей Инструкции, конкурс признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик, по согласованию с уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти, может принять решение о заключении государственного контракта с единственным исполнителем. Такой контракт должен быть заключен на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, которой присвоен первый номер, и конкурсной документации, и цена заключенного государственного контракта не должна превышать цену государственного контракта, указанную в такой заявке.

7.2.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.2.6. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об  исполнителях, с которыми государственные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственного контракта, а также исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, направляются в уполномоченный орган для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

### 7.3. Обеспечение исполнения государственного контракта

7.3.1. Если Заказчиком в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения государственного контракта, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения государственного контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

7.3.2. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, предоставление обеспечения исполнения государственного контракта не требуется.

7.3.3. В случае избрания способа обеспечения исполнения государственного контракта в виде безотзывной банковской гарантии, срок действия такой гарантии должен превышать срок выполнения работ по государственному контракту не менее чем на 30 дней.

### 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика, Конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.2. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме или посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для государственных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

8.3. При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 8.2 настоящей Инструкции участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Заказчику, в Конкурсную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

8.4. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. Жалоба на положение конкурсной документации может быть подана участником размещения заказа до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанных в настоящем пункте сроков обжалование соответствующих действий (бездействия) Заказчика, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

Обжалование действий Заказчика, связанных с заключением государственного контракта, в порядке, установленном статьей 8 настоящей Инструкции, допускается не позднее даты заключения государственного контракта.

8.5. Допуск Заказчиком или Конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктами 5.2.4 и 5.2.5 настоящей Инструкции не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти.

8.6. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения государственного контракта, об исполнителе, с которым государственный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им государственного контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.7. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти только судом.

8.8. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для государственных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 9. РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

9.1. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем своих обязательств по такому контракту за исключением случаев расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, Заказчик вправе заключить государственный контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с настоящей конкурсной документацией заключается государственный контракт при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта, с согласия такого участника конкурса.

Государственный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

9.3. Если до расторжения государственного контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по государственному контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена государственного контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

9.4. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта Заказчик вправе разместить заказ на выполнение работ, являвшихся предметом расторгнутого контракта, путем проведения запроса котировок независимо от цены контракта с учетом требований, установленных в п. 9.3.

9.5. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика от исполнения контракта Заказчик размещает заказ на выполнение работ, являвшихся предметом расторгнутого контракта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ II. Информационная карта конкурса

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы дополняют положения Раздела I. Инструкция участникам размещения заказа. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела I. Инструкция участникам размещения заказа.

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела I. | Наименование пояснений | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт 1.1.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Контактное лицо – Смазнов Константин Андреевич Телефон – (495) 632-86-41 Адрес электронной почты - Smaznov@minprom.gov.ru Конкурсная документация выдается в рабочие дни с 10.00 до 16.30 на основании письменного заявления участника размещения заказа с указанием наименования предмета конкурса и уникального номера закупки, указанного в извещении о проведении конкурса, размещенном на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. Участник размещения заказа должен предварительно (за один день) заказать пропуск на вход в здание Минпромторга России по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, по тел. (495) 632-86-41, пропуска выдаются в подъезде № 1. |
| 2. | Пункты 1.5.2., 2.1.1. | Официальный сайт Российской Федерации | www.zakupki.gov.ru |
| 3. | Пункт 1.1.1. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по федеральной целевой программе №1. Часть № 2. |
|  | Пункт 1.2.1. | Предмет лотов конкурса | Конкурс состоит из 12 лотов: Лот № 1 – ОКР «Разработка промышленной технологии создания модулей постановки активных помех и управляемых отражателей миллиметрового диапазона длин волн (26-40 ГГц) комплексов радиоэлектронной борьбы для защиты объектов Военно-Морского Флота», шифр «Рупор». Лот № 2 – ОКР «Разработка промышленной технологии серийного изготовления сверхвысокочастотных блоков и сверхвысокочастотных плат, применяемых в изделиях "Армата", "Бумеранг", "Курганец" и технологии автоматизированного контроля основных параметров изделий», шифр «Армата». Лот № 3 – ОКР «Разработка промышленной технологии создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением комплексов средств автоматизации территориально распределенных автоматизированных систем управления стратегического назначения на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды», шифр «Усобица». Лот № 4 – ОКР «Разработка промышленной технологии создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций», шифр «Абрек». Лот № 5 – ОКР «Разработка промышленной технологии создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой», шифр «Равендук». Лот № 6 – ОКР «Разработка промышленной технологии и аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе авианесущих», шифр «Упор». Лот № 7 – ОКР «Разработка промышленной технологии создания мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники, военных и специальных объектов, а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий», шифр «Пазанка». Лот № 8 – ОКР «Разработка промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в радиолокационных станциях высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ»», шифр «Сокол». Лот № 9 – ОКР «Разработка промышленной технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей тактического звена управления следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства», шифр «Зерцало». Лот № 10 – ОКР «Разработка промышленной технологии создания аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих сверхширокополосность радиолокационных станций высокой заводской готовности L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере для использования в изделиях «Воронеж-СМ» и «МРИК-ВКО», шифр «Сайга». Лот № 11 – ОКР «Разработка промышленной технологии моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования», шифр «Пласт». Лот № 12 – ОКР «Разработка промышленной технологии создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники радиоэлектронной борьбы на этапах ее разработки, производства и эксплуатации», шифр «Редут». |
|  |  | Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ – по месту нахождения исполнителя. В соответствии с Требованиями к техническим характеристикам работ и условиями выполнения государственных контрактов. Сроки выполнения работ: по лоту № 1 – максимальный срок выполнения работы – 1007 дней с даты заключения Государственного контракта; минимальный срок выполнения работы – 755 дней с даты заключения Государственного контракта. по лоту № 2 – максимальный срок выполнения работы – 1007 дней с даты заключения Государственного контракта; минимальный срок выполнения работы – 755 дней с даты заключения Государственного контракта. по лоту № 3 – максимальный срок выполнения работы – 1007 дней с даты заключения Государственного контракта; минимальный срок выполнения работы – 755 дней с даты заключения Государственного контракта. по лоту № 4 – максимальный срок выполнения работы – 1007 дней с даты заключения Государственного контракта; минимальный срок выполнения работы – 755 дней с даты заключения Государственного контракта. по лоту № 5 – максимальный срок выполнения работы – 1007 дней с даты заключения Государственного контракта; минимальный срок выполнения работы – 755 дней с даты заключения Государственного контракта. по лоту № 6 – максимальный срок выполнения работы – 1007 дней с даты заключения Государственного контракта; минимальный срок выполнения работы – 755 дней с даты заключения Государственного контракта. по лоту № 7 – максимальный срок выполнения работы – 1007 дней с даты заключения Государственного контракта; минимальный срок выполнения работы – 755 дней с даты заключения Государственного контракта. по лоту № 8 – максимальный срок выполнения работы – 1007 дней с даты заключения Государственного контракта; минимальный срок выполнения работы – 755 дней с даты заключения Государственного контракта. по лоту № 9 – максимальный срок выполнения работы – 1007 дней с даты заключения Государственного контракта; минимальный срок выполнения работы – 755 дней с даты заключения Государственного контракта. по лоту № 10 – максимальный срок выполнения работы – 1007 дней с даты заключения Государственного контракта; минимальный срок выполнения работы – 755 дней с даты заключения Государственного контракта. по лоту № 11 – максимальный срок выполнения работы – 1007 дней с даты заключения Государственного контракта; минимальный срок выполнения работы – 755 дней с даты заключения Государственного контракта. по лоту № 12 – максимальный срок выполнения работы – 1007 дней с даты заключения Государственного контракта; минимальный срок выполнения работы – 755 дней с даты заключения Государственного контракта. В случае превышения установленного максимального срока выполнения работ и/или уменьшения установленного минимального срока выполнения работ, заявка на участие в конкурсе отклоняется на этапе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указание участником размещения заказа предложения по критерию «Сроки выполнения работ» календарной датой или выражение такого предложения в других единицах измерения, является нарушением требований настоящей конкурсной документации и будет служить основанием для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 12 Федерального закона № 94-ФЗ. |
| 4. | Пункт 3.4.1. | Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) | .Лот № 1 – всего – 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, в том числе: на 2014 год – 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей; на 2015 год – 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей; на 2016 год – 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей. .Лот № 2 – всего – 57 000 000,00 (Пятьдесят семь миллионов) рублей, в том числе: на 2014 год – 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей; на 2015 год – 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов) рублей; на 2016 год – 22 000 000,00 (Двадцать два миллиона) рублей. .Лот № 3 – всего – 165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей, в том числе: на 2014 год – 38 000 000,00 (Тридцать восемь миллионов) рублей; на 2015 год – 52 000 000,00 (Пятьдесят два миллиона) рублей; на 2016 год – 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей. .Лот № 4 – всего – 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей, в том числе: на 2014 год – 37 000 000,00 (Тридцать семь миллионов) рублей; на 2015 год – 73 000 000,00 (Семьдесят три миллиона) рублей; на 2016 год – 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей. .Лот № 5 – всего – 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, в том числе: на 2014 год – 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей; на 2015 год – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей; на 2016 год – 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей. .Лот № 6 – всего – 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей, в том числе: на 2014 год – 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей; на 2015 год – 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей; на 2016 год – 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей. .Лот № 7 – всего – 173 000 000,00 (Сто семьдесят три миллиона) рублей, в том числе: на 2014 год – 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей; на 2015 год – 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей; на 2016 год – 68 000 000,00 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей. .Лот № 8 – всего – 107 000 000,00 (Сто семь миллионов) рублей, в том числе: на 2014 год – 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей; на 2015 год – 57 000 000,00 (Пятьдесят семь миллионов) рублей; на 2016 год – 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей. .Лот № 9 – всего – 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, в том числе: на 2014 год – 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей; на 2015 год – 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей; на 2016 год – 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей. .Лот № 10 – всего – 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, в том числе: на 2014 год – 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей; на 2015 год – 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей; на 2016 год – 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей. .Лот № 11 – всего – 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, в том числе: на 2014 год – 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей; на 2015 год – 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей; на 2016 год – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей. .Лот № 12 – всего – 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей, в том числе: на 2014 год – 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей; на 2015 год – 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей; на 2016 год – 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей. Заявка с ценой государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса, в том числе на 2014 год и последующие годы, отклоняется на этапе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. |
|  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота) составляет: Лот № 1 ОКР «Разработка промышленной технологии создания модулей постановки активных помех и управляемых отражателей миллиметрового диапазона длин волн (26-40 ГГц) комплексов радиоэлектронной борьбы для защиты объектов Военно-Морского Флота», шифр «Рупор» – 100 000 000,00 рублей. Лот № 2 ОКР «Разработка промышленной технологии серийного изготовления сверхвысокочастотных блоков и сверхвысокочастотных плат, применяемых в изделиях "Армата", "Бумеранг", "Курганец" и технологии автоматизированного контроля основных параметров изделий», шифр «Армата» – 57 000 000,00 рублей. Лот № 3 ОКР «Разработка промышленной технологии создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением комплексов средств автоматизации территориально распределенных автоматизированных систем управления стратегического назначения на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды», шифр «Усобица» – 165 000 000,00 рублей. Лот № 4 ОКР «Разработка промышленной технологии создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций», шифр «Абрек» – 180 000 000,00 рублей. Лот № 5 ОКР «Разработка промышленной технологии создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой», шифр «Равендук» – 150 000 000,00 рублей. Лот № 6 ОКР «Разработка промышленной технологии и аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе авианесущих», шифр «Упор» – 180 000 000,00 рублей. Лот № 7 ОКР «Разработка промышленной технологии создания мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники, военных и специальных объектов, а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий», шифр «Пазанка» – 173 000 000,00 рублей. Лот № 8 ОКР «Разработка промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в радиолокационных станциях высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ»», шифр «Сокол» – 107 000 000,00 рублей. Лот № 9 ОКР «Разработка промышленной технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей тактического звена управления следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства», шифр «Зерцало» – 160 000 000,00 рублей. Лот № 10 ОКР «Разработка промышленной технологии создания аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих сверхширокополосность радиолокационных станций высокой заводской готовности L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере для использования в изделиях «Воронеж-СМ» и «МРИК-ВКО», шифр «Сайга» – 150 000 000,00 рублей. Лот № 11 ОКР «Разработка промышленной технологии моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования», шифр «Пласт» – 100 000 000,00 рублей. Лот № 12 ОКР «Разработка промышленной технологии создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники радиоэлектронной борьбы на этапах ее разработки, производства и эксплуатации», шифр «Редут» – 80 000 000,00 рублей. цены |
| 5. | Пункт 1.1.1. | Источник финансирования | Работы финансируются за счет Федерального бюджета Коды бюджетной классификации: Код главы – 020 Рз – 04 Прз – 11 ЦСР – 16Ш9999 ВР – 241 ОСГУ – 226 |
|  |  | Форма оплаты, сроки и порядок оплаты | Форма оплаты - безналичная, сроки и порядок оплаты - в соответствии с условиями исполнения государственного контракта. |
|  |  |  | Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа. Объем привлекаемых исполнителем внебюджетных средств указан в Разделе V «Проекты государственных контрактов с приложениями». |
| 6. | Пункт 1.1.2. | Участники размещения заказа | В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала (далее – участники размещения заказа), которые удовлетворяют установленным требованиям. |
| 7. | Пункт 1.1.3. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а именно: наличие действующей лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Непроведение ликвидации участника размещения заказа –юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |
| 8. | Пункт 1.1.4. | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Дополнительные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации: 1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. 2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 9. | Пункт 1.4.1. | Преимущества | Заказчик при размещении заказа на право заключения государственных контрактов на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии создания модулей постановки активных помех и управляемых отражателей миллиметрового диапазона длин волн (26-40 ГГц) комплексов радиоэлектронной борьбы для защиты объектов Военно-Морского Флота», шифр «Рупор»; ОКР «Разработка промышленной технологии серийного изготовления сверхвысокочастотных блоков и сверхвысокочастотных плат, применяемых в изделиях "Армата", "Бумеранг", "Курганец" и технологии автоматизированного контроля основных параметров изделий», шифр «Армата»; ОКР «Разработка промышленной технологии создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением комплексов средств автоматизации территориально распределенных автоматизированных систем управления стратегического назначения на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды», шифр «Усобица»; ОКР «Разработка промышленной технологии создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций», шифр «Абрек»; ОКР «Разработка промышленной технологии создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой», шифр «Равендук»; ОКР «Разработка промышленной технологии и аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе авианесущих», шифр «Упор»; ОКР «Разработка промышленной технологии создания мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники, военных и специальных объектов, а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий», шифр «Пазанка»; ОКР «Разработка промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в радиолокационных станциях высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ»», шифр «Сокол»; ОКР «Разработка промышленной технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей тактического звена управления следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства», шифр «Зерцало»; ОКР «Разработка промышленной технологии создания аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих сверхширокополосность радиолокационных станций высокой заводской готовности L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере для использования в изделиях «Воронеж-СМ» и «МРИК-ВКО», шифр «Сайга»; ОКР «Разработка промышленной технологии моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования», шифр «Пласт»; ОКР «Разработка промышленной технологии создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники радиоэлектронной борьбы на этапах ее разработки, производства и эксплуатации», шифр «Редут»; не устанавливает преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов. |
| 10. | Пункт 2.2. | Дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации | С 31.12.2013 г. до 25.01.2014 г. |
| 11. | Пункт 3.7. | Порядок привлечения соисполнителей | Исполнитель вправе привлекать к исполнению государственного контракта третьих лиц в порядке, предусмотренном проектом государственного контракта. |
| 12. | Пункт 3.6.4. | Формы заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе (в отношении определенного лота) в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. |
| 13. | Пункт 3.3. | Требования по составу документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе подготавливается по формам, представленным в Разделе IV настоящей конкурсной документации и должна содержать: 1) Заявка на участие в конкурсе (по форме 4.1); 2) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель)). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае если законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица установлено требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой; e) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (прилагаются к форме 4.4); 3) Предложения участника размещения заказа по выполнению условий государственного контракта, являющихся критериями оценки заявок на участие в конкурсе (по форме 4.2); 4) Предложения о качественных характеристиках работы, учитывающие требования Заказчика, установленные в Разделе III. конкурсной документации (по форме 4.5, приложенной в Разделе IV), включающие при необходимости копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам; 5) Документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - копию действующей лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; - документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, указанному в подпункте 1 пункта 8 Информационной карты конкурса, если участник размещения заказа предполагает использование объектов интеллектуальной собственности при выполнении работы; 6) Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. |
| 14. | Пункт 3.4. | Требования к предложениям о цене государственного контракта | Участник размещения заказа по представленным Заказчиком объемам работ указывает цену государственного контракта в формах 4.1 и 4.2 Все налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в стоимость работ и общую цену предложения, указанного в заявке на участие в конкурсе, представленной участником размещения заказа. |
| 15. | Пункт 3.5. | Требования к описанию выполняемых работ (количественных и качественных характеристик) | Участник размещения заказа представляет в составе заявки на участие в конкурсе предложения о качестве предлагаемых к выполнению работ по формам 4.2, 4.5, представленным в Разделе IV. Качество предлагаемых к выполнению работ должно соответствовать Требованиям к техническим характеристикам работ (Раздел III настоящей конкурсной документации). Предложения о качестве предлагаемых к выполнению работ должны быть представлены в текстовой форме и содержать информацию, указанную в форме 4.5 (Раздел IV конкурсной документации), а также могут включать: - эскиз, рисунок, фотографию создаваемых изделий; - технико-экономические расчеты; - любую дополнительную информацию (в том числе копии документов), подтверждающую качество подлежащих выполнению работ. В случае если заявленные участником размещения заказа предложения о качественных характеристиках работ (формы 4.2, 4.5) не соответствуют Требованиям к техническим характеристикам работ (Раздел III настоящей конкурсной документации), такая заявка на участие в конкурсе отклоняется на этапе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. |
| 16 | Пункт 3.6. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе оформляется участником размещения заказа в отношении каждого определенного лота отдельно! Поданная участником размещения заказа в письменной форме заявка на участие в конкурсе оформляется следующим образом: Участник размещения заказа должен подготовить (по каждому лоту, на участие в котором претендует участник размещения заказа) один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе (если заявка состоит из нескольких томов) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе (если заявка состоит из нескольких томов) должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Том заявки на участие в конкурсе должен быть четко помечен «ОРИГИНАЛ». Для обеспечения оперативной обработки Конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе Заказчик просит участников размещения заказа по их усмотрению вкладывать в конверт с оригиналом заявки на участие в конкурсе электронные версии следующих документов: описи входящих в заявку на участие в конкурсе документов, заполненных участником форм в формате Microsoft Offiсe Word на дискете 3,5 дюйма, на компакт диске (CD, DVD) или флэш-накопителе. Вся информация в электронном виде представляется по усмотрению участника размещения заказа в той части, в которой это возможно. Кроме того, для ускорения обработки документов Заказчик просит участников размещения заказа по их усмотрению представлять один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе, подготовленный аналогично оригиналу и четко помеченный «КОПИЯ». Оригинал и копия заявки на участие в конкурсе должны быть идентичны по оформлению и составу входящих в них документов. В случае расхождений Конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. Участник размещения заказа помещает оригинал и копию заявки на участие в конкурсе в отдельные внутренние конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». Затем эти конверты опечатываются печатью участника размещения заказа и запечатываются в один внешний конверт. При этом на каждом внутреннем и на внешнем конверте указываются: наименование и № конкурса, номер, наименование и шифр лота, на участие в котором подается данная заявка; уникальный номер закупки, указанный в извещении о проведении конкурса, размещенном на официальном сайте; наименование и адрес государственного заказчика. Кроме того, на внутренних конвертах указываются наименование и почтовый адрес участника размещения заказа; на внешнем конверте указывается: «На конкурс. Не вскрывать до (время, указанное в извещении о проведении конкурса, как время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе)». Участник размещения заказа вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица). В правом нижнем углу конверта предусматривается место для отметки о приеме заявки на участие в конкурсе: РЕГ.№________________________ ДАТА_________________________ ВРЕМЯ________________________ ПОДПИСЬ_____________________ Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. При получении Заказчиком заявки на участие в конкурсе участника размещения заказа делается отметка на конверте и вносится запись в Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в форме электронного документа, оформляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Участнику размещения заказа, желающему подать заявку на открытый конкурс в форме электронного документа в Минпромторг России, необходимо: Подготовить все необходимые документы для участия в конкурсе, указанные в конкурсной документации. Рекомендуется оформление документов в формате MS Office Word. Для документов на бумажных носителях, указанных в п. 13 Раздела II «Информационная карта конкурса», создать электронные копии (посредством сканирования). Все страницы документов должны быть читаемыми (для этого документы рекомендуется сканировать с разрешением не менее 75-100 dpi). Все отсканированные страницы документа рекомендуется разместить в одном файле в формате .doc или .docx (Word) путем помещения в открытый документ Word сканированного рисунка документа. Файлам электронных документов присвоить информативные наименования на русском языке, описывающие документ. Имена файлов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к именам файлов операционных систем MS Windows, начиная с версии MS Windows 2000. Подписать ЭЦП каждый файл – электронный документ. ЭЦП должна быть отделенная от данных, в формате PKCS#7, BASE64 кодировки, без служебных заголовков. Имя файла, содержащего ЭЦП, должно состоять из имени файла – документа с расширением, за которым следует «.sig». Например, для документа «заявка.doc» цифровая подпись должна содержаться в файле «заявка.doc.sig». Все подготовленные файлы электронных документов вместе с соответствующими файлами ЭЦП заархивировать и зашифровать в один файл программой архиватором RAR версии не младше чем 3.0, при этом: а) пароль должен содержать не менее 10 символов латинских букв и цифр; б) размер архива не должен превышать 25 МБ. Подписать ЭЦП полученный архив. Требования к формату ЭЦП аналогичны требованиям, приведенным в п. 4. На сайте Системы подачи заявок в Минпромторг России выбрать нужный конкурс, загрузить архив, ЭЦП архива, установить отметку «С регламентом подачи заявок ознакомлен», и после этого нажать кнопку «Подать заявку». Получить и распечатать отчет о регистрации заявки. Отчет о регистрации заявки и пароль для открытия доступа к заявке прислать на электронный адрес контактного лица Заказчика, указанного в пункте 1 настоящего раздела конкурсной документации, не позднее времени начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, указанного в пункте 20 настоящего раздела конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе, подаваемая в форме электронного документа, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и содержать документы и сведения, указанные в настоящей конкурсной документации». Электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью до 1 июля 2013 года, признается электронным документом, подписанным квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. |
| 17. | Пункт 4.1. | Дата и время начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | С 10 час. 00 мин. (московского времени) 31.12.2013 г., до 10 час. 00 мин. (московского времени) 31.01.2014 г., в рабочие дни с 09.30 до 16.30 и непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе – на заседании Конкурсной комиссии. |
| 18. | Пункты 4.1.4., 4.2. | Порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Адрес для предоставления заявок на участие в конкурсе в письменном виде: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, комната 0111, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Заявки на участие в конкурсе в форме электронных документов могут быть поданы на сайте Минпромторга России http://www.minpromtorg.gov.ru/. Для этого необходимо по ссылке «ПРИЕМ ЗАЯВОК В ЭЛ. ВИДЕ НА КОНКУРС И КОТИРОВКИ» на бегущей строке меню сайта перейти на страницу Системы подачи котировочных заявок и заявок на участие в открытых конкурсах в форме электронных документов и выполнить следующие действия: 1. Просмотр открытых конкурсов и лотов на этапе подачи заявок Для открытия интерфейса просмотра открытых конкурсов и лотов необходимо в главном меню выбрать адрес для размещения заказов и на панели инструментов выбрать «Подача заявок». В открывшемся окне представлена информация о номере и наименовании конкурса и лота, а также даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе (рисунок 7). Рисунок 7. Форма списка доступных конкурсов и лотов. 2. Подача заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа Для подачи заявки на участие в конкурсе участнику размещения заказа необходимо в интерфейсе просмотра открытых конкурсов и лотов (рисунок 7) выбрать конкурс (и лот) из списка доступных конкурсов и нажать кнопку «Подать заявку». В открывшейся форме (рисунок 8) необходимо нажать кнопку «Выберите файл». Рисунок 8. Форма подачи заявки на участие в конкурсе. По нажатию кнопки «Выберите файл» открывается диалог выбора файла (рисунок 9). В форме выбора файла необходимо указать архив документов заявки на участие в конкурсе и загрузить его на сервер. Рисунок 9. Стандартный диалог выбора файла Двойной щелчок на строке, соответствующей выбранному объекту, закрывает форму, приложение добавлено. Аналогично необходимо выбрать файл – отсоединенная ЭЦП пакета документов заявки на участие в конкурсе. После успешной загрузки файла (рисунок 10) и установки признака «С регламентом подачи заявки ознакомлен», нажать кнопку «Подать заявку». Рисунок 10. Заполненная форма подачи заявки на участие в конкурсе. После завершения подачи заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа на экране пользователя откроется отчет о регистрации заявки (рисунок 11). В нем будет отражена информация: дата и время регистрации; идентификатор заявки; отпечаток файла. Рисунок 11. Отчет о регистрации заявки на участие в конкурсе. Отчет о регистрации заявки на участие в конкурсе можно сохранить в файл на дисковом пространстве пользователя по кнопке «Сохранить в файл». Переход к форме списка доступных конкурсов и лотов возможен по кнопке «К списку заказов». Для получения конкурсной документации, для подачи заявки на участие в конкурсе нарочным, а также для прохода представителей участников размещения заказа, изъявивших желание принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе на заседании Конкурсной комиссии, необходимо предварительно (за один день) заказать пропуск на вход в здание Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по тел. (495) 632-86-41 , пропуска выдаются в подъезде № 1. |
| 19. | Пункт 4.5. | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Обеспечение заявок на участие в конкурсе не устанавливается. |
| 20. | Пункт 5.1.1. | Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе | 31.01.2014 г. 10 час. 00 мин. (по московскому времени) Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе будет осуществляться по адресу: 109074, г.Москва, Китайгородский проезд, д.7, комната 0111, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, комната уточняется участниками размещения заказа дополнительно по тел. (495) 632-86-41 за два дня до указанной даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. |
| 21. | Пункт 7.1. | Срок подписания государственного контракта победителем, участником, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, участником, который один допущен к участию в конкурсе | Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе - для участника, представившего единственную заявку на участие в конкурсе, участника, который один допущен к участию в конкурсе), но не позднее 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе - для участника, представившего единственную заявку на участие в конкурсе, участника, который один допущен к участию в конкурсе). |
|  |  | Срок подписания государственного контракта Заказчиком | Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе - для участника, представившего единственную заявку на участие в конкурсе, участника, который один допущен к участию в конкурсе), но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе - для участника, представившего единственную заявку на участие в конкурсе, участника, который один допущен к участию в конкурсе). |
| 22. | Пункт 5.3. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Оценка заявок на участие в конкурсе проводится по следующим критериям: Цена государственного контракта; Качество работ и квалификация участника конкурса; Сроки выполнения работ. |
| 23. | Пункт 5.3., 6.1. | Содержание, значимость критериев, порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в соответствии с «Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 г. № 722. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: Kai - значимость критерия «цена государственного контракта»; Kci - значимость критерия «качество работ и квалификация участника конкурса»; Kfi - значимость критерия «сроки выполнения работ». Наименование критерия Значимость критериев, % Цена государственного контракта Kai = 35 Качество работ и квалификация участника конкурса Kci = 45 Сроки выполнения работ Kfi = 20 Суммарная значимость критериев 100 Оценка и сопоставление заявок по каждому критерию будет осуществляться следующим образом: 1. Цена государственного контракта (Ra) (по данным форм 4.1 и 4.2). Определение рейтинга заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «Цена государственного контракта» осуществляется по следующей формуле: Где: Rai - рейтинг присуждаемый i–й заявке по указанному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота), установленная в конкурсной документации; Ai – предложение i-го участника конкурса по цене государственного контракта; Для расчёта итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена государственного контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При оценке заявок по критерию «Цена государственного контракта» лучшим условием выполнения государственного контракта по указанному критерию признаётся предложение участника конкурса с наименьшей ценой государственного контракта. 2. Качество работ и квалификация участника конкурса (Rci) (по данным форм 4.2, 4.4 и 4.5). Максимальное количество баллов по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса» равно 100. Для оценки заявок на участие в конкурсе по данному критерию устанавливаются следующие показатели: а) качество работ; б) опыт выполнения за последние 5 лет участником конкурса работ, близких (аналогичных) тематике лота конкурса; в) количество в составе исполнителей работы (штатных или привлекаемых на договорной основе) дипломированных специалистов, имеющих ученые степени доктора технических наук, кандидата технических наук, доктора физико-математических наук, кандидата физико-математических наук (далее – дтн, ктн, дфмн, кфмн соответствено); г) наличие комплекса технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса. Оценка заявок по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса» осуществляется суммированием баллов по следующим показателям: 2.1. Оценка заявок по показателю «Качество работ» (по данным форм 4.2 и 4.5). Максимальное количество баллов по показателю «Качество работ» равно 50. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному показателю производится путем сравнения между собой условий исполнения государственного контракта в части предлагаемого порядка и методологии выполнения работы, ее адекватности ожидаемым результатам работы, эффективности и обоснованности предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, соответствия их требованиям к техническим характеристикам работ, указанным в Разделе III конкурсной документации. Каждый член конкурсной комиссии по результатам сравнения между собой предложений, представленных в заявках на участие в конкурсе, присваивает заявке на участие в конкурсе от 0 до 50 баллов. Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по показателю «Качество работ», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному показателю. Определение рейтинга i-ой заявки по показателю «Качество работ» осуществляется по формуле: Скаi = ( Скаij/n, где: Скаi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному показателю; Скаij – количество баллов, присвоенное i-ой заявке на участие в конкурсе по указанному показателю j-м членом конкурсной комиссии (j=1… n); n – количество членов конкурсной комиссии. 2.2. Оценка заявок по показателю «Опыт выполнения за последние 5 лет участником конкурса работ, близких (аналогичных) тематике лота конкурса» (по данным форм 4.2 и 4.4). Максимальное количество баллов по показателю «Опыт выполнения за последние 5 лет участником конкурса работ, близких (аналогичных) тематике лота конкурса» равно 30. Определение рейтинга i-ой заявки по показателю «Опыт выполнения за последние 5 лет участником конкурса работ, близких (аналогичных) тематике лота конкурса» осуществляется по формуле: Сорi = ( Сорij/n, Сорij = (Крij/Крmаx)*30, где: Сорi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному показателю; Сорij – количество баллов, присвоенное i-ой заявке на участие в конкурсе по указанному показателю j-м членом конкурсной комиссии (j=1… n); Крmаx – наибольшее число выполненных за последние 5 лет участником конкурса работ, близких (аналогичных) тематике лота конкурса; Крij – число выполненных за последние 5 лет i-м участником конкурса работ, близких (аналогичных) тематике лота конкурса, признанное j-м членом конкурсной комиссии; n – количество членов конкурсной комиссии. 2.3. Оценка заявок по показателю «Количество в составе исполнителей работы (штатных или привлекаемых на договорной основе) дипломированных специалистов, имеющих ученые степени дтн, ктн, дфмн, кфмн» (по данным форм 4.2 и 4.4). Максимальное количество баллов по показателю «Количество в составе исполнителей работы (штатных и привлекаемых на договорной основе) дипломированных специалистов, имеющих ученые степени дтн, ктн, дфмн, кфмн» равно 5. Определение рейтинга i-ой заявки по показателю «Количество в составе исполнителей работы (штатных и привлекаемых на договорной основе) дипломированных специалистов, имеющих ученые степени дтн, ктн, дфмн, кфмн» осуществляется по формуле: Скуi = ( Скуij/n, Скуij = (Куij/Куmаx)*5, где: Скуi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному показателю; Скуij – количество баллов, присвоенное i-ой заявке на участие в конкурсе по указанному показателю j-м членом конкурсной комиссии (j=1… n); Куmаx – наибольшее число дипломированных специалистов, имеющих ученую степень дтн, ктн, дфмн, кфмн (штатных и привлекаемых на договорной основе), привлекаемых одним из участников конкурса к выполнению работы; Куij – число дипломированных специалистов, имеющих ученую степень дтн, ктн, дфмн, кфмн (штатных и привлекаемых на договорной основе), привлекаемых i-м участником конкурса к выполнению работы, признанное j-м членом конкурсной комиссии; n – количество членов конкурсной комиссии. 2.4. Оценка заявок по показателю «Наличие комплекса технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса» (по данным форм 4.2 и 4.4). Максимальное количество баллов по показателю «Наличие комплекса технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса» равно 15. Определение рейтинга i-ой заявки по показателю «Наличие комплекса технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса» осуществляется по формуле: Сптсi = ( Сптсij/n, Сптсij = (Кптсij/Кптсmаx)*15, где: Сптсi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному показателю; Сптсij – количество баллов, присвоенное i-ой заявке на участие в конкурсе по указанному показателю j-м членом конкурсной комиссии (j=1… n); Кптсmаx – наибольшее количество технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса; Кптсij – количество технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса i-го участника конкурса, признанное j-м членом конкурсной комиссии; n – количество членов конкурсной комиссии. Определение рейтинга заявок по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса» определяется как сумма в баллах рейтингов i-ой заявки по показателям и рассчитывается по формуле: Rсi = Скаi + Сорi + Скуi + Сптсi. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Для расчета итогового рейтинга по i-ой заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Оценка заявок по показателям критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса» будет осуществляться только на основании сведений, которые подтверждены копиями документов, приложенными к заявке. 3. Оценка заявок по критерию «Сроки выполнения работ» (Rf) (по данным форм 4.1 и 4.2) Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Сроки выполнения работ» определяется по формуле: Rfi = (Fmаx-Fi)/(Fmаx-Fmin)*100, где: Rfi– рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; Fmаx– максимальный срок выполнения работы с даты заключения государственного контракта в днях, установленный в п.3 Информационной карты конкурса; Fmin– минимальный срок выполнения работы, с даты заключения государственного контракта в днях, установленный в п.3 Информационной карты конкурса; Fi– предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работы в днях с даты заключения государственного контракта. Началом срока выполнения работ условно принимается момент заключения государственного контракта – одиннадцатый день с даты размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Для расчета итогового рейтинга по i-ой заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Сроки выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При оценке заявок по критерию «Сроки выполнения работ» лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение в заявке участника конкурса с наименьшим сроком выполнения работ. 4. Итоговый рейтинг Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их коэффициенты значимости. Ri = Т1*Rаi + Т2*Rci + Т3* Rfi, где Тi – коэффициенты значимости i-того критерия. Т1=0,35, Т2=0,45, Т3=0,2. Т1 + Т2 + Т3 =1 Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения государственного контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения государственного контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. |
| 24. | Пункт 7.3. | Размер обеспечения исполнения государственного контракта | Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере: Лот № 1 – 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей (80% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)); Лот № 2 – 45 600 000,00 (Сорок пять миллионов шестьсот тысяч) рублей (80% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)); Лот № 3 – 132 000 000,00 (Сто тридцать два миллиона) рублей (80% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)); Лот № 4 – 144 000 000,00 (Сто сорок четыре миллиона) рублей (80% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)); Лот № 5 – 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей (80% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)); Лот № 6 – 144 000 000,00 (Сто сорок четыре миллиона) рублей (80% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)); Лот № 7 – 138 400 000,00 (Сто тридцать восемь миллионов четыреста тысяч) рублей (80% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)); Лот № 8 – 85 600 000,00 (Восемьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей (80% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)); Лот № 9 – 128 000 000,00 (Сто двадцать восемь миллионов) рублей (80% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)); Лот № 10 – 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей (80% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)); Лот № 11 – 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей (80% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)); Лот № 12 – 64 000 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона) рублей (80% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)). |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения государственного контракта | Межрегиональное операционное УФК (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) л/с 05951000200, Банк: ОПЕРУ-1 Банка России, БИК 044501002, р/с 40302810900001001901, ИНН 7705596339, КПП 770501001 (В случае если участником конкурса выбран способ обеспечения исполнения государственного контракта - передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) |
| 25 |  | Срок, порядок предоставления и формы обеспечения исполнения государственного контракта | Обеспечение исполнения государственного контракта должно быть предоставлено Заказчику в срок, указанный в пункте 21 данного Раздела, одновременно с государственным контрактом, подписанным участником конкурса, с которым заключается государственный контракт. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется участником конкурса в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере, установленном в пункте 24 данного Раздела. Способ обеспечения исполнения государственного контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. В рамках предоставления обеспечения государственного контракта должны быть обеспечены обязательства исполнителя по государственному контракту по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по государственному контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной государственным контрактом. В случае избрания способа обеспечения исполнения государственного контракта в виде безотзывной банковской гарантии, срок действия такой гарантии должен превышать срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) по государственному контракту не менее чем на 30 дней. |
| 26 | Пункт 3.2.1. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителем по государственному контракту | Валюта - российский рубль. |
|  | Пункт 3.2.2. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Официальным курсом иностранной валюты к рублю Российской Федерации и используемым при оплате государственного контракта, является курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на день каждого перечисления денежных средств по государственному контракту (аванс, окончательный расчет). |
| 27 | Пункт 7.1.2. | Сведения о возможности снизить предусмотренную государственным контрактом цену по соглашению сторон | Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта. |
| 28 | Пункт 7.1.2. | Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем выполняемых работ | Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторских работ вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем таких работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с такими работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом |
| 29. | Пункт 7.2.5. | Сведения о возможности Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в случае существенных нарушений условий контракта исполнителем. |

РАЗДЕЛ III. Требования к техническим характеристикам работ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

радиоэлектронной промышленности

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации

________________ П.П. Куцько

«30» декабря 2013 г.

Лот № 1

Требования к техническим характеристикам

опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания модулей постановки активных помех и управляемых отражателей миллиметрового диапазона длин волн (26-40 ГГц) комплексов радиоэлектронной борьбы для защиты объектов Военно-Морского Флота»,

шифр «Рупор»

1. Наименование, шифр ОКР и основание для выполнения ОКР

«Разработка технологии создания модулей постановки активных помех и управляемых отражателей миллиметрового диапазона длин волн (26 - 40 ГГц) комплексов радиоэлектронной борьбы для защиты объектов Военно-Морского Флота», шифр «Рупор».

Основание для выполнения ОКР – постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Цель выполнения ОКР, задачи работы и наименование технологии

2.1. Цель работы

Целью ОКР является разработка промышленной технологии создания модулей постановки активных помех (АП) и управляемых отражателей (УО) миллиметрового (мм) диапазона длин волн (26 – 40 ГГц) комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты надводных объектов и объектов береговой инфраструктуры военно-морского флота (ВМФ) от высокоточного оружия (ВТО) с радиолокационными головками самонаведения (РЛ ГСН) мм диапазона волн и противорадиолокационных ракет с РЛ ГСН мм диапазона волн, изготовление опытных образцов модулей АП и УО, и проведение предварительных испытаний.

2.2. Задачи работы

В ходе проведения ОКР должны быть решены следующие задачи:

Разработана базовая технология создания модулей АП и УО мм диапазона длин волн, в том числе:

– обоснована структура модулей АП и УО мм диапазона длин волн и их базовых элементов;

– определены тип и характеристики входящих устройств (сверхширокополосных излучателей, сверхширокополосных входных и выходных усилителей СВЧ, устройств формирования сигналов);

Разработана рабочая конструкторская (КД) и технологическая (ТД) документация на опытные образцы модулей АП и УО.

Изготовлены опытные образцы (ОО) модулей АП и УО, проведены предварительные испытания, откорректирована КД и ТД с присвоением документации литеры «О».

Получено заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной технологии.

Определено предприятие-изготовитель модулей АП и УО.

2.3. Наименование технологии

Технология создания модулей постановки активных помех (АП) и управляемых отражателей (УО) миллиметрового (мм) диапазона длин волн (26 – 40 ГГц).

3. Технические требования к создаваемой технологии

Технология создания модулей АП и УО должна повысить эффективность защиты объекта от ВТО с ГСН в мм диапазоне длин волн с помощью станций активных помех и управляемых отражателей.

При этом необходимо существенно сократить затраты на производство и уменьшить расходы на эксплуатацию станций активных помех различного типа и различных объектов, за счет модульного построения комплексов РЭБ.

Разработка технологии создания модулей АП и УО должна быть подтверждена изготовлением и испытаниями опытных образцов модулей АП и УО мм диапазона частот.

3.1. Конструктивные требования

Общие конструктивно-технические требования к модулям АП и УО должны соответствовать требованиям ГОСТ РB 20.39.309, ГОСТ РВ 20.39.304.

3.2. Состав изделия

Состав опытных образцов модулей АП и УО включает в себя следующие элементы:

– антенные устройства;

– приемные и передающие усилительные модули;

– интерфейсные модули;

– устройства электропитания;

Примечание — Окончательный состав опытных образцов должен быть уточнен на этапе разработки технического проекта.

3.3. Требования назначения

3.3.1 Разрабатываемая технология должна обеспечить создание модулей постановки активных помех мм диапазона длин волн с величиной энергетического потенциала до 103-104 Вт и управляемых отражателей мм диапазона длин волн с коэффициентом усиления от 50 до 60 дБ с максимальной выходной мощностью в режиме насыщения от 10 до 80 Вт.

Аппаратура модулей активных помех мм диапазона длин волн должна формировать активные маскирующие и импульсные помехи в прицельном и полузаградительном режиме.

Аппаратура управляемых отражателей мм диапазона длин волн должна формировать ретрансляционные помехи.

3.3.2 Основные параметры опытных образцов модулей АП и УО приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон частот, ГГц | 26 – 40 |
|  | Энергетический потенциал аппаратуры модулей активных помех, Вт | 103-104 |
|  | Коэффициент усиления управляемого отражателя, дБ | 50 - 60 |
|  | Секторы работы: по азимуту, град по углу места, град с мгновенным обслуживанием сектора не менее 10( на средней частоте частотного диапазона | 180 0 - 30 |
|  | Ширина ДН приемной и передающей антенн модулей АП (на средней частоте частотного диапазона), град | 5 - 45 |
|  | Максимальная величина имитируемой ЭПР модулем УО на дистанции не менее 3000 м должна быть, не менее, м2 на дистанции до (500 - 1000) м, не менее, м2 при потенциале РЭС в пределах от 5(106 до 107 Вт. (Величины ЭПР подтверждаются расчетным путем) | 10000 5000 |
|  | Максимальная выходная мощность модулей УО в режиме насыщения, Вт | 10 - 80 |
|  | Погрешность наведение антенн модулей по азимуту и углу места, не более, град | 1 - 2 |
|  | Должна обеспечиваться возможность дистанционного включения и выключения режимов формирования импульсных ретранслируемых сигналов, режима "мерцания" и изменения ЭПР объекта. |  |

3.4. Требования радиоэлектронной защиты

3.4.1 Функционирование модулей АП и УО должно обеспечиваться в условиях воздействия непреднамеренных помех от корабельных и наземных РЭС, применяемых в видах Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), в типовых условиях их применения.

3.4.2 Должна быть обеспечена надежная защита входных электрических цепей от токов наводки в условиях воздействия непрерывных и импульсных электромагнитных полей радиотехнических средств, грозовых разрядов, разрядов статического электричества и импульсных СВЧ воздействий с напряженностью электрического поля до 5 кВ/м.

3.4.3 Электромагнитная совместимость (ЭМС) модулей АП и УО с бортовыми системами должна обеспечиваться за счет бланкирования приемных устройств.

3.5. Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.5.1 Аппаратура разрабатываемых в ОКР изделий, размещаемая на палубе, по условиям эксплуатации относится к группе 2.1.1, 2.2.1 общеклиматического исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304.

Аппаратура разрабатываемых в ОКР изделий, размещаемая в рубке, по условиям эксплуатации относится к группе 2.1.3, 2.2.2 общеклиматического исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304.

Требования по стойкости к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва, воздействию ионизирующих и электромагнитных излучений не предъявляются.

Все устройства комплекса должны быть стойкими к механическому удару одиночного действия с пиковым ударным ускорением 40g и длительности ударного ускорения 1 мс.

3.6. Требования надежности

3.6.1 Показатели надежности опытных образцов модулей АП и УО должны быть следующими:

– наработка на отказ должна быть не менее 1000 ч;

– назначенный ресурс должен быть не менее 1500 ч;

– назначенный срок службы должен быть не менее 15 лет.

3.6.2 На этапе технического проектирования Исполнителем должна быть разработана программа обеспечения надежности.

3.7. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

3.8. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.8.1 В опытных образцах модулей АП и УО должна быть предусмотрена встроенная система контроля (ВСК), обеспечивающая автоматизированную проверку опытного образца и определение его исправности с точностью до конструктивно-сменной единицы оборудования.

3.8.2 Восстановление работоспособности опытных образцов модулей АП и УО должно производиться путём замены отказавших устройств и сменных элементов из состава ЗИП.

Состав ЗИП должен быть определен на этапе разработки РКД и уточнен на этапе ПИ.

3.9. Требования транспортабельности

3.9.1 Образец модулей АП и УО должен выдерживать транспортирование в упаковке завода-изготовителя в соответствии с ГОСТ В 9.001: железнодорожным транспортом на расстояние до 10000 км без ограничений по скорости и профилю дороги; водным транспортом – без ограничений по расстоянию; воздушным транспортом в грузовых негерметичных кабинах без ограничения расстояния с установленными для данного вида транспорта высотами полета и скоростями; автомобильным транспортом на расстояние не более 1000 км.

3.9.2 При транспортировании тара должна быть закреплена в закрытом транспортном средстве и защищена от прямого воздействия атмосферных осадков.

3.10. Требования безопасности

Образцы модулей АП и УО по обеспечению безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ В 20.39.308.

3.11. Требования обеспечения режима секретности

Не предъявляются.

3.12. Требования защиты от иностранных технических разведок

Не предъявляются.

3.13. Требования стандартизации, унификации и каталогизации

3.13.1 При проектировании опытных образцов должно быть использовано максимально возможное количество стандартных унифицированных составных частей и ПКИ.

3.13.2 Конструкторская и технологическая документация должна разрабатываться в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

3.13.3 Расчет показателей стандартизации и унификации должен быть проведен на этапе разработки РКД, ТД.

3.14. Требования технологичности

13.14.1 Конструкция опытного образца, элементная база и схемотехнические решения должны обеспечивать минимальную трудоемкость изготовления с минимизацией количества технологических операций.

3.14.2 Расчет показателей технологичности должен быть проведен на этапе разработки РКД, ТД.

4. Технико-экономические требования

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование целесообразности продолжения разработки с определением следующих показателей:

– стоимости и продолжительности подготовки и освоения серийного производства;

– ориентировочной полной стоимости жизненного цикла;

– сравнительных технико-экономических показателей разработанных образцов и лучших отечественных и зарубежных аналогов.

5. Требования к видам обеспечения

5.1. Требования к нормативно-техническому обеспечению

Не предъявляются.

5.2. Требования к метрологическому обеспечению

Метрологическое обеспечение создания модулей АП и УО должно соответствовать ГОСТ РВ 1.1.

5.3. Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

5.4. Требования к математическому, программному и информационному обеспечению

Не предъявляются.

6. Требования к сырью, материалам и КИМП

6.1 Комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с ограничительными перечнями.

6.2. Применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемом изделии должны быть обоснованы на этапе разработки технического проекта и допускается их применение с  приемкой ОТК при обеспечении требований условий приемки и ТТЗ на ОКР.

6.3. Согласование применения комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства должно проводиться на этапе разработки технического проекта в порядке, устанавливаемом Заказчиком.

7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Консервация и упаковка изделия должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.2 Упаковка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001, 
ГОСТ РВ 20.39.309.

7.3 Маркировка изделия должна соответствовать требованиям 
ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ 14192.

8. Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются.

9. Специальные требования

9.1 На этапе технического проектирования Исполнитель должен провести патентные исследования разрабатываемого изделия в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

9.2 Новые технические решения, в том числе программы для ЭВМ, созданные в процессе выполнения ОКР, при необходимости защищаются охранными документами.

9.3 На заключительном этапе ОКР разработчик должен представить Заказчику предложения по обеспечению авторских прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, а также прав Заказчика на результаты ОКР, созданную научно-техническую продукцию и материальные ценности.

9.4 Для проверки основных технических решений по созданию модулей АП и УО должны быть разработаны макеты составных частей модулей АП и УО: антенных устройств и приемо-передающих усилителей.

Примечание - состав макетов должен быть определен на этапе технического проекта.

10. Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР

10.1. Требования обеспечения режима секретности

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1, а также «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.94 г. № 1233.

10.2. Требования противодействия иностранным техническим разведкам

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 г. № 912-51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утвержденными Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 г. № 55.

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются.

11. Требования к порядку разработки конструкторской документации на военное время

Не предъявляются.

12. Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

13. Этапы выполнения ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (что представляется) | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта промышленной технологии, в том числе: - выбор и обоснование принципов построения модулей АП и УО с учетом базовости и перспективной и существующей элементной базы; - разработка алгоритмов функционирования модулей АП и УО, уточнение технических требований к составным частям; - разработка конструкторской документации для изготовления макетов составных частей модулей АП и УО; - изготовление и испытание макетов составных частей модулей АП и УО. | Документация технического проекта – 1 компл. Макеты составных частей – 1 компл. Протоколы испытаний макетов – 1 компл. Отчет о патентных исследованиях – 1 компл. | С даты заключения государственного контракта – октябрь 2014 г. |
| 2 | Разработка рабочей конструкторской, программной и технологической документации для изготовления опытного образца. Изготовление составных частей опытного образца | Комплект КД и ТД для изготовления опытных образцов модулей П и УО – 1 компл. Составные части опытного образца – 1 компл. | Ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. |
| 3 | Изготовление опытного образца. Проведение предварительных испытаний опытного образца. Доработка конструкторской, программной и технологической документации, опытного образца по результатам предварительных испытаний. Присвоение документации литеры "О". Разработка научно-технического отчета | Опытные образцы модулей АП и УО – 1 компл. Комплект КД и ТД литеры «О» – 1 компл. Акт и протоколы предварительных испытаний опытных образцов – 1 компл. Заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной технологии Научно-технический отчет об ОКР – 1 компл. | Декабрь 2015 г. – срок, указанный в заявке победителя конкурса (в днях) |

Содержание работ по этапам ОКР определяется исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

Сроки завершения этапов (за исключением этапов, выполняемых в год завершения работы в целом), предлагаемые участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, не должны быть позже ноября текущего года. Началом выполнения последующего этапа работ является день, следующий за днем завершения предыдущего этапа.

14  Порядок выполнения и приемки ОКР (этапов ОКР)

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР и ОКР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 с учетом приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 73.

15 Предложения по внедрению созданной продукции

Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).

| Заместитель начальника отдела Департамента радиоэлектронной промышленности |  | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

радиоэлектронной промышленности

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации

________________ П.П. Куцько

«30» декабря 2013 г.

Лот № 2

Требования к техническим характеристикам

опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии серийного изготовления сверхвысокочастотных блоков и сверхвысокочастотных плат, применяемых в изделиях «Армата», «Бумеранг», «Курганец» и технологии автоматизированного контроля основных параметров изделий»,

шифр «Армата»

1 Наименование, шифр ОКР, основание для выполнения ОКР

«Разработка промышленной технологии серийного изготовления сверхвысокочастотных блоков и сверхвысокочастотных плат, применяемых в изделиях «Армата», «Бумеранг», «Курганец» и технологии автоматизированного контроля основных параметров изделий», шифр «Армата».

Основание для выполнения ОКР – постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2 Цель выполнения ОКР, задачи работы и наименование технологии

2.1 Цель работы

Разработка промышленной технологии создания и серийного производства образцов многоканальных приемо-передающих модулей (ППМ) Ка-диапазона на основе технологии LTCC, обеспечивающих в перспективных радарах, наряду с реализацией заданных ТТХ, повышенной надежности, минимально возможной трудоемкости и стоимости.

2.2 Задачи работы

Для достижения поставленной цели в ходе выполнения ОКР должны быть решены следующие задачи:

- Разработана промышленная технология создания и серийного производства многоканального приемо-передающего модуля (ППМ) Ка-диапазона для радиолокаторов изделий «Армата» и аналогичных;

- Разработана конструкция приемо-передающего модуля (ППМ), решены проблемы охлаждения и взаимозаменяемости входящих в состав ППМ субмодулей при изготовлении и эксплуатации.

- Разработана рабочая конструкторская (КД) и технологическая (ТД) документация на опытные образцы модуля ППМ.

- Разработаны и изготовлены опытные образцы модуля ППМ.

- Проведение предварительные испытания (ПИ), откорректирована КД и ТД с присвоением литеры «О».

- Получено заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной промышленной технологии.

- Определены предприятия-изготовители модулей.

2.3 Наименование технологии

Промышленная технология серийного изготовления сверхвысокочастотных блоков и сверхвысокочастотных плат, применяемых в изделиях «Армата», «Бумеранг», «Курганец» и технологии автоматизированного контроля основных параметров изделий.

3 Технические требования к создаваемой технологии

Промышленная технология создания и серийного производства субмодулей и модулей ППМ Ка-диапазона на основе технологии LTCC должна обеспечить повышение надежности ППМ и снижение трудоемкости их изготовления.

При выполнении настоящей ОКР должны быть решены следующие задачи:

– разработана конструкция многоканального приемо-передающего модуля;

– решены проблемы охлаждения;

– решены проблемы взаимозаменяемости входящих в состав ППМ субмодулей при изготовлении и эксплуатации;

3.1 Конструктивные требования

3.1.1 По конструктивным требованиям субмодули и модули ППМ должны удовлетворять требованиям ГОСТ РВ 20.39.309.

3.1.2 Промышленная технология создания модулей ППМ и входящих в них субмодулей должна обеспечивать:

– блочно-модульный принцип построения, обеспечивающий замену вышедших из строя взаимозаменяемых модулей в условиях производства и испытаний;

– электрическую и механическую взаимозаменяемость однотипных функциональных устройств и субмодулей;

– удобный доступ ко всем элементам, требующим регулировки в процессе эксплуатации и технического обслуживания, а также быструю замену сменных элементов;

– удобство проведения ремонтных и профилактических работ в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.309, в том числе за счет встраивания в конструкцию элементов электронной идентификации;

– наличие элементов защиты от статического электричества, перегрузок, а также устройств для подключения заземления

– исключение возможности неправильного соединения кабелей и шлангов в процессе эксплуатации;

– поддержание температуры в местах установки субмодулей не более 70(С;

– работоспособность всех элементов при внешних воздействующих факторах по ГОСТ РВ20.39.304.

3.2 Состав изделия

3.2.1 Состав опытного образца модуля ППМ:

– два передающих канала со схемами контроля мощности;

– восемь приемных канала;

– системы умножения и деления сигнала гетеродина fг1 и деления сигнала гетеродина f2;

– система суммирования и деления контрольного сигнала;

Корпус модуля ППМ с волноводно-микрополосковыми переходами и разъемами по цепям управления и питания;

Примечание: Состав опытного образца модуля ППМ должен быть уточнен на этапе технического проектирования.

3.3 Требования назначения

ППМ имеет литерное исполнение. Количество литер – 4. В каждой литере должна быть предусмотрена возможность работы в заданном диапазоне рабочих частот.

3.3.1 Характеристики субмодуля одного передающего канала приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая полоса литеры, Δfраб, МГц | 350 |
| 2 | Мощность входных сигналов f1пч2 и f2пч2, Вт | от 10-4 до 2х10-4 |
| 3 | Мощность сигнала fг2 на входе системы умножения и деления сигнала гетеродина fг1 и деления сигнала гетеродина f2, мВт | от 5 до 10 |
| 4 | Мощность выходного сигнала, Вт, не менее | 2,5 |
| 5 | Относительная спектральная плотность мощности вносимых фазовых флуктуаций выходного сигнала при отстройке от несущей частоты, определенная кривой, проходящей через точки, дБ/Гц, не более: - 5 кГц - 10 кГц - 50 кГц - 200 кГц | минус 105 минус 110 минус 120 минус 125 |
| 6 | Относительная спектральная плотность мощности вносимых амплитудных флуктуаций выходного сигнала при отстройке от несущей частоты, определенная кривой, проходящей через точки, дБ/Гц, не более: - 5 кГц - 10 кГц - 50 кГц - 200 кГц | минус 110 минус 125 минус 130 минус 135 |
| 7 | Относительный уровень побочных и комбинационных составляющих в выходном сигнале, дБ, не более | минус 40 |
| 8 | Отсутствие самовозбуждения в отсутствии СВЧ сигнала |  |
| 9 | Уровень контрольных сигналов, Вт | от 10-6 до 10-5 |
| 10 | Неравномерность амплитудной характеристики в рабочем диапазоне, дБ, не более | 1.5 |
| 11 | Включение/выключение по внешней команде |  |
| 12 | Встроенный контроль наличия выходной мощности |  |

3.3.2 Система суммирования и деления контрольного сигнала

Система суммирования и деления контрольного сигнала предназначена для распределения двух контрольных сигналов на входы восьми приемников.

Характеристики системы суммирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переходное ослабление со входа контрольного сигнала до выхода к каждому приемнику, дБ | 45±2 |
| 2 | Длины от каждого входа контрольного сигнала до каждого выхода к приемнику должны быть равными |  |
| 3 | Средняя мощность, Вт | 3 |

3.3.2 Характеристики субмодуля одного приемного канала приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент передачи, дБ | 41±1 |
| 2 | Коэффициент шума, дБ, не более | 4,5 |
| 3 | Подавление зеркального канала приема, дБ, не менее | 50 |
| 4 | Верхняя граница линейности, Вт, не менее | 3х10-7 |
| 5 | Уровень ИМИ 3го порядка по выходу каждого приемного канала при уровне выходного сигнала ПЧ 0,36 Вэфф, дБ, не более | минус 50 дБ |
| 6 | Максимальная амплитуда сигналов ПЧ на выходе, В, не более | 2,0 |
| 7 | Развязка между цепями приемных каналов, дБ, не менее | 50 |
| 8 | Неравномерность Ку в рабочем диапазоне частот, дБ, не более | 1 |
| 9 | По выходу fпр2: |  |
| 9.1 | Полосы пропускания по уровню минус 1дБ, МГц | от 64 до 71 от 81 до 88 |
| 9.2 | Разница коэффициентов усиления в центре полос пропускания, дБ, не более | 0,5 |
| 9.3 | Неравномерность АЧХ в полосах пропускания, дБ, не более | 0,7 |
| 9.4 | Ослабление сигналов в полосах частот от 0 до 45 МГц и от 110 до 200 МГц, дБ, не менее | 55 |
| 9.5 | Разница в наклонах ФЧХ в диапазоне ±400 кГц относительно рабочих частот, град/МГц, не более | 3 |

Относительная чувствительность каналов побочного приема, блокирования и интермодуляции должны соответствовать ГОСТ В 24911;

3.4 Требования к радиоэлектронной защите

Опытный образец модуля ППМ по уровням создаваемых электромагнитных помех и восприимчивости к ним должны соответствовать требованиям 
ГОСТ В 25 803.

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

Модуль ППМ по характеристикам стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам должен соответствовать требованиям, предъявляемым к группе исполнения 1.5.3 климатического исполнения УХЛ в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.304 со следующими уточнениями, приведенными в таблице 4.

Таблица 4

| Внешний воздействующий фактор (ВВФ) | Характеристики ВВФ, единицы измерения | Значение ВВФ |
| --- | --- | --- |
| 1 Повышенная температура среды | Рабочая, °С | 50 |
|  | Предельная, °С | 60 |
| 2 Пониженная температура среды | Рабочая, °С | минус 55 |
|  | Предельная, °С | минус 60 |
| 3 Повышенная влажность воздуха | Относительная влажность при температуре 25°С, % | 98 |
| 4 Атмосферные выпадающие осадки (дождь) | Верхнее значение интенсивности при эксплуатации, мм/мин | 5 |
| 5 Механический удар одиночного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) | 5000(500) |

Требования по стойкости к плесневым грибам, компонентам ракетного топлива и агрессивным средам не предъявляются.

Требования по статической и динамической пыли (песок) не предъявляются.

3.6 Требования надежности

Эксплуатационная надежность модулей при серийном производстве должна обеспечивать следующие показатели:

– средняя наработка на отказ не менее 15000 ч;

– назначенный ресурс работы не менее 10000 ч;

– срок службы не менее 11 лет;

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.8.1 Конструкция и маркировка модуля ППМ должна исключать возможность его неправильного соединения и подключения во время эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

3.8.2 Восстановление работоспособности должно обеспечиваться заменой блока на исправный. Замена составных частей модуля ППМ – только в условиях завода-изготовителя.

3.8.3 Средний срок сохраняемости:

– в составе РЛС не менее 11 лет;

– в таре не менее 11 лет без переконсервации.

3.8.4 Модуль ППМ при эксплуатации не должен требовать настройки.

3.8.5. Время непрерывной работы модуля ППМ – 8 часов.

3.9 Требования транспортабельности

3.9.1 Модули в составе РЛС должны позволять транспортирование:

– железнодорожным, водным и воздушным транспортом в негерметизированных кабинах на высотах до 12000 м без ограничения дальности перевозок, скорости, числа взлетов и посадок, количества погрузок и разгрузок;

– автомобильным транспортом на расстояние до 10000 км, в том числе по грунтовым дорогам не менее 5000 км и по пересеченной местности не менее 2000 км со скоростями, допускаемыми автотранспортом, без ограничения количества погрузок и разгрузок.

3.9.2 Конструкция аппаратуры, упаковочной тары, а также способы крепления должны обеспечивать возможность транспортирования любым видом транспорта на любые расстояния с применением необходимых мер по защите от ударов при погрузке и выгрузке.

Примечание - Инструкция по транспортированию не разрабатывается.

3.10 Требования безопасности

3.10.1 Конструкция и схемотехнические решения модулей ППМ должны обеспечивать безопасность личного состава от опасных напряжений в процессе функционирования и при техническом обслуживании аппаратуры, а также исключить возможность попадания электрического напряжения на наружные части, в том числе ручки и рукоятки органов управления.

3.10.2 Конструктивно-технические особенности модулей ППМ не должны оказывать вредного влияния на окружающую среду при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

3.10.3 Уровни излучения СВЧ энергии модуля ППМ при проведении технического обслуживания и ремонтно-восстановительных работ не должны превышать санитарных норм (25 мкВт/см2).

Должна быть обеспечена экологическая защита обслуживающего персонала от облучения.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

Не предъявляются

3.12 Требования защиты от иностранных технических разведок

Не предъявляются

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации

Количественные показатели уровня стандартизации и унификации в соответствии с ГОСТ В 15.207 определяются и уточняются на этапе разработки РКД.

3.14 Требования технологичности

3.14.1 Технология сборки, монтажа и настройки модулей ППМ должна осуществляться с учетом использования типовых технологических процессов и стандартных средств и методов испытаний и измерений.

3.14.2 Количественные показатели технологичности определяются на этапе изготовления опытных образцов.

4 Техническо-экономические требования

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование разработки с определением следующих показателей:

– стоимость и продолжительность подготовки и освоения серийного производства;

– ориентировочная полная стоимость жизненного цикла образца;

– сравнительные технико-экономические показатели разрабатываемого образца и лучших образцов аналогичного типа (отечественных и зарубежных).

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

Не предъявляются.

5.2 Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Должна быть проведена метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации на этапе разработки РКД по МИ 2267.

5.2.2 Все средства измерений, применяемые при изготовлении, испытаниях и эксплуатации, должны проходить периодическую поверку в соответствии с ПР 50.2.006.

5.2.3 Метрологическое обеспечение испытаний должно соответствовать требованиям ГОСТ РВ 8.570. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568.

5.2.4 Разрабатываемые при необходимости методики выполнения измерений при изготовлении, испытаниях и эксплуатации блока должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563 и основываться на применении высокопроизводительных и высокоточных программно-аппаратных комплексов.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

5.4 Требования к математическому, программному и информационному обеспечению

Требования не предъявляются.

6 Требования к сырью, материалам и КИПМ

6.1 Комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с ограничительными перечнями.

6.2. Применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемом изделии должны быть обоснованы на этапе разработки технического проекта и допускается их применение с  приемкой ОТК при обеспечении требований условий приемки и ТТЗ на ОКР.

6.3. Согласование применения комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства должно проводиться на этапе разработки технического проекта в порядке, устанавливаемом Заказчиком.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Консервация и упаковка изделия должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.2 Упаковка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001,
 ГОСТ РВ 20.39.309.

7.3 Маркировка изделия должна соответствовать требованиям 
ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ 14192.

Для хранения и транспортирования изделия использовать упаковку завода-изготовителя.

8 Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются.

9 Специальные требования

9.1 На этапе технического проектирования Исполнитель должен провести патентные исследования модулей ППМ и субмодулей в соответствии с ГОСТ Р 15.011. Патентные исследования, проведенные на этапе эскизно-технического проектирования, уточняются на последующих этапах.

9.2 Новые технические решения, в том числе программы для ЭВМ, созданные в процессе выполнения ОКР, при необходимости защищаются охранными документами.

9.3 На заключительном этапе ОКР разработчик должен представить Заказчику предложения по обеспечению авторских прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, а также прав Заказчика на результаты ОКР, созданную научно-техническую продукцию и материальные ценности.

9.4 Для разработки и испытаний изделия могут создаваться стенды, включающие необходимые аппаратно-программные средства и базовое программное обеспечение. Состав стендов (при необходимости) определяется на этапе эскизно-технического проектирования.

Примечание: состав макета должен быть определен на этапе технического проекта.

10 Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР

10.1 Требования обеспечения режима секретности

При выполнении ОКР и использовании результатов работы Исполнитель должен руководствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.94 г. № 1233, а также «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1.

10.2 Требования противодействия иностранным техническим разведкам

При выполнении ОКР и использовании результатов работы Исполнитель должен руководствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 г. № 912-51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утвержденными Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 г. № 55.

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются.

11 Требования к порядку разработки конструкторской документации на военное время

Не предъявляются.

12 Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

13 Этапы выполнения ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (что представляется) | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта промышленной технологии серийного изготовления сверхвысокочастотных блоков и сверхвысокочастотных плат, применяемых в изделиях "Армата", "Бумеранг", "Курганец", и технологии автоматизированного контроля основных параметров изделий | Документация технического проекта – 1 компл. | С даты заключения государственного контракта – октябрь 2014 г. |
| 2 | Разработка технологической, программной, конструкторской документации для изготовления опытного образца. Изготовление составных частей и блоков опытного образца | Комплект ТД, ПД и КД для изготовления опытного образца – 1 компл. Составные части опытного образца, а также рабочие места (стенды) для отладки и контроля параметров субмодулей и модулей ППМ – 1 компл. | Ноябрь 2014 г. - ноябрь 2015 г. |
| 3 | Изготовление опытного образца. Проведение предварительных испытаний опытного образца. Доработка технологической, программной и конструкторской документации, опытного образца по результатам предварительных испытаний. Присвоение документации литеры "О". Разработка научно-технического отчета | Опытный образец модуля ППМ – 1 компл. ТД, ПД и КД литеры «О» - 1 компл. Акт и протоколы ПИ – 1 компл. Заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной промышленной технологии. Научно-технический отчет об ОКР – 1 компл. | Декабрь 2015 г. – срок, указанный в заявке победителя конкурса (в днях) |

Содержание работ по этапам ОКР определяется исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

Сроки завершения этапов (за исключением этапов, выполняемых в год завершения работы в целом), предлагаемые участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, не должны быть позже ноября текущего года. Началом выполнения последующего этапа работ является день, следующий за днем завершения предыдущего этапа.

14  Порядок выполнения и приемки ОКР (этапов ОКР)

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР и ОКР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 с учетом приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 73.

15 Предложения по внедрению созданной продукции

Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).

| Заместитель начальника отдела Департамента радиоэлектронной промышленности |  | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

радиоэлектронной промышленности

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации

________________ П.П. Куцько

«30» декабря 2013 г.

Лот № 3

Требования к техническим характеристикам

опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением комплексов средств автоматизации территориально распределенных автоматизированных систем управления стратегического назначения на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды»,

шифр «Усобица»

1. Наименование, шифр ОКР и основание для выполнения ОКР

«Разработка промышленной технологии создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением комплексов средств автоматизации территориально распределенных автоматизированных систем управления стратегического назначения на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды», шифр «Усобица».

Основание для выполнения ОКР – постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Цель выполнения ОКР, задачи работы и наименование технологии

2.1. Цель работы

Целью ОКР является разработка технологии создания систем
автоматизированного управления техническим обеспечением комплексов средств автоматизации (КСА) территориально распределенных автоматизированных систем управления стратегического назначения (АСУ СН) в части изделий из состава системы 83т50А на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды для повышения уровня технической готовности и надёжности функционирования пунктов управления, снижения затрат на их эксплуатационное обслуживание, обеспечения органов планирования оперативной и достоверной информацией об укомплектованности КСА необходимыми материально-техническими средствами (МТС), прогнозирования потребностей в МТС и автоматизированного формирования планов заказа и поставок.

Разработанную технологию планируется использовать для автоматизации технического, сервисного обслуживания и ремонта КСА АСУ стратегического назначения в части изделий из состава системы 83т50А.

2.2. Задачи работы

В ходе проведения ОКР должны быть решены следующие основные задачи:

разработана общая технология создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением КСА территориально распределенных АСУ СН на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды;

разработан опытный образец программно-технического комплекса
системы автоматизированного управления техническим обеспечением КСА АСУ СН;

разработаны средства портирования программного комплекса технологии создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением КСА территориально распределенных АСУ СН на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды в программно-технические комплексы изделий из состава системы 83т50А;

разработана рабочая конструкторская (КД), технологическая (ТД) и программная (ПД)документация литеры «О»;

разработана программа и методика испытаний опытного образца программно-технического комплекса системы автоматизированного управления техническим обеспечением КСА АСУ СН;

разработаны предложения по порядку и срокам освоения разработанной технологии;

получено заключение предприятия-потребителя, по уровню параметров и применяемости разработанной технологии, а также определено предприятие изготовитель программно-технического комплекса системы автоматизированного управления техническим обеспечением КСА АСУ СН.

2.3. Наименование технологии

Технология создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением комплексов средств автоматизации территориально распределенных автоматизированных систем управления стратегического назначения на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды

3. Технические требования к создаваемой технологии

Процесс разработки технологии должен быть организован в соответствии с системой менеджмента качества, удовлетворяющей требованиям СРПП ВТ, включая ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002.

Разработка должна осуществляться с использованием сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды и перспективных объектно-ориентированных технологий.

3.1. Конструктивные требования

3.1.1. Программно-технический комплекс должен базироваться на кросс-платформенных вычислительных средствах общего применения.

3.1.2. Опытный образец должен быть выполнен по модульному принципу и соответствовать в части конструкции требованиям ГОСТ РВ 20.39.309.

  - Состав изделия

3.2.1. В состав системы автоматизированного управления техническим обеспечением (САУ ТО, далее по тексту – изделия) должны входить:

технология перспективного планирования процессов технического обеспечения;

технология оперативного управления процессами ТО;

технология автоматизированного учета наличия и движения МТС в органах распределения и на объектах потребления;

унифицированная структура номенклатуру материально-технических средств;

база данных САУ ТО комплексов средств автоматизации АСУ СН с контрольной информацией из состава системы 83т50А;

3.2.2. В состав опытного образца САУ ТО должны входить:

унифицированный комплекс средств автоматизации органов планирования (УКСА-ОПл);

унифицированный комплекс средств автоматизации органов распределения (УКСА-ОР);

унифицированный комплекс средств автоматизации объектов потребления (УКСА-ОП);

комплекс общесистемных сервисов (КОСС).

Примечание. Окончательный состав опытного образца должен быть уточнен на этапе разработки технического проекта.

3.3. Требования назначения

3.3.1. САУ ТО должна представлять собой иерархическую систему, включающую три уровня автоматизации:

уровень планирования – ФОИВ в сфере ОПК, предприятия промышленности с функциями довольствующих органов и предприятия-изготовители;

уровень распределения – предприятия промышленности или их подразделения, выполняющие функции распределения и перераспределения МТС со складов и баз снабжения;

уровень потребления – объекты, осуществляющие эксплуатацию АСУ СН.

3.3.2. Технология перспективного планирования процессов технического обеспечения должна включать автоматизированные процедуры анализа потребностей КСА АСУ СН (объектов потребления) в материально-технических средствах, оптимального планирование заказа МТС на предприятиях промышленности, определения оптимальных норм содержания МТС в органах распределения и на объектах потребления, обеспечивающих минимум издержек при заданном уровне надёжности снабжения.

3.3.3. Технология оперативного управления процессами ТО должна включать автоматизированные процедуры оптимального планирования поставок МТС на пункты управления АСУ СН, процедуры перераспределения МТС, избавления от излишков и неликвидов.

3.3.4. Технология автоматизированного учета наличия и движения МТС в органах распределения и на объектах потребления должна функционировать в соответствии с нормативными документами министерств и ведомств оборонно-промышленного комплекса России.

3.3.5. Унифицированная структура номенклатура материально-технических средств, должна обеспечивать решение задач перспективного планирования, оперативного управления и учета наличия и движения МТС.

3.3.6. Концептуальная модель базы данных САУ ТО комплексов средств
автоматизации АСУ СН.

3.3.7. Технология построения унифицированных комплексов средств
автоматизации (УКСА) для оснащения органов планирования, органов
распределения МТС и объектов потребления (УКСА-ОПл, УКСА-ОР, УКСА-ОП):

общего программного обеспечения (ОС, серверы СУБД, серверы
приложений, серверы архивов);

общесистемного специального программного обеспечения (комплексы общесистемных сервисов (КОСС) и сервисов приложений);

специального программного обеспечения (АРМ должностных лиц
функциональных групп, АРМ эксплуатационного персонала);

комплекса технических средств УКСА.

3.3.8. Применение разрабатываемой технологии должно обеспечивать:

облегчение труда должностных лиц за счет внедрения методов автоматизированного учета МТС, формирования и контроля исполнения документов (трудозатраты на формирование отчетной документации  сокращаются в 3,5 - 4 раза);

повышение логистической культуры работы персонала за счет автоматизации документооборота и внедрения безбумажных технологий;

повышение надежности снабжения объектов потребления (поддержание вероятности безотказности снабжения в пределах 0,98 - 0,99);

повышение достоверности учета МТС на 12–15% за счет автоматизации формирования документов и исключения переноса данных с бумажных носителей;

повышение оперативности учета МТС в 7–9 раз за счет ввода информации в базы данных в местах её возникновения;

обеспечение возможности непрерывного оценивания текущих запасов МТС (их количественного и качественного состояния) на базах снабжения и объектах потребления;

снижение времени задержки  принятия решений от одного квартала до нескольких часов за счет электронного документооборота в системе ТО и автоматизированного контроля исполнения документов;

сокращение времени поиска информации в 25-30 раз за счёт создания и ведения баз данных о текущем состоянии запасов МТС и нормативно-справочной информации;

снижение бюджетных ассигнований на закупку МТС на 7-10% за счёт оптимизации объемов и номенклатуры заказываемых изделий;

снижение стоимости хранения МТС на 15-20% за счёт оптимизации объемов МТС, хранящихся на базах снабжения и складах объектов потребления;

уменьшение количества хранящихся неликвидов в 1,5-2 раза за счёт автоматизированного контроля сроков годности МТС;

оптимизация численности персонала за счет автоматизации выполнения трудоёмких операций учета МТС, подготовки и исполнения документов.

3.3.9. Опытный образец программно-технического комплекса должен обеспечивать реализацию следующих функций:

ведения номенклатора (добавление, удаление, редактирование номенклатур) МТС КСА  АСУ СН (подсистемы, вычислители, коммутаторы, агрегаты, блоки и т.д.);

решения задач перспективного планирования:

а) анализа текущей потребности в МТС, определения потребностей в МТС в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе;

б) определения оптимальных норм и объёмов содержания МТС на базах снабжения и объектах потребления, обеспечивающих минимум издержек при заданном уровне надёжности снабжения;

в) определения объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для закупки МТС;

г) прогнозирования потребностей в МТС для различных условий функционирования КСА АСУ СН;

д) формирования заказов для предприятий-поставщиков на поставку МТС на склады (базы снабжения) с учётом выделенных ассигнований;

е) формирования планов закупки МТС и замены технических средств.

решения задач оперативного управления:

а) распределения МТС по объектам потребления;

б) оптимального планирования поставок МТС на объекты потребления (решение транспортной задачи);

в) оперативного перераспределения запасов МТС между объектами потребления в случае возникновения дефицита;

г) организации дополнительных (разовых) поставок МТС объектам потребления в экстренных случаях.

решения задач учета наличия и движения МТС:

а) учёта наличия, движения и качественного состояния МТС на объектах потребления;

б) учёта наличия, движения и качественного состояния МТС на складах (базах снабжения);

в) контроля сроков и объёмов поставки МТС от поставщиков;

г) контроля расходования МТС на объектах потребления.

3.3.10. Реализация функции учета наличия и движения МТС обеспечивает контроль всего жизненного цикла МТС, включая стадии закупки, транспортировки, хранения, использования по назначению и списания.

3.3.11. В программно-техническом комплексе должны быть реализованы функции аутентификации и авторизации пользователей путем сравнения имени и пароля с зарегистрированными данными и предоставления аутентифицированному пользователю только тех прав доступа к функциям программы, которые для него разрешены.

3.4. Требования радиоэлектронной защиты

3.4.1 Интенсивность радиопомех, создаваемых аппаратурой опытного образца, не должны превышать норм допустимых индустриальных помех от оборудования и объектов, установленных ГОСТ В 25803.

3.5. Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.5.1 Технические средства опытного образца должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

3.5.2 Оборудование предназначено для установки в постоянно отапливаемых помещениях и сооружениях.

3.5.3 Технические средства опытного образца должны соответствовать требованиям для группы исполнения 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304.

Примечание. Требования по стойкости к воздействию случайной широкополосной вибрации, акустического шума, сейсмического удара, механических ударов, снеговой нагрузки, солнечного излучения, атмосферных выпадающих и конденсированных осадков, соляного (морского) тумана, плесневых грибов, статической и динамической пыли, воздушного потока, компонентов ракетного топлива, рабочих растворов (дезинфицирующих, дегазирующих и дезактивирующих,) агрессивных сред не предъявляются.

3.6. Требования надежности

3.6.1 Технические средства ОО  согласно ГОСТ 27003 относится к изделиям конкретного назначения, вида I, многократного циклического применения, восстанавливаемым, обслуживаемым.

3.6.2 Количественные показатели надежности должны составлять:

коэффициент оперативной готовности КОГ(ТЦ) – не менее 0,97;

среднее время восстановления ТВ– 0,5 час;

длительность цикла использования Тц– 1 час.

Определение критерия отказа, а также аналитический расчет показателей надежности осуществляются Исполнителем на этапе технического проектирования. Количественные значения показателей надежности уточняются по результатам предварительных испытаний.

3.6.3 Для проверки соответствия аппаратуры требованиям по надежности допускается использовать расчетные или расчетно-экспериментальные методы оценки надежности на основе результатов испытаний и опыта изготовления конструктивно-технологических аналогов в соответствии с ГОСТ 27.410, ГОСТ 27.301.

3.6.4 На этапе технического проектирования Исполнителем должна быть разработана программа обеспечения надежности, которая уточняется по результатам предварительных испытаний.

3.7. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.7.1. Общие эргономические и технико-эстетические требования должны соответствовать требованиям ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ В 2.114, ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 23000, ГОСТ Р 50923.

3.7.2. Диалог пользователя должен быть построен на основе оконной графической ассоциативной организации интерфейсов.

3.7.3. Пользовательский интерфейс должен быть простым, интуитивно понятным и ориентированным на выполнение минимального количества действий за счет выбора возможного варианта из состава русскоязычного меню.

3.7.4. Интерфейс пользователя должен быть разработан с учётом обеспечения композиционной целостности, информационной выразительности и стилевого соответствия формы современному уровню развития вычислительной техники.

3.7.5. Должна быть предусмотрена защита от ошибочных действий оператора.

3.8. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.8.1. Средства программно-технического комплекса САУ ТО должны функционировать в отапливаемых помещениях (сооружениях), со стандартным микроклиматом для функционирования средств вычислительной техники и персональных ЭВМ.

3.8.2. Хранение носителей ПО должно осуществляться в штатной упаковке, предусмотренной для носителя, в соответствии с требованиями руководящих документов по эксплуатации программ и использованию имитаторов.

3.8.3. Требования к условиям хранения устанавливаются с учетом ГОСТ В 9.003.

3.9. Требования транспортабельности

Требования к транспортированию – в соответствии ГОСТ 23088, ГОСТ РВ 20.39.412.

3.10. Требования безопасности

В конструкции опытного образца не допускается применение легковоспламеняющихся и способствующих распространению горения элементов, материалов, веществ и покрытий, а также взрывоопасных и токсичных компонентов.

3.11. Требования обеспечения режима секретности

Не предъявляются.

3.12. Требования защиты от иностранных технических разведок

Не предъявляются.

3.13. Требования стандартизации, унификации и каталогизации

3.13.1. Разработка аппаратуры должна осуществляться на основе базовых методов проектирования, конструктивных и технологических решений, применяемых в ранее разработанных изделиях.

3.13.2. Количество используемых типовых технологических операций должно составлять более 80%.

3.14. Требования технологичности

3.14.1 Конструкция опытного образца должна быть технологичной в соответствии с правилами обеспечения технологичности по ГОСТ 14.201.

3.14.2 Разработка должна осуществляться с учетом использования типовых стандартных средств и методов испытаний по ГОСТ РВ 20.57.416.

4.  Технико-экономические требования

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование целесообразности продолжения разработки с определением следующих показателей:

- стоимости и продолжительности подготовки и освоения серийного производства;

- ориентировочной полной стоимости жизненного цикла.

5.	 Требования к видам обеспечения

5.1. Требования к нормативно-техническому обеспечению

Не предъявляются.

5.2. Требования к метрологическому обеспечению

Не предъявляются.

5.3. Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

5.4. Требования к математическому, программному и информационному обеспечению

5.4.1. При реализации задач САУ ТО должен использоваться следующий математический аппарат:

математические методы теории управления запасами;

статистическое прогнозирование методом экспоненциального сглаживания и статистическая оценка неизвестных параметров распределения для оценки расхода МТС;

методы математического программирования для решения целочисленной задачи определения минимального уровня восполнения запасов МТС, обеспечивающего заданную надежность снабжения;

марковские и полумарковские модели для моделирования процессов изменения во времени уровней содержания МТС при двухуровневой комбинированной стратегии снабжения.

При разработке программного обеспечения должны выполняться следующие требования:

5.4.2. Программное обеспечение (ПО) и программная документация разрабатываются в соответствии с требованиями ЕСПД, ГОСТ-28388.

5.4.3. Разработка ПО должна вестись на языках программирования высокого уровня.

5.4.4. Функционирование ПО должно осуществляться под управлением операционной системы (ОС), сертифицированной для применения на объектах внедрения. Выбор конкретной ОС осуществляется на этапе технического проектирования.

5.4.5. Должна обеспечиваться возможность простого наращивания и модернизации ПО с целью расширения состава выполняемых функций, используемых ресурсов, совершенствования методов и алгоритмов обработки информации.

6. Требования к сырью, материалам и КИМП

6.1 Комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с ограничительными перечнями.

6.2. Применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемом изделии должны быть обоснованы на этапе разработки технического проекта и допускается их применение с  приемкой ОТК при обеспечении требований условий приемки и ТТЗ на ОКР.

6.3. Согласование применения комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства должно проводиться на этапе разработки технического проекта в порядке, устанавливаемом Заказчиком.

7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1. Требования к консервации не предъявляются.

7.2. Упаковка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.3. Маркировка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ 14192.

8. Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются.

9. Специальные требования

9.1 На этапе технического проектирования Исполнитель должен провести патентные исследования разрабатываемого изделия в соответствии с ГОСТ Р 15.011. Патентные исследования, проведенные на этапе технического проектирования, уточняются на последующих этапах.

9.2 Новые технические решения, в том числе программы для ЭВМ, созданные в процессе выполнения ОКР, при необходимости защищаются охранными документами.

9.3 На заключительном этапе ОКР Исполнитель должен представить Заказчику предложения по обеспечению авторских прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, а также прав Заказчика на результаты ОКР, созданную научно-техническую продукцию и материальные ценности.

10. Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР

10.1. Требования обеспечения режима секретности

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.94 г. № 1233, а также «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1.

10.2. Требования противодействия иностранным техническим разведкам

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 г. № 912-51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утвержденными Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 г. № 55.

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются.

11. Требования к порядку разработки конструкторской документации на военное время

Не предъявляются.

12. Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

13. Этапы выполнения ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (что представляется) | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта, в том числе: - сравнительный анализ и выбор методов управления запасами для реализации сервисов автоматизированного управления ТО; - формирование структуры систем автоматизированного управления техническим обеспечением; - разработка алгоритмов функционирования сервисов автоматизированного управления ТО; - проектирование схем информационного обмена САУ ТО в рамках сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды; - разработка структуры межвидовых УКСА для различных уровней иерархии системы ТО; - формирование специализированных контуров управления процессами ТО; - разработка программы обеспечения надежности опытного образца программно-технического комплекса системы автоматизированного управления техническим обеспечением КСА АСУ СН; - разработка пояснительной записки технического проекта. | Документация технического проекта – 1 компл. Отчет о патентном поиске – 1 компл. | С даты заключения контракта – октябрь 2014 г. |
| 2 | Разработка рабочей конструкторской, технологической и программной документации для изготовления опытного образца систем автоматизированного управления техническим обеспечением, в том числе: - РКД на УКСА органов планирования (УКСА-ОПл); - РКД на УКСА органов распределения (УКСА-ОР); - РКД на УКСА объектов потребления (УКСА-ОП); - РКД на комплекс общесистемных сервисов (КОСС). | Комплект КД, ТД и ПД для изготовления опытного образца программно-техни-ческого комплекса системы автоматизированного уп-равления техническим обеспечением КСА АСУ СН – 1 компл. Программа и методика предварительных испытаний опытного образца программно-технического комплекса системы автоматизированного управления техническим обеспечением КСА АСУ СН – 1 компл. | Ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. |
| 3 | Изготовление опытного образца систем автоматизированного управления техническим обеспечением и проведение предварительных испытаний, в том числе: - изготовление опытного образца САУ ТО в составе УКСА-ОПл, УКСА-ОР, УКСА-ОП и КОСС, комплексная отладка; - проведение предварительных испытаний опытного образца программно-технического комплекса САУ ТО; - корректировка РКД опытного образца программно-технического комплекса САУ ТО по результатам испытаний. Присвоение документации литеры «О»; - получение заключения предприятия-потребителя, по уровню параметров и применяемости разработанной технологии; - разработка научно-технического отчета. | Опытный образец программно-технического комплекса системы автоматизированного управления техническим обеспечением КСА АСУ СН – 1 компл. Акт и протоколы испытаний опытного образца – 1 компл. Комплект КД, ТД и ПД литеры «О» на программно-технический комплекс системы автоматизированного управления техническим обеспечением КСА АСУ СН – 1 компл. Заключение предприятия-потребителя, по уровню параметров и применяемости разработанной технологии Научно-технический отчет об ОКР – 1 компл. | Декабрь 2015 г. – срок, указанный в заявке победителя конкурса (в днях) |

Содержание работ по этапам ОКР определяется исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

Сроки завершения этапов (за исключением этапов, выполняемых в год завершения работы в целом), предлагаемые участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, не должны быть позже ноября текущего года. Началом выполнения последующего этапа работ является день, следующий за днем завершения предыдущего этапа.

14  Порядок выполнения и приемки ОКР (этапов ОКР)

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР и ОКР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 с учетом приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 73.

15 Предложения по внедрению созданной продукции

Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).

| Заместитель начальника отдела Департамента радиоэлектронной промышленности |  | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

радиоэлектронной промышленности

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации

________________ П.П. Куцько

«30» декабря 2013 г.

Лот № 4

Требования к техническим характеристикам

опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций»,

шифр «Абрек»

1. Наименование, шифр ОКР, основание для выполнения ОКР

«Разработка промышленной технологии создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций», шифр «Абрек».

Основание для выполнения ОКР – постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Цель выполнения ОКР, задачи работы и наименование технологии

2.1. Цель работы

Разработка промышленной технологии создания ряда усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для АФАР высокопотенциальных РЛС с применением наиболее эффективных технических решений, обеспечивающих в перспективных радарах с АФАР, наряду с реализацией заданных ТТХ, повышенной надежности, минимально возможной трудоемкости и стоимости.

ОКР проводится в интересах создания приоритетных образцов ВВСТ, таких как С-500.

2.2. Задачи работы

Для достижения поставленной цели в ходе выполнения ОКР должны быть решены следующие задачи:

- Разработаны МИС СВЧ на основе широкозонных полупроводниковых (нитрид-галлиевых) гетероструктур для мощных усилителей Х-диапазона.

- Разработан ряда усилителей мощности на базе нитрид-галлиевых МИС СВЧ приемо-передающих АФАР Х-диапазона.

- Проведены оптимизация и выбор базового конструктива интегрированных функциональных узлов (ИФУ) нитрид-галлиевых усилителей мощности Х-диапазона с точки зрения задач управления, электропитания и управления ИФУ и удовлетворения габаритным ограничениям в составе каналов АФАР.

- Разработана промышленной технологии создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций.

- Проведена модернизация автоматизированных программно-аппаратных комплексов и метрологии ИФУ и приемо-передающих модулей (ППМ)  АФАР с целью создания единых методик и базы данных в направлении снижения трудозатрат на контроль, настроечные операции и испытания.

- Разработана рабочая конструкторская (КД) и технологическая (ТД) документация на ряд опытных образцов ИФУ СВЧ усилителей мощности на базе нитрид-галлиевых МИС СВЧ Х-диапазона.

- Разработаны и изготовлены опытные образцы (ОО) ряда ИФУ СВЧ усилителей мощности на базе нитрид-галлиевых МИС СВЧ Х-диапазона.

- Проведены предварительные испытания (ПИ), откорректированы КД и ТД с присвоением литеры «О».

- Получено заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной промышленной технологии.

- Определено предприятие-изготовитель ИФУ СВЧ усилителей мощности на базе нитрид-галлиевых МИС СВЧ Х-диапазона.

2.3. Наименование технологии

Промышленная технология создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций.

3. Технические требования к создаваемой технологии

Промышленная технология создания и серийного производства ИФУ СВЧ усилителей мощности для АФАР Х-диапазона должна обеспечить Повышение потенциала и эксплуатационных характеристик (надежности, стойкости к внешним воэдействиям окружающей среды в несколько раз)) за счет применения в МИС СВЧ широкозонных полупроводниковых материалов с повышенной удельной мощностью, электропрочностью и верхним пределом рабочей температуры МИС.

При выполнении настоящей ОКР должны быть решены следующие задачи:

- разработаны МИС СВЧ усилителей мощности Х-диапазона на основе нитрид-галлиевых структур;

- разработаны схемотехники, конструкции, технологических и производственных процессов изготовления и аттестации ИФУ усилителей мощности на базе нитрид-галлиевых МИС СВЧ;

- проведена оптимизация схем электропитания и управления приемо-передающими каналами АФАР с учетом импульсного режима работы;

- проведен сопоставительный анализ и выбор конструктивных параметров несущей конструкции (корпуса) ППМ АФАР с целью обеспечения эффективного отвода тепла от ППМ с учетом их взаимозаменяемости при изготовлении и эксплуатации;

- обеспечено развитие программно-аппаратных комплексов и метрологии ИФУ СВЧ и ППМ АФАР с целью создания единых методик и базы данных в направлении снижения трудозатрат на контроль, настроечные операции и испытания.

Разработка промышленной технологии создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций должна быть подтверждена изготовлением и испытаниями опытных образцов.

3.1. Конструктивные требования

3.1.1 По конструктивным требованиям ИФУ СВЧ усилителей мощности должны удовлетворять требованиям ГОСТ РВ 20.39.309.

3.1.2 Промышленная технология создания ИФУ СВЧ усилителей мощности должна обеспечивать:

- блочно-модульный принцип построения, обеспечивающий замену вышедших из строя взаимозаменяемых модулей в условиях производства и испытаний;

- электрическую и механическую взаимозаменяемость однотипных функциональных устройств и субмодулей;

- удобный доступ ко всем элементам, требующим регулировки в процессе эксплуатации и технического обслуживания, а также быструю замену сменных элементов;

- удобство проведения ремонтных и профилактических работ в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.309, в том числе за счет встраивания в конструкцию элементов электронной идентификации;

- наличие элементов защиты от статического электричества, перегрузок, а также устройств для подключения заземления

- сопряжение по габаритным и установочным размерам с АФАР изделия С-500;

- работоспособность всех элементов при внешних воздействующих факторах по ГОСТ РВ20.39.3048.

3.2. Состав изделия

3.2.1 Состав опытных образцов ряда ИФУ СВЧ:

- ИФУ СВЧ в составе:

- субмодуль ПУМ;

- субмодуль ВУМ;

- модулятор обеспечения импульсного режима работы ИФУ;

- вентили для предотвращения самовозбуждения СВЧ каналов;

- СВЧ вводы-выводы.

- Корпус ИФУ с микрополосковыми переходами и контактами по цепям управления, СВЧ и НЧ питания;

Примечание: Состав опытных образцов должен быть уточнен на этапе технического проектирования.

3.3. Требования назначения

3.3.1 Основные параметры (характеристики) разрабатываемого ряда ИФУ СВЧ усилителей мощности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон рабочих частот | Х (f0(5%) |
| 2 | Выходная мощность ИФУ в импульсном режиме (Вт) | Литеры 1 - 5: (10, 15, 20, 25, 30) |
| 3 | Перепад выходной импульсной мощности в рабочем диапазоне частот, дБ, не более | 1,5 |
| 4 | КПД субмодуля ВУМ, %, не хуже | 35 – литеры 1, 2 30 – литеры 3 -5 |
| 5 | Интегральный КПД ИФУ с учетом потерь в пассивных СВЧ и НЧ цепях, %, не хуже | 25 |
| 6 | Коэффициент усиления, дБ | 30 - 35 |
| 7 | КСВН (вх/вых), не более | 1,5 |
| 8 | Неравномерность коэффициента усиления в рабочем диапазоне частот, дБ, не более | 1.3 |
| 9 | Относительная спектральная плотность мощности вносимых фазовых флуктуаций выходного сигнала при отстройке от несущей частоты, определенная кривой, проходящей через точки, дБ/Гц, не более |  |
|  | - 5 кГц | минус 110 |
|  | - 10 кГц | минус 115 |
|  | - 50 кГц | минус 120 |
|  | - свыше 200 кГц, не хуже | минус 135 |
| 10 | Относительная спектральная плотность мощности вносимых амплитудных флуктуаций выходного сигнала при отстройке от несущей частоты, определенная кривой, проходящей через точки, дБ/Гц, не более: |  |
|  | - 5 кГц | минус 110 |
|  | - 10 кГц | минус 120 |
|  | - 50 кГц | минус 125 |
|  | - 200 кГц | минус 130 |
| 11 | Напряжение питания ВУМ, В, не ниже | 25 |
| 12 | Отсутствие самовозбуждения в отсутствии СВЧ сигнала |  |
| 13 | Базовые режимы излучения | Q= 5 - 7, τи=1 мкс – 1 мс. |
|  |  | (подача СВЧ-импульса при включенном канале в режиме ПРД) |
|  |  | ответ системы управления |
| 14 | Температура охлаждающей жидкости на входе МПП Tmax, (C, не более | 75 |

3.4 Требования к радиоэлектронной защите

3.4.1. Порядок обеспечения электромагнитной совместимости должен соответствовать ГОСТ В 25 838.

3.4.2. Относительные уровни побочных излучений опытных образцов ИФУ в составе ППМ должны соответствовать требованиям ГОСТ РВ 52226 и ГОСТ В 24911

3.4.3. Опытные образцы ИФУ в составе ППМ по уровням создаваемых электромагнитных помех и восприимчивости к ним должны соответствовать требованиям ГОСТ В 25 803.

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

СВЧ ИФУ по характеристикам стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам должны соответствовать требованиям, предъявляемым к группе исполнения 1.3 в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.304 и и приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Внешний воздействующий фактор (ВВФ) | Характеристики ВВФ, единицы измерения | Значение ВВФ |
| --- | --- | --- |
| 1. Синусоидальная вибрация (виброустойчивость) | Диапазон частот, Гц | 1-500 |
|  | Ускорение, g | 10 |
| 2. Синусоидальная вибрация (вибропрочность) | Диапазон частот, Гц Ускорение, g | 20 – 300 2 |
| 2 Механический удар многократного действия | Пиковое ускорение, g | 40 |
|  | Длительность действия ударного ускорения, мс | 2-10 |
| 3 Атмосферное пониженное давление | Рабочее, мм рт.ст. при авиатранспортировании | 450 90 |
| 4 Повышенная температура среды | Рабочая, °С | 75 |
|  | Предельная, °С | 90 |
| 5 Пониженная температура среды | Рабочая, °С | минус 50 |
|  | Предельная, °С | минус 65 |
| 6 Повышенная влажность воздуха | Относительная влажность при температуре 25°С, % | 98 |

3.6 Требования надежности

- гамма-процентная наработка до отказа (Т() ИФУ 
при (=95% должна быть не менее 6000 часов;

- назначенный срок службы – 15 лет (15000 ч.);.

- Назначенный полный ресрс – 25 лет (25000 ч.).

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.8.1 Конструкция и маркировка ИФУ должна исключать возможность его неправильного соединения и подключения во время эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

3.8.2 Восстановление работоспособности должно обеспечиваться заменой МИС на исправные. Замена составных частей модуля МПП – только в условиях завода-изготовителя.

3.8.3 Хранение ИФУ должно производиться в заводской упаковке в закрытых неотапливаемых помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ В 9.003. Срок хранения ИФУ должен быть не менее 10 лет.

3.8.4 ИФУ при эксплуатации не должны требовать настройки.

3.9 Требования  транспортабельности

3.9.1 Изделие должно быть устойчиво к транспортированию всеми видами транспорта в средних условиях транспортирования в соответствии с ГОСТ 23088. Условия транспортирования – по ГОСТ В 9.001.

3.9.2 Изделия транспортируются в соответствии с требованиями ГОСТ 23088. Конструкция групповой упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 23088
 и должна допускать возможность изъятия части изделий с сохранением защитных свойств упаковки или переупаковывания оставшихся изделий.

3.10 Требования безопасности

3.10.1 Конструкция и схемотехнические решения ИФУ должны обеспечивать безопасность личного состава от опасных напряжений в процессе функционирования и при техническом обслуживании аппаратуры, а также исключить возможность попадания электрического напряжения на наружные части, в том числе ручки и рукоятки органов управления.

По безопасности модули МПП должны соответствовать требованиям 
ГОСТ РВ 20.39.309 раздел 18 и ОТТ ВВС-86, книга 4, раздел 2.3

3.10.2 Конструктивно-технические особенности модулей МПП не должны оказывать вредного влияния на окружающую среду при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

3.10.3 Уровни излучения СВЧ энергии модуля МПП при проведении технического обслуживания и ремонтно-восстановительных работ не должны превышать санитарных норм (25 мкВт/см2).

Должна быть обеспечена экологическая защита обслуживающего персонала от облучения.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

Не предъявляются

3.12 Требования защиты от иностранных технических разведок

Не предъявляются

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации

Количественные показатели уровня стандартизации и унификации в соответствии с ГОСТ В 15.207 определяются и уточняются на этапе разработки РКД.

3.14 Требования технологичности

3.14.1 ИФУ должны основываться на технологии МИС СВЧ с применением нитрид-галлиевых (GaN) структур.

3.14.2 Технология сборки, монтажа и настройки ИФУ должна осуществляться с учетом использования типовых технологических процессов и стандартных средств и методов испытаний и измерений.

3.14.3 Количественные показатели технологичности определяются на этапе изготовления опытных образцов.

4. Техническо-экономические требования

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование разработки с определением следующих показателей:

- стоимость и продолжительность подготовки и освоения серийного производства;

- ориентировочная полная стоимость жизненного цикла образца;

- сравнительные технико-экономические показатели разрабатываемого образца и лучших образцов аналогичного типа (отечественных и зарубежных).

5. Требования к видам обеспечения

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

Не предъявляются.

5.2. Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Метрологическое обеспечение разработки и испытаний должно соответствовать требованиям ГОСТ РВ 8.570.

5.2.1.1 При разработке изделий должен быть регламентирован порядок метрологического обеспечения разработки:

- порядок аттестации средств испытаний и проверки (калибровки) средств измерений;

- порядок проведения метрологической экспертизы КД и ТД;

- порядок метрологической аттестации разработанных методов измерений в соответствии с ГОСТ РВ 8.560; ПР 50.2.006; ПР 50.2.016; МИ 2304.

5.2.1.2 Средства испытаний и измерений должны иметь соответствующую документацию (техническое описание, формуляр или паспорт) и свидетельства об аттестации и проверке (калибровке) соответственно.

5.2.1.3 Технические характеристики средств испытаний и измерений должны быть достаточными для подтверждения соответствия испытываемых изделий установленным требованиям.

5.3. Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

6. Требования к сырью, материалам и КИПМ

6.1 Комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с ограничительными перечнями.

6.2. Применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемом изделии должны быть обоснованы на этапе разработки технического проекта и допускается их применение с  приемкой ОТК при обеспечении требований условий приемки и ТТЗ на ОКР.

6.3. Согласование применения комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства должно проводиться на этапе разработки технического проекта в порядке, устанавливаемом Заказчиком.

7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

Консервация и упаковка должны обеспечивать сохраняемость ИФУ при транспортировании всеми видами транспорта, указанными в ГОСТ В 9.001, при хранении в состоянии консервации в неотапливаемом помещении.

Средства и методы консервации, помещения для проведения консервации должны соответствовать ГОСТ ВРВ 20.39.309.

ИФУ должны иметь маркировку, содержащую наименование и заводской номер в соответствии с требованиями ГОСТ 14192, и электронный идентификатор с ключевыми параметрами для возможной замены в процессе эксплуатации.

Для хранения и транспортирования изделий использовать упаковку завода-изготовителя.

8 Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются.

9 Специальные требования

9.1 На этапе технического проектирования Исполнитель должен провести патентные исследования ИФУ усилителей мощности на основе широкозонных полупроводниковых материалов в соответствии с ГОСТ Р 15.011. Патентные исследования, проведенные на этапе эскизно-технического проектирования, уточняются на последующих этапах.

9.2 Новые технические решения, в том числе программы для ЭВМ, созданные в процессе выполнения ОКР, при необходимости защищаются охранными документами.

9.3 На заключительном этапе ОКР разработчик должен представить Заказчику предложения по обеспечению авторских прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, а также прав Заказчика на результаты ОКР, созданную научно-техническую продукцию и материальные ценности.

9.4 Для разработки и испытаний изделия могут создаваться стенды, включающие необходимые аппаратно-программные средства и базовое программное обеспечение. Состав стендов (при необходимости) определяется на этапе технического проектирования.

Примечание: состав макета должен быть определен на этапе -технического проекта.

10. Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР

10.1. Требования обеспечения режима секретности

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.94 г. № 1233, а также «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1.

10.2. Требования противодействия иностранным техническим разведкам

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 г. № 912-51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утвержденными Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 г. № 55.

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются.

11. Требования к порядку разработки конструкторской документации на военное время

Не предъявляются.

12. Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

13. Этапы выполнения ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (что представляется) | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта промышленной технологии создания усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур. Изготовление макетов усилителей мощности Х-диапазона | Документация технического проекта – 1 компл. Макеты усилителей мощности Х-диапазона – 1 компл. | С даты заключения государственного контракта – октябрь 2014 г. |
| 2 | Разработка рабочей конструкторской, программной, технологической документации. Изготовление составных частей опытных образцов | Комплект КД, ПД и ТД для изготовления опытных образцов – 1 компл. Составные части опытных образцов – 1 компл. | Ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. |
| 3 | Изготовление опытных образцов. Проведение предварительных испытаний. Доработка опытных образцов, корректировка конструкторской, программной, технологической документации по результатам испытаний. Присвоение документации литеры "О". Разработка научно-технического отчета | Акт и протоколы ПИ – 1 компл.. Опытные образцы ИФУ – 4 шт.. РКД, ПД и ТД литеры «О» - 1 компл. Заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной промышленной технологии. Научно-технический отчет – 1 компл. | Декабрь 2015 г. - срок, указанный в заявке победителя конкурса (в днях) |

Содержание работ по этапам ОКР определяется исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

Сроки завершения этапов (за исключением этапов, выполняемых в год завершения работы в целом), предлагаемые участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, не должны быть позже ноября текущего года. Началом выполнения последующего этапа работ является день, следующий за днем завершения предыдущего этапа.

14  Порядок выполнения и приемки ОКР (этапов ОКР)

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР и ОКР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 с учетом приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 73.

15 Предложения по внедрению созданной продукции

Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).

| Заместитель начальника отдела Департамента радиоэлектронной промышленности |  | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

радиоэлектронной промышленности

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации

________________ П.П. Куцько

«30» декабря 2013 г.

Лот № 5

Требования к техническим характеристикам

опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой»,

шифр «Равендук»

1. Наименование, шифр ОКР и основание для выполнения ОКР

«Разработка промышленной технологии создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой», шифр «Равендук»

Основание для выполнения ОКР – постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Цель выполнения ОКР, задачи работы и наименование технологии

2.1. Цель работы

Целью работы является создание и внедрение в производство новых промышленных технологий и технических средств повышения эксплуатационных характеристик перспективных комплексов радиоэлектронной разведки (РЭР) с низкой радиозаметностью, размещаемых на стационарных и подвижных объектах (автомобилях, кораблях, самолетах), предельно достижимые характеристики которых ограничены проблемами распространения волн в магнитоактивной среде (ионосфере) и наличием существенных искажений принимаемого электромагнитного поля за счет отражений от элементов окружающей архитектуры и инфраструктуры, или конструкций несущих платформ. Создание опытного образца ионосферно-адаптивной системы радиоэлектронной разведки, предназначенной для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой, при проведении сравнительных натурных испытаний в условиях реальной РЭО.

2.2. Задачи работы

В ходе проведения ОКР должны быть решены следующие задачи:

Разработана промышленная технология создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой, в том числе:

- разработаны и созданы методы и технологии электродинамического моделирования стационарных и подвижных объектов со сложной архитектурой и инфраструктурой, позволяющих учитывать поляризационные свойства падающих пространственных и поверхностных радиоволн, волн отраженных и рассеянных элементами несущих платформ и, как следствие, минимизировать объем натурных калибровочных измерений при различных поляризациях калибровочного поля;

- разработаны и созданы технологии радикального повышения эксплуатационных характеристик стационарных и подвижных ДКМВ комплексов РЭР (одно- и многопозиционные комплексы ближнего и загоризонтного поиска, дальнометрии, средства приема с ФАР) на основе новых методов энергетически скрытного формирования их поляризационно-зависимых «электромагнитных портретов» с повышенным разрешением, а также интеллектуальных и поляризационно-чувствительных методов поиска, пеленгования и приема сигналов;

- разработан и изготовлен опытный образец, обеспечивающий:

- проверку эффективности основных элементов ионосферно-адаптивной системы РЭР, размещаемой на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой;

- адаптацию ионосферных моделей с применением локальных и международных сетей вертикального зондирования (ВЗ) и наклонного зондирования (НЗ) ионосферы с использованием сигналов линейной частотной модуляции (ЛЧМ), а также интеллектуальную обработку информации, учитывающую тонкую структуру ионосферы;

- разработана рабочая конструкторская, программная  и технологическая документация (КД, ПД и ТД) на опытный образец;

- проведены предварительные испытания опытного образца (ОО), откорректированы КД, ПД и ТД по результатам предварительных испытаний с присвоением документации литеры «О»;

- получено заключение предприятия-потребителя, определяемого Заказчиком, по уровню параметров и применяемости разработанной технологии;

- определено предприятие-изготовитель перспективных комплексов ионосферно-адаптивных систем РЭР, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой.

2.3. Наименование технологии

Технология создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой.

3. Технические требования к создаваемой технологии

Технология создания ионосферно-адаптивных систем РЭР, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой должна быть основана на применении эталонного ионосферно-адаптивного комплекса радиоэлектронного мониторинга на основе многофункционального пеленгатора-дальномера, способного размещаться на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой и работать в КВ диапазоне частот с обеспечением непрерывного анализа всех сигналов в реальном времени.

На основе разработанной технологии должны быть:

- разработаны и внедрены перспективные алгоритмы электродинамического моделирования стационарных и подвижных объектов со сложной архитектурой и инфраструктурой, позволяющих учитывать поляризационные свойства падающих пространственных и поверхностных радиоволн, волн отраженных и рассеянных элементами несущих платформ и, как следствие, минимизировать объем натурных калибровочных измерений при различных поляризациях калибровочного поля;

- разработаны и внедрены перспективные алгоритмы радикального повышения эксплуатационных характеристик стационарных и подвижных ДКМВ комплексов РЭР (одно- и многопозиционные комплексы ближнего и загоризонтного поиска, дальнометрии, средства приема с ФАР) на основе новых методов энергетически скрытного формирования их поляризационно-зависимых «электромагнитных портретов» с повышенным разрешением, а также интеллектуальных и поляризационно-чувствительных методов поиска, пеленгования и приема сигналов;

- разработаны и внедрены перспективные алгоритмы для адаптации ионосферных моделей с применение локальных и международных сетей ВЗ и НЗ ЛЧМ зондирования.

Разработка технологии создания ионосферно-адаптивных систем РЭР, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой должна быть подтверждена изготовлением и испытаниями опытного образца.

3.1. Конструктивные требования

3.1.1 Проектирование изделия должно осуществляться на принципах блочно-модульного построения с учетом использования унифицированных модулей, блоков, деталей, элементов согласно ГОСТ РВ 20.39.308.

3.1.2 Компоновка элементов аппаратуры должна обеспечивать возможность:

- свободного доступа для контроля, регулировки, замены отдельных устройств;

- замены составных частей аппаратуры без повреждения их соединений;

- снятия любого блока без демонтажа других;

- многократного выполнения разборочно-сборочных работ;

- подключения контрольно-измерительных приборов для технического обслуживания и ремонта.

3.1.3 Кабели и проводка электрических соединений должны иметь маркировку, обеспечивающую быстрое нахождение мест их подключения.

3.1.4 Основные функциональные узлы, блоки аппаратуры должны быть выполнены в виде съемных сборочных единиц.

3.2. Состав изделия

Состав опытного образца включает в себя следующие элементы:

- система антенная;

- ионозонд;

- устройства пеленгования;

- устройства обработки;

- систему электропитания и жизнеобеспечения;

- функциональное программное обеспечение;

- технологическое программное обеспечение;

- комплект ЗИП-О;

- комплект ЭД.

Примечание: Окончательный состав опытного образца должен быть уточнен на этапе разработки технического проекта.

3.3. Требования назначения

3.3.1 В процессе выполнения ОКР должен быть разработан  и изготовлен опытный образец ионосферно-адаптивной системы радиоэлектронной разведки (РЭР), предназначенной для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой.

3.3.2 Основные характеристики разрабатываемого опытного образца ионосферно-адаптивной системы радиоэлектронной разведки, предназначенной для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц | От 1,5 до 3 |
| Зона контроля по дальности, км | До 4000 |
| Зона контроля по азимуту, град | 360 |
| Зона контроля по углу места, град | От 0 до 80 |
| Среднеквадратическая ошибка измерений по дальности, % от дальности | 5 |
| Среднеквадратическая ошибка измерений по азимуту, град | 1 |
| Среднеквадратическая ошибка измерений по углу места, град | 1 |

3.4. Требования радиоэлектронной защиты

Вновь разрабатываемая аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ РВ 20.39.309 по электромагнитной совместимости и помехозащищенности.

3.5. Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.5.1 Технические средства изделия, предназначенные для эксплуатации в стационарных помещениях, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.304 по группе 1.1 исполнения «УХЛ» с ограничениями:

- рабочая температура повышенная 35оС;

- рабочая температура пониженная 5оС;

- предельная повышенная температура среды 40оС;

- предельная пониженная температура среды 5оС;

- относительная влажность воздуха при температуре 25оС: 80%.

Требования по устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации, механических ударов многократного действия, снеговой нагрузки, атмосферного пониженного давления, плесневых грибов, соляного тумана, специальных сред и коррозийно-активных агентов атмосферы, дождя, поражающих факторов ядерных взрывов, солнечного излучения, статического и динамического воздействия песка и пыли не предъявляются.

3.5.2 Технические средства изделия, предназначенные для эксплуатации на открытом воздухе, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.304 по группе 1.10 исполнения «УХЛ» за исключением требований по устойчивости к воздействию акустического шума, солнечного излучения, компонентов ракетного топлива, рабочих растворов и агрессивных сред.

3.5.3 Для аппаратуры, не соответствующей предъявленным требованиям, должны быть обеспечены соответствующие условия транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.5.4 Покупные комплектующие изделия должны соответствовать условиям применения изделия. Импортные комплектующие подвергаются испытаниям на стойкость к внешним воздействующим факторам в составе изделия.

3.6. Требования надежности

3.6.1 Изделие в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.303 относится:

- по числу возможных (предусмотренных) вариантов применения по назначению – к изделиям конкретного назначения;

- по числу допустимых (учитываемых) работоспособных состояний – к изделиям вида II (может находиться в частично неработоспособном состоянии);

- по режиму применения - к изделиям непрерывного длительного применения;

- по возможности восстановления работоспособного состояния после отказа – восстанавливаемая;

- в зависимости от возможности и (или) необходимости проведения технического обслуживания – к обслуживаемым изделиям;

- в зависимости от возможности возникновения отказов из-за сбоев ЭВМ (или других устройств дискретной техники) – к изделиям с отказами сбойного характера;

- по характеру зависимости между требуемой длительностью безотказной работы и выходным эффектом от применения комплекса по назначению – к изделию, эффект от применения которого пропорционален суммарному времени пребывания его в работоспособном состоянии;

- по возможным последствиям переходов аппаратуры в предельное состояние – к изделиям, переход в предельное состояние в процессе применения по назначению не ведет к катастрофическим последствиям;

- по возможности осуществления контроля технического состояния комплекса – к изделиям, контроль технического состояния которых в условиях эксплуатации возможен;

- по возможности и способам восстановления технического ресурса (срока службы) – к изделиям, ремонтируемым обезличенным способом.

3.6.2 К изделию предъявлены следующие требования по надежности - средняя наработка на отказ изделия должна быть не менее 2000 ч.

Среднее время восстановления изделия путем замены отказавших модулей на исправные из состава ЗИП-О должно быть не более 30 минут.

Средний ресурс до капитального ремонта должен быть не менее 
20000 ч., средний срок службы до капитального ремонта не менее 10 лет, число капитальных ремонтов – 1.

Примечание: Критерием предельного состояния аппаратуры изделия является израсходование ресурса, заданного в ТУ на электрорадиоизделия (ЭРИ), у 30 % ЭРИ от общего числа, используемых в аппаратуре.

Средний срок сохраняемости в условиях, указанных в настоящем техническом задании,  должен быть не менее 3 лет.

3.6.3 Оценка соответствия показателей надежности изделия производится расчетным путем на этапе технического проектирования ОКР.

3.6.4 Программа обеспечения на стадии разработки разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.302 и ГОСТ РВ 27.1.02.

Примечание: Требования по надежности должны быть уточнены на этапе разработки технического проекта ОКР.

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.8.1 В изделии в целом и его составных частях (блоках, устройствах) должны быть предусмотрены меры по обеспечению удобства по эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию и ремонту.

3.8.2 Должна быть предусмотрена взаимозаменяемость однотипных устройств, допускается проведение дополнительных настроечных работ при их замене, порядок и последовательность которых должны быть изложены в ЭД.

3.8.3 Рабочие места изделия должны быть оборудованы креслами операторов, а также местами для хранения ЭД и ЗИП-О (включая КИП, при наличии).

3.8.4 Для аппаратуры изделия должны быть предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- ежедневное техническое обслуживание ЕТО;

- ТО-1, периодичность проведения – 1 раз в год;

- ТО-2, периодичность проведения – 1 раз в 2 года.

3.8.5 Для обеспечения эксплуатации изделия должен быть разработан одиночный комплект ЗИП-О.

Примечание: Состав ЗИП-О должен быть определен на этапе разработки РКД и уточнен на этапе ПИ.

3.9. Требования транспортабельности

Составные части изделия должны отвечать требованиям по перевозке их в тарной упаковке автомобильным транспортом (в крытых кузовах), железнодорожным (с учетом габарита 02-ВМ), воздушным (в герметичных отсеках) транспортом в соответствии с техническими условиями на них и ГОСТ В 9.001.

Примечание: Инструкция по транспортированию не разрабатывается.

3.10. Требования безопасности

Изделие по обеспечению безопасности должно соответствовать требованиям ГОСТ РВ 20.39.309, раздел 8.

3.11. Требования обеспечения режима секретности

Требования не предъявляются.

3.12. Требования  защиты от иностранных технических разведок

Требования не предъявляются.

3.13. Требования стандартизации, унификации и каталогизации

3.13.1 При проектировании изделия должно быть использовано максимально возможное количество стандартных унифицированных составных частей и ПКИ.

3.13.2 Конструкторская и технологическая документация должна разрабатываться в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

3.13.3 Расчет показателей стандартизации и унификации должен быть проведен на этапе разработки РКД, ТД.

3.14. Требования технологичности

13.14.1 Конструкция изделия, элементная база и схемотехнические решения должны обеспечивать минимальную трудоемкость изготовления с минимизацией количества технологических операций.

3.14.2 Расчет показателей технологичности должен быть проведен на этапе разработки РКД, ТД.

4. Технико-экономические требования

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование целесообразности продолжения разработки с определением следующих показателей:

- стоимости и продолжительности подготовки и освоения серийного производства;

-  ориентировочной полной стоимости жизненного цикла;

-  сравнительных технико-экономических показателей разработанного образца и лучших отечественных и зарубежных аналогов.

5. Требования к видам обеспечения

5.1. Требования к нормативно-техническому обеспечению

Разрабатываемые в ходе выполнения этапов ОКР документы должны соответствовать требованиям ГОСТ РВ 15.110, систем ЕСКД, ЕСПД.

5.2. Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Метрологическое обеспечение должно соответствовать требованиям                 ГОСТ РВ 1.1, ГОСТ В 15.101, ОТТ 1.1.7.

5.2.2 Для измерения параметров технических средств, при настройке, испытаниях и в процессе эксплуатации изделия должны применяться стандартные средства измерения.

5.2.3 Перечень контрольно-измерительных приборов, необходимых для проведения технического обслуживания и регламентных работ, определяется на этапе разработки РКД.

5.3. Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

5.4. Требования к математическому, программному и информационному обеспечению

Не предъявляются.

6. Требования к сырью, материалам и КИМП

6.1 Комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с ограничительными перечнями.

6.2 Применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемом изделии должны быть обоснованы на этапе разработки технического проекта.

6.3 Согласование применения комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства должно проводиться на этапе разработки технического проекта в порядке, устанавливаемом Заказчиком.

7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Консервация и упаковка изделия должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.2 Упаковка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001, 
ГОСТ РВ 20.39.309.

7.3 Маркировка изделия должна соответствовать требованиям 
ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ 14192.

8. Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются.

9. Специальные требования

9.1 На этапе технического проектирования Исполнитель должен провести патентные исследования разрабатываемого изделия в соответствии с ГОСТ Р 15.011. Патентные исследования, проведенные на этапе технического проектирования, уточняются на последующих этапах.

9.2 Новые технические решения, в том числе программы для ЭВМ, созданные в процессе выполнения ОКР, при необходимости защищаются охранными документами.

9.3 На заключительном этапе ОКР разработчик должен представить Заказчику предложения по обеспечению авторских прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, а также прав Заказчика на результаты ОКР, созданную научно-техническую продукцию и материальные ценности.

9.4 Для разработки и испытаний изделия могут создаваться стенды, включающие необходимые аппаратно-программные средства и базовое программное обеспечение. Состав стендов (при необходимости) определяется на этапе технического проектирования.

Примечание: состав макета должен быть определен на этапе технического проекта.

10 Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР

10.1 Требования обеспечения режима секретности

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.94 г. № 1233, а также «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1.

10.2 Требования противодействия иностранным техническим разведкам

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 г. № 912-51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утвержденными Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 г. № 55.

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются.

11. Требования к порядку разработки конструкторской документации на военное время

Не предъявляются.

12 Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

13. Этапы выполнения ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (что представляется) | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта промышленной технологии создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой с изготовлением макетов основных узлов, в том числе: - разработка технической документации на промышленную технологию создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой; - разработка ведомости технического проекта на промышленную технологию создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой; - разработка программы обеспечения надежности опытного образца ионосферно-адаптивной системы РЭР, предназначенной для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой; - обоснование путей построения ионосферно-адаптивной системы РЭР, предназначенной для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой; - разработка версий программного обеспечения энергетически скрытной поляризационно-чувствительной калибровки с повышенным разрешением; - электродинамическое моделирование стационарных и подвижных объектов со сложной архитектурой и инфраструктурой; - разработка перечня документации на опытный образец ионосферно-адаптивной системы РЭР, предназначенной для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой. | Документация технического проекта– 1 компл. Макеты основных узлов – 1 компл. Экспертное заключение по техническому проекту, выдаваемое организацией, определяемой Заказчиком – 1 компл. | С даты заключения государственного контракта – октябрь 2014 г. |
| 2 | Разработка рабочей конструкторской, программной и технологической документации для изготовления опытного образца ионосферно-адаптивной системы радиоэлектронной разведки, предназначенной для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой. Изготовление составных частей и блоков опытного образца, в том числе: - разработка алгоритмов и программного обеспечения для адаптации ионосферных моделей с применение локальных и международных сетей ВЗ и НЗ ЛЧМ зондирования; - разработка алгоритмов и программного обеспечения интеллектуальной обработки информации, учитывающей тонкую структуру ионосферы | КД, ТД и ПД – 1 компл. Составные части опытного образца – 1 компл. Алгоритм и программное обеспечение для адаптации ионосферных моделей с применение локальных и международных сетей ВЗ и НЗ ЛЧМ зондирования – 1 компл. Алгоритмы и программное обеспечение интеллектуальной обработки информации, учитывающей тонкую структуру ионосферы – 1 компл. | Ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. |
| 3 | Изготовление опытного образца. Проведение предварительных испытаний опытного образца. Доработка конструкторской, программной и технологической документации и опытного образца по результатам предварительных испытаний. Присвоение документации литеры "О". Разработка научно-технического отчета | Опытный образец ионосферно-адаптивной системы РЭР предназначенной для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой – 1 компл. Программа и методики предварительных испытаний опытного образца – 1 компл. Акт и протоколы предварительных испытаний опытного образца й – 1 компл. КД, ТД и ПД литеры «О» на разработанную технологию – 1 компл. Заключение предприятия-потребителя, определяемого Заказчиком, по уровню параметров и применяемости разработанной технологии. Научно-технический отчет по ОКР – 1 компл. | Декабрь 2015 г. – срок, указанный в заявке победителя конкурса (в днях) |

Содержание работ по этапам ОКР определяется исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

Сроки завершения этапов (за исключением этапов, выполняемых в год завершения работы в целом), предлагаемые участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, не должны быть позже ноября текущего года. Началом выполнения последующего этапа работ является день, следующий за днем завершения предыдущего этапа.

14  Порядок выполнения и приемки ОКР (этапов ОКР)

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР и ОКР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 с учетом приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 73.

15 Предложения по внедрению созданной продукции

Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).

| Заместитель начальника отдела Департамента радиоэлектронной промышленности |  | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

радиоэлектронной промышленности

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации

________________ П.П. Куцько

«30» декабря 2013 г.

Лот № 6

Требования к техническим характеристикам

опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии и аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе авианесущих»,

шифр «Упор»

1. Наименование, шифр ОКР и основание для выполнения ОКР

«Разработка промышленной технологии и аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе авианесущих», шифр «Упор».

Основание для выполнения ОКР – постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Цель выполнения ОКР, задачи работы и наименование технологии

2.1. Цель работы

Целью ОКР является разработка промышленной технологии и создание аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки (АПКМ ЭО) для решения задач повышения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (ЭМС РЭС) надводных кораблей, в том числе – авианесущих (АНК).

Разрабатываемая технология предназначена для решения проблем, связанных с непреднамеренными помехами, уже на ранних этапах жизненного цикла изделия – этапах проектирования и разработки радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе – авианесущих. Такой подход обеспечит устойчивое совместное функционирование РЭС и позволит повысить эффективность их работы в условиях взаимных помех. В первую очередь данная технология предназначена для решения вопросов оптимального размещения интегрированного (отечественного и французского) радиотехнического оборудования для минимизации воздействия взаимных электромагнитных помех на ДВКД класса «Мистраль».

2.2. Задачи работы

В ходе проведения ОКР должны быть решены следующие задачи:

- разработана промышленная технология моделирования электромагнитной обстановки (ЭМО) и создан АПКМ ЭО для решения задач повышения ЭМС РЭС надводных кораблей, в том числе – АНК;

- разработана методика расчета ЭМО АНК с учетом геометрических параметров корпуса и мест размещения антенно-фидерных устройств (АФУ);

- разработана методика расчета ЭМО АНК с учетом размещения на верхней палубе различных технических средств (ТС);

- разработана методика расчета ЭМО при перемещении авиационных средств на верхней палубе АНК;

- разработана методика построения частотно-временной матрицы для обеспечения ЭМС корабельных РЭС;

- разработана методика построения АПКМ ЭО;

- разработано специальное программное обеспечение моделирования ЭМО;

- разработана рабочая конструкторская (КД), программная (ПД) и технологическая (ТД) документация для изготовления опытного образца АПКМ ЭО применительно к ДВКД класса «Мистраль»;

- для апробации предложенной технологии изготовлен опытный образец АПКМ ЭО;

- разработана программа и методика и проведены предварительные испытания опытного образца АПКМ ЭО, проведена корректировка конструкторской, программной и технологической документации с присвоением документации литеры «О»;

- получено заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной технологии;

- определено предприятие изготовитель АПКМ ЭО и разработаны предложения по порядку и срокам освоения разработанной технологии.

2.3. Наименование технологии

Технология моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе авианесущих.

3. Технические требования к создаваемой технологии

Технология моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей должна:

- использовать современный математический аппарат моделирования, включающий метод конечных элементов, метод моментов;

- разрабатываться с учетом технологий, передаваемых французской стороной в рамках выполнения Контракта между ОАО «Рособоронэкспорт» и компанией DCNS (строительство и поставка ДВКД класса «Мистраль» для ВМФ Российской Федерации).

3.1. Конструктивные требования

3.1.1 Технические средства сервера моделирования должны быть установлены в монтажный шкаф 19( и обеспечивать возможность расширения, совершенствования и изменения технико-эксплуатационных характеристик.

3.1.2 Электропитание АПКМ ЭО должно осуществляться от сети переменного тока напряжением  В частотой 50Гц.

3.2. Состав изделия:

- сервер моделирования электромагнитной обстановки с источником бесперебойного питания;

- АРМ моделирования электромагнитной обстановки.

Примечание. Окончательный состав опытного образца должен быть уточнен на этапе разработки технического проекта.

3.3. Требования назначения

3.3.1 АПКМ ЭО предназначен расчета ЭМО с целью обеспечения ЭМС корабельных РЭС с учетом:

- геометрических параметров корпуса надводных кораблей, его надстроек и мест размещения АФУ;

- размещения на верхней палубе различных ТС;

- перемещения авиационных средств на верхней палубе АНК;

3.3.2 АПКМ ЭО должен обеспечивать:

- комплексную оценку ЭМО;

- возможность разработки оптимальных вариантов размещения АФУ и других технических средств надводных кораблей с целью минимизации взаимного влияния при их функционировании.

3.3.3 Основные характеристики разрабатываемого опытного образца приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон моделируемых РЭС | От 1МГц до 10 ГГц |
| Тип моделируемых средств | Разнородные РЭС (средства связи АНК, РЛС, авиационные средства) |
| Количество моделируемых средств, размещенных на верхнепалубном пространстве | До 500 |
| Используемый математический аппарат моделирования | Метод конечных элементов, метод моментов |

3.3.4 Функциональное назначение АПКМ ЭО

3.3.4.1 Сервер моделирования электромагнитной обстановки должен обеспечивать проведение расчета и создание модели ЭМО с использованием баз данных, математических и имитационных моделей, обобщение и хранение результатов моделирования.

3.3.4.2 АРМ моделирования электромагнитной обстановки должен обеспечивать автоматизацию процесса ввода данных для расчета ЭМО, удаленного управления системой АПКМ ЭО и визуализацию результатов моделирования.

3.4. Требования радиоэлектронной защиты

3.4.1 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых техническими средствами АПКМ ЭО, не должен превышать допустимых норм по ГОСТ Р 51318.22 для аппаратуры класса «Б».

3.5. Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.5.1 Аппаратура должна быть разработана в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

3.5.2 Аппаратура предназначена для установки в постоянно отапливаемых помещениях и сооружениях.

3.5.3 Аппаратура изделия должна быть прочной к воздействию механических воздействий, возникающих при транспортировании.

3.6. Требования надежности

3.6.1 Среднее время наработки на отказ технических средств АПКМ ЭО должно быть не менее 10000 часов.

3.6.2 Средний срок службы – не менее 5 лет.

3.6.3 Средний срок сохраняемости – не менее 3 лет.

3.6.4 На этапе технического проектирования Исполнителем должна быть разработана программа обеспечения надежности, которая уточняется по результатам предварительных испытаний.

3.7. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

3.8. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.8.1 Конструкция АПКМ ЭО должна обеспечивать удобство эксплуатации, доступа к органам управления, удобство проведения технического обслуживания.

3.8.2 Источник бесперебойного питания должен обеспечивать работу сервера моделирования при пропадании электропитания не менее 15 мин.

3.8.3 Хранение АПКМ ЭО должно осуществляться в упаковке изготовителя в условиях 1(Л) по ГОСТ 15150.

3.8.4 Ремонт технических средств АПКМ ЭО на объектах эксплуатации не предусматривается.

3.9. Требования транспортабельности

Должна обеспечиваться возможность транспортирования изделия в упакованном виде в условиях группы «Л» по ГОСТ Р 51908 (группы «Лт» по ГОСТ В 9.001) при условии исключения воздействия атмосферных осадков. Авиатранспортирование технических средств осуществляется только в герметизированных отсеках.

3.10 Требования безопасности

3.10.1 В конструкции изделия не допускается применение легковоспламеняющихся и способствующих распространению горения элементов, материалов, веществ и покрытий, а также взрывоопасных и токсичных компонентов.

3.10.2 Конструкция разрабатываемого образца должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при выполнении любых технологических операций в процессе их изготовления и испытаний, а также – при эксплуатации изделий.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

Не предъявляются.

3.12 Требования защиты от иностранных технических разведок

Не предъявляются.

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации

3.13.1 Разработка аппаратуры должна осуществляться на основе базовых методов проектирования, конструктивных и технологических решений, применяемых в ранее разработанных изделиях.

3.13.2 Требования к количественным показателям стандартизации и унификации не устанавливаются.

3.14. Требования технологичности

3.14.1 Разработка изделия должна осуществляться с учетом обеспечения технологичности изготовления изделия в производстве с использованием типовых технологических процессов, а также стандартного оборудования, оснастки и инструментов.

3.14.2 Разработка изделия должна проводиться с учётом соответствующих требований стандартов ЕСКД, ЕСТД, а также нормативных документов (ОСТ, СТП), действующих на разрабатывающих и изготавливающих предприятиях.

4. Технико-экономические требования

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование целесообразности продолжения разработки с определением следующих показателей:

- стоимости и продолжительности подготовки и освоения серийного производства;

- ориентировочной полной стоимости жизненного цикла;

- сравнительных технико-экономических показателей разработанных образцов и лучших отечественных и зарубежных аналогов.

5. Требования к видам обеспечения

5.1. Требования к нормативно-техническому обеспечению

Не предъявляются.

5.2. Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Методики выполнения измерений при выполнении технологических операций должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-96.

5.2.2 Средства измерений должны быть выбраны с учетом:

- величин измеряемых параметров и допустимых пределов их изменения;

- установленной погрешности измерений (или коэффициента точности контроля параметра);

- условий эксплуатации.

5.2.3 Средства испытаний и измерений должны иметь соответствующую документацию (техническое описание, формуляр или паспорт) и свидетельства об аттестации и поверке соответственно.

5.2.4 Требования к допустимым пределам изменения параметров изделия и допускаемой погрешности измерений определяются на этапе технического проекта.

5.3. Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

5.4. Требования к математическому, программному и информационному обеспечению

5.4.1. Требования по математическому и информационному обеспечению

Не предъявляются.

5.4.2. Требования по программному обеспечению

5.4.2.1 Специальное программное обеспечение должно обеспечивать выполнение требований по назначению к разрабатываемому АПКМ ЭО.

5.4.2.2 Специальное программное обеспечение должно иметь модульную структуру и должно быть представлено как совокупность программных компонентов и комплексов, реализующих целевую функциональность разрабатываемой технологии.

5.4.2.3 Программная и эксплуатационная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями действующих стандартов ЕСПД.

Примечание. Состав программного обеспечения определяется на этапе технического проекта.

6. Требования к сырью, материалам и КИМП

6.1 Комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с ограничительными перечнями.

6.2. Применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемом изделии должны быть обоснованы на этапе разработки технического проекта и допускается их применение с  приемкой ОТК при обеспечении требований условий приемки и ТТЗ на ОКР.

6.3. Согласование применения комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства должно проводиться на этапе разработки технического проекта в порядке, устанавливаемом Заказчиком.

7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Консервация и упаковка изделия должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.2 Упаковка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001, 
ГОСТ РВ 20.39.309.

7.3 Маркировка изделия должна соответствовать требованиям 
ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ 14192.

8. Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются.

9. Специальные требования

9.1 На этапе технического проектирования Исполнитель должен провести патентные исследования разрабатываемого изделия в соответствии с ГОСТ Р 15.011. Патентные исследования, проведенные на этапе технического проектирования, уточняются на последующих этапах.

9.2 Новые технические решения, в том числе программы для ЭВМ, созданные в процессе выполнения ОКР, при необходимости защищаются охранными документами.

9.3 На заключительном этапе ОКР разработчик должен представить Заказчику предложения по обеспечению авторских прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, а также прав Заказчика на результаты ОКР, созданную научно-техническую продукцию и материальные ценности.

9.4 Для разработки и испытаний изделия могут создаваться стенды, включающие необходимые аппаратно-программные средства и базовое программное обеспечение. Состав стендов (при необходимости) определяется на этапе технического проектирования.

Примечание: состав макета должен быть определен на этапе технического проекта.

10 Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР

10.1 Требования обеспечения режима секретности

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.94 г. № 1233, а также «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1.

10.2 Требования противодействия иностранным техническим разведкам

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 г. № 912-51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утвержденными Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 г. № 55.

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются.

11. Требования к порядку разработки конструкторской документации на военное время

Не предъявляются.

12. Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

13. Этапы выполнения ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (что представляется) | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта промышленной технологии и аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств авианесущих кораблей с изготовлением макетов отдельных узлов, в том числе: - анализ отечественных и зарубежных научно-технических материалов по моделированию электромагнитной обстановки; - разработка методики расчета ЭМО АНК с учетом размещения на верхней палубе различных технических средств (ТС); - разработка методики расчета ЭМО при перемещении авиационных средств на верхней палубе АНК; - разработка методики построения частотно-временной матрицы для обеспечения ЭМС корабельных РЭС; - разработка методики построения АПКМ ЭО; - выбор и обоснование архитектуры построения аппаратно-программного комплекса моделирования на базе разрабатываемой технологии. Разработка предварительных технических решений по построению АПКМ ЭО; - разработка и изготовление макетов отдельных узлов АПКМ ЭО; - проведение испытаний макетов; - разработка окончательных технических и технологических решений по созданию АПКМ ЭО; - разработка схемы деления АПКМ ЭО АНК и перечней конструкторской и программной и технологической документации на комплекс; - разработка и отладка отдельных модулей программного обеспечения; - разработка ведомости технического проекта на промышленную технологию и аппаратно-программный комплекс моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе авианесущих; - разработка программы обеспечения надежности АПКМ ЭО | Документация технического проекта – 1 компл. Отчет о патентном поиске – 1 компл. Макеты отдельных узлов АПКМ ЭО – 1 компл. Протоколы испытаний макетов – 1 компл. | С даты заключения контракта – октябрь 2014 г. |
| 2 | Разработка рабочей конструкторской, программной и технологической документации для изготовления опытного образца аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки авианесущих кораблей применительно к десантно-вертолетным кораблям-докам класса "Мистраль". Изготовление составных частей и блоков опытного образца аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки, в том числе: - разработка КД для изготовления ОО АПКМ ЭО; - разработка ПД для изготовления ОО АПКМ ЭО; - разработка ТД для изготовления ОО АПКМ ЭО; - разработка специального программного обеспечения аппаратно-программного комплекса. Отладка и проведение тестирования специального программного обеспечения; - изготовление составных частей и блоков ОО АПКМ ЭО; - разработка специального технологического оборудования и оснастки; - разработка программ и методик предварительных испытаний ОО АПКМ ЭО | Комплект КД, ПД и ТД для изготовления опытного образца АПКМ ЭО – 1 компл. Программы и методики предварительных испытаний опытного образца АПКМ ЭО – 1 компл. Отдельные составные части и блоки АПКМ ЭО – 1 компл. | Ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. |
| 3 | Изготовление опытного образца аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки авианесущих кораблей. Проведение предварительных испытаний. Доработка конструкторской, программной и технологической документации, опытного образца по результатам предварительных испытаний. Присвоение документации литеры "О". Разработка научно-технического отчета, в том числе: - подготовка опытного производства для изготовления опытного образца аппаратно-программного-комплекса. Приобретение покупных комплектующих изделий и материалов; - разработка комплектов эксплуатационной документации на аппаратно-программный-комплекс, в том числе эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение; - изготовление ОО АПКМ ЭО (1шт.); - проведение предварительных испытаний ОО АПКМ ЭО; - проведение оценки ЭМО ДВКД класса «Мистраль» с использованием аппаратно-программного комплекса моделирования; - корректировка КД, ПД и ТД по результатам предварительных испытаний ОО АПКМ ЭО. Корректировка эксплуатационной документации; - доработка ОО АПКМ ЭО по результатам предварительных испытаний; - разработка проекта технических условий на АПКМ ЭО; - присвоение документации литеры «О»; - разработка научно-технического отчета по ОКР | Опытный образец АПКМ ЭО – 1 компл. Акт и протоколы предварительных испытаний опытного образца АПКМ ЭО – 1 компл. КД, ТД и ПД литеры «О». Проект ТУ на АПКМ ЭО – 1 компл. Отчет о патентных исследованиях – 1 компл. Заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной технологии. Научно-технический отчет об ОКР – 1 компл. | Декабрь 2015 г. – срок, указанный в заявке победителя конкурса (в днях) |

Содержание работ по этапам ОКР определяется исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

Сроки завершения этапов (за исключением этапов, выполняемых в год завершения работы в целом), предлагаемые участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, не должны быть позже ноября текущего года. Началом выполнения последующего этапа работ является день, следующий за днем завершения предыдущего этапа.

14  Порядок выполнения и приемки ОКР (этапов ОКР)

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР и ОКР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 с учетом приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 73.

15 Предложения по внедрению созданной продукции

Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).

| Заместитель начальника отдела Департамента радиоэлектронной промышленности |  | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

радиоэлектронной промышленности

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации

________________ П.П. Куцько

«30» декабря 2013 г.

Лот № 7

требования к техническим характеристикам

опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники, военных и специальных объектов, а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий»,

шифр «Пазанка»

1. Наименование, шифр ОКР и основание для выполнения ОКР

«Разработка промышленной технологии создания мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники, военных и специальных объектов, а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий», шифр «Пазанка»

Основание для выполнения ОКР – постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

- Цель выполнения ОКР, задачи работы и наименование технологии

2.1. Цель работы

Целью ОКР является разработка промышленной технологии создания мобильного  аппаратно-программного комплекса (АПК) контроля радиолокационной заметности (РЛЗ) вооружения, военной, специальной техники (ВВСТ), военных и специальных объектов (ВСО), а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий. Выполняется в интересах формирования радиолокационных изображений ВВСТ и ВСО, оценки возможностей обнаружения их радиолокационными средствами воздушного и космического базирования (РЛС В и КБ), определения требуемых уровней снижения заметности и мероприятий по устранению демаскирующих признаков.

Разрабатываемая технология предназначена для обеспечения разработки и выпуска в рамках государственного оборонного заказа современных и перспективных систем ВВСТ, обладающих низкими параметрами РЛЗ, а также для расширения возможностей технологии, разрабатываемой в рамках ОКР «Пазл».

  - Задачи работы

В ходе выполнения ОКР должны быть решены следующие задачи:

- разработана промышленная технология создания мобильного аппаратно-программного комплекса контроля РЛЗ;

- разработано программно-алгоритмическое обеспечение (ПАО) оценки РЛЗ ВВСТ И ВСО;

- разработана технология формирования расчетов по определению полетного задания воздушного носителя многодиапазонной радиолокационной станции (МРЛС), исходя из возможного взаимного расположения радиолокационных средств воздушного и космического базирования и ВВСТ (ВСО);

- разработаны алгоритмы формирования радиолокационных изображений ВВСТ, ВСО с учетом параметров движения воздушного носителя МРЛС;

- разработано методологическое обеспечение испытаний ВВСТ и ВСО по оценке их РЛЗ, определению эффективности их конфигурации, в части снижения заметности и поглощающих покрытий в диапазоне работы средств РЛС воздушного и космического базирования;

- разработана рабочая конструкторская (РКД), технологическая (ТД), программная (ПД) и эксплуатационная документация литеры «О»;

- изготовлен опытный образец (ОО) аппаратно-программного комплекса;

- разработана программа и методика испытаний опытного образца аппаратно-программного комплекса;

- разработаны предложения по порядку и срокам освоения разработанной технологии;

- получено заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной технологии, а также определено предприятие изготовитель мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники, военных и специальных объектов, а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий и разработаны предложения по порядку и срокам освоения разработанной технологии.

2.3 Наименование технологии

Технология создания мобильного аппаратно-программного комплекса (АПК) контроля радиолокационной заметности (РЛЗ) вооружения, военной, специальной техники (ВВСТ), военных и специальных объектов (ВСО), а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий.

3 Технические требования к создаваемой технологии

Технология создания мобильного аппаратно-программного комплекса (АПК) контроля радиолокационной заметности (РЛЗ) вооружения, военной, специальной техники (ВВСТ), военных и специальных объектов (ВСО), а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий должна:

- использовать современные цифровые технологии формирования, приема и обработки широкополосных радиолокационных сигналов;

- строиться с учетом возможностей РЛС В и КБ по обнаружению объектов при реализации мер по снижению РЛЗ ВВСТ и ВСО;

- строиться на базе многодиапазонной РЛС;

- обеспечивать мобильность за счет размещения МРЛС на воздушном носителе и аппаратно-программных средств на мобильном наземном пункте управления.

- Конструктивные требования

3.1.1 Опытный образец должен быть выполнен по модульному принципу и соответствовать в части конструкции требованиям ГОСТ РВ 20.39.309.

3.1.2 Аппаратная реализация технологии должна базироваться на перспективных рекомендациях международных организаций по стандартизации.

3.1.3 Конструкция аппаратуры и технология ее изготовления должны обеспечивать конструктивно-технологические запасы и запасы по параметрам относительно основных технических требований.

3.2 Состав изделия

антенная система;

МРЛС;

вычислительное устройство;

аппаратура приема команд и передачи данных;

источник электропитания;

аппаратура управления МРЛС (автоматизированное рабочее место);

вычислительное устройство;

аппаратура передачи команд и приема данных;

аппаратура (средства) топопривязки и ориентирования;

аппаратура электропитания;

средства объективного контроля и документирования;

запасное имущество и принадлежности (ЗИП);

средства радиосвязи.

Примечание: окончательный состав опытного образца комплекса должен быть уточнен на этапе технического проектирования (ТП).

  - Требования назначения

3.3.1 Комплекс предназначен для оценки радиолокационной заметности ВВСТ и ВСО на этапе испытаний, уточнения границ их обнаружения РЛС воздушного и космического базирования, с целью принятия адекватных мер, обеспечивающих снижение заметности ВВСТ и ВСО.

3.3.2 Основные характеристики разрабатываемого опытного образца комплекса приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот: | L, C и X |
| Поляризация зондирующего сигнала | Горизонтальная (на прием и на передачу) |
| Эффективная площадь рассеяния: объекта фона | 5 … 20 м2 -10 … -30 дБ/м2 |
| Ширина полосы захвата | 500…1500 м (зависит от высоты полета носителя) |
| Обзор пространства | Боковой (полосовой) |
| Режим работы МРЛС | Картографирование земной (надводной) поверхности |
| Время формирования радиолокационного изображения (РЛИ) | Не более 2 мин |
| Размер кадра РЛИ: в диапазоне L в диапазоне C и Х | не менее 450 на 450 м не менее 150 на 150 м |
| Скорость передачи данных по линии | не хуже 4 Мб/с |
| Максимальное время непрерывной записи в запоминающее устройство | не менее 60 мин |
| Массогабаритные характеристики аппаратуры каждой литеры | масса не более 7 кг; объем – не более 0,05 м3 |
| Потребляемая мощность аппаратуры каждой литеры | не более 700 Вт |

3.3.3 Конструкция и характеристики мобильного комплекса должны обеспечивать:

- формирование радиолокационных изображений ВВСТ, ВСО, находящихся на земной (водной) поверхности в заданном диапазоне частот;

- отображение результатов контроля РЛЗ ВВСТ;

- определение характеристик и параметров РЛЗ ВВСТ, ВСО;

- документирование, обработку и статистический анализ результатов контроля;

- методическое, информационное, навигационное и топогеодезическое обеспечение функционирования комплекса;

- управление элементами, входящими в состав комплекса и сохранение информации при сбоях технических средств и в аварийных ситуациях;

- время непрерывной работы БЛА не менее 1 часа, а остальных элементов комплекса - 24 часа.

3.3.4. Требования к аппаратно-программному комплексу.

3.3.4.1 Аппаратно-программный комплекс должен обеспечить:

- тестирование работоспособности элементов комплекса;

- формирование требуемого алгоритма контроля РЛЗ по запросу пользователя;

- управление элементами комплекса в процессе контроля РЛЗ;

- сбор, аналитическую обработку, хранение и отображение данных об объектах контроля (в текстовом, табличном и графическом форматах в зависимости от представляемой информации);

- формирование информационно-справочной базы данных по результатам контроля РЛЗ образцов ВВСТ;

- сбор, обработку, хранение и отображение данных о параметрах РЛЗ ВВСТ в различных диапазонах длин волн (в текстовом, табличном и графическом видах);

- управление комплексом во всех предусмотренных режимах.

3.3.5 Средства связи и передачи данных должны обеспечивать информационный обмен между взаимодействующими объектами по радиосети и другим информационным каналам на расстоянии до 10 км.

  - Требования радиоэлектронной защиты

Не предъявляются.

  - Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.5.1 Аппаратура изделия, предназначенная для установки на БЛА, должна соответствовать требованиям для группы исполнения 3.2.2 ГОСТ РВ 20.39.304 общеклиматического исполнения «О», с ограничениями:

- повышенная рабочая температура среды - плюс 55оС;

- пониженная рабочая температура среды - минус 60оС;

- предельные температуры среды: повышенная - плюс 85оС; пониженная - минус 65оС;

- повышенная относительная влажность воздуха при t=35oC –98%.

Примечание: Требования по воздействию синусоидальной вибрации, одиночных и многократных механических ударов, падению с высоты, погружению в воду, снеговой нагрузки, атмосферного пониженного давления, солнечного излучения, дождя, инея, и росы, соляного тумана, плесневых грибов, статической и динамической пыли, акустического шума, компонентов ракетного топлива, рабочих растворов и агрессивных сред уточняются на этапе ТП.

3.5.2 Аппаратура изделия, предназначенная для установки на наземные средства, должна соответствовать требованиям для группы исполнения 1.10 
по ГОСТ РВ 20.39.304 (не работающая на ходу) с учетом следующих ограничений:

- предельная повышенная температура среды: +70°С;

- предельная пониженная температура среды: -65°С;

- рабочая повышенная температура среды: +55°С;

- рабочая пониженная температура среды: -50°С;

- рабочая относительная влажность воздуха: от 20 до 80%.

Аппаратура комплекса должна быть устойчива к воздействию факторов по группе 1.10, 3.2.2.

Покупные комплектующие изделия должны соответствовать условиям применения образца.

Примечание: требования по стойкости к воздействию акустического шума, солнечного излучения, атмосферным выпадающим осадкам, соляному (морскому) туману, воздушному потоку, статической и динамической пыли (песку), солнечному излучению, плесневым грибам, агрессивным средам, компонентам ракетного топлива и рабочим растворам уточняются на этапе ТП.

  - Требования надежности

3.6.1 Изделие с точки зрения нормирования надежности согласно 
ГОСТ РВ 20.39.303 относится к аппаратуре конкретного назначения, многократного циклического применения, переход в предельное состояние которой не приводит к катастрофическим последствиям, эксплуатируемой по техническому состоянию, с возможностью контроля технического состояния при эксплуатации.

3.6.2 Количественные показатели надежности комплекса должны составлять:

- средняя наработка на отказ - не менее 1000 часов;

- срок службы - не менее 10 лет;

- ресурс комплекса определяется ресурсом основных технических средств;

- среднее время восстановления работоспособного состояния путем замены блоков или модулей аппаратуры (без учета времени их доставки) - не более 1 часа.

Определение критерия отказа, а также аналитический расчет их количественных значений осуществляются Исполнителем согласно ГОСТ РВ 20.39.303 на этапе эскизно-технического проектирования. Количественные значения показателей надежности могут уточняться по результатам предварительных испытаний.

3.6.3 Для проверки соответствия аппаратуры требованиям по надежности допускается использовать расчетные или расчетно-экспериментальные методы оценки надежности на основе результатов испытаний и опыта изготовления конструктивно-технологических аналогов в соответствии с ГОСТ 27.410, ГОСТ 27.301.

3.6.4 На этапе технического проектирования Исполнителем должна быть разработана программа обеспечения надежности.

  - Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

  - Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.8.1 Количество обслуживающего персонала определяется на этапе технического проекта.

3.8.2 Время полного развертывания комплекса из походного положения в рабочее не должно превышать 120 минут.

3.8.3 Время свертывания комплекса из рабочего положения в походное не должно превышать 120 минут.

3.8.4 Конструкция комплекса должна обеспечивать удобство эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, доступ ко всем сменным и регулируемым элементам

3.8.5 Требования к составу и содержанию эксплуатационной документации на комплекс определяются по результатам технического проекта.

3.8.6 В состав комплекса должен входить одиночный комплект ЗИП. Для проведения технического обслуживания и ремонта аппаратуры в ЗИП должен входить набор инструментов и приспособлений. Состав комплектов ЗИП уточняется в ходе технического проектирования.

3.8.9 Комплекс (кроме измерительной аппаратуры) должен быть устойчив к хранению на открытой местности при соблюдении следующих условий:

- температура окружающей среды от -40°С до +50°С;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°С;

- хранение измерительной аппаратуры должно осуществляться на штатных местах или в упакованном виде в отапливаемом помещении.

Специальные испытания на сохраняемость в процессе выполнения ОКР не проводят. Оценку соответствия изделия требованиям сохраняемости проводят расчетно-экспериментальным методом на основе результатов испытаний конструктивно-технологических аналогов.

Периодичность обслуживания при хранении не реже 1 раза в год.

  - Требования транспортабельности

Требования к транспортированию – в соответствии ГОСТ 23088, 
ГОСТ РВ 20.39.412.

  - Требования безопасности

В конструкции комплекса не допускается применение легковоспламеняющихся и способствующих распространению горения элементов, материалов, веществ и покрытий, а также взрывоопасных и токсичных компонентов.

  - Требования обеспечения режима секретности

Не предъявляются.

3.12 Требования защиты от иностранных технических разведок

Не предъявляются.

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации

3.13.1 Разработка аппаратуры должна осуществляться на основе базовых методов проектирования, конструктивных и технологических решений, применяемых в ранее разработанных изделиях.

Комплекс должен разрабатываться с максимальным использованием стандартных (заимствованных из других разработок) агрегатов, узлов и базовых конструкций.

Показатели уровня стандартизации комплекса должны быть не ниже средних по отрасли.

3.14 Требования технологичности

Конструкция опытного образца, его элементная база и схемотехнические решения должны обеспечивать минимальную трудоемкость изготовления с минимизацией количества технологических операций.

- Технико-экономические требования

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование целесообразности продолжения разработки с определением следующих показателей:

- стоимости и продолжительности подготовки и освоения серийного производства;

- ориентировочной полной стоимости жизненного цикла;

- сравнительных технико-экономических показателей разработанных образцов и лучших отечественных и зарубежных аналогов.

- Требования к видам обеспечения

  - Требования к нормативно-техническому обеспечению

Не предъявляются.

  - Требования к метрологическому обеспечению

    - Методики выполнения измерений при выполнении технологических операций должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563.

    - При разработке, изготовлении и эксплуатации комплекса должны использоваться стандартные средства измерений.

    - Средства измерений должны быть выбраны с учетом:

- величин измеряемых параметров и допустимых пределов их изменения;

- установленной погрешности измерений (или коэффициента точности или достоверности контроля параметра);

- условий эксплуатации и хранения.

Примечание: требования к допустимым пределам изменения параметров изделия (в том числе электропитания) и допускаемой погрешности измерений определяются на этапе технического проекта.

  - Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

  - Требования к математическому, программному и информационно- лингвистическому обеспечению

    - Математическое обеспечение должно быть реализовано:

- математическими моделями формирования радиоголограмм в условиях наличия траекторных нестабильностей воздушного носителя;

- математическими моделями и программами обработки радиоголограмм и формирования радиолокационных изображений ВВСТ и ВСО на фоне земной (водной) поверхности;

- математическими моделями оценки РЛЗ ВВСТ, ВСО с целью определения эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий в диапазоне работы средств РЛС воздушного и космического базирования.

    - Программное обеспечение (ПО) должно состоять из общего (ОПО) и специального (СПО) программного обеспечения.

    - ОПО должно обеспечивать автоматизацию основных управленческих задач (процессов) с возможностью резервного копирования и хранения данных.

    - В качестве ОПО должно быть использовано сертифицированное общее программное обеспечение. В опытном и серийном образцах комплекса при разработке СПО для сопряжения с импортными средствами измерений и оборудованием допускается использование соответствующих ОС. В состав ОПО должны входить:

- операционная система (ОС);

- система управления базой данных (СУБД);

- геоинформационная система.

5.3.5 СПО должно обеспечивать реализацию всех задач комплекса. Оно должно иметь модульный принцип построения и обеспечивать возможность наращивания своего состава, включения и исключения отдельных его компонентов. СПО будет разрабатываться на основе принципов открытой архитектуры.

    - Информационное и лингвистическое обеспечение (ИЛО) должно обеспечивать информационную и лингвистическую поддержку выполнения требований по автоматизации основных и вспомогательных функций управления.

    - ИЛО должно соответствовать требованиям к интерфейсам и способам организации диалога ОТТ 2.1.37.

      - Требования к сырью, материалам и КИМП

6.1 Комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с ограничительными перечнями.

6.2. Применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемом изделии должны быть обоснованы на этапе разработки технического проекта и допускается их применение с  приемкой ОТК при обеспечении требований условий приемки и ТТЗ на ОКР.

6.3. Согласование применения комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства должно проводиться на этапе разработки технического проекта в порядке, устанавливаемом Заказчиком.

      - Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Консервация и упаковка технических средств изделия должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.2 Упаковка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001, 
ГОСТ РВ 20.39.309.

7.3 Маркировка изделия должна соответствовать требованиям 
ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ 14192.

      - Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются.

      - Специальные требования

9.1 На этапе технического проектирования Исполнитель должен провести патентные исследования разрабатываемого изделия в соответствии с ГОСТ Р 15.011. Патентные исследования, проведенные на этапе технического проектирования, уточняются на последующих этапах.

9.2 Новые технические решения, в том числе программы для ЭВМ, созданные в процессе выполнения ОКР, при необходимости защищаются охранными документами.

  - В комплексе должна быть обеспечена антивирусная защита информации. Закупаемые или разрабатываемые средства антивирусной защиты (САВЗ) и их обновленные версии должны быть:

- сертифицированы по требованиям безопасности информации в системе сертификации средств защиты информации Министерства обороны Российской Федерации;

- проверены на возможность применения в составе комплекса обеспечения испытаний (в том числе на совместимость с программными и аппаратными средствами и соответствие задаваемым требованиям по антивирусной защите);

- включены в состав программных средств комплекса.

9.4 На заключительном этапе ОКР разработчик должен представить Заказчику предложения по обеспечению авторских прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, а также прав Заказчика на результаты ОКР, созданную научно-техническую продукцию и материальные ценности.

9.5 Для разработки и испытаний изделия могут создаваться стенды, включающие необходимые аппаратно-программные средства и базовое программное обеспечение. Состав стендов (при необходимости) определяется на этапе технического проектирования.

Примечание: состав макета должен быть определен на этапе технического проекта.

10 Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР

10.1 Требования обеспечения режима секретности

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.94 г. № 1233, а также «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. №3-1.

10.2 Требования противодействия иностранным техническим разведкам

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 г. № 912-51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утвержденными Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 г. № 55.

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются.

11.Требования к порядку разработки конструкторской документации на военное время

Не предъявляются.

12.Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

13. Этапы выполнения ОКР

| № п/п | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта промышленной технологии создания мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники | Документация технического проекта – 1 компл. Отчет о патентном поиске – 1 компл. | С даты заключения государственного контракта – октябрь 2014 г. |
| 2 | Разработка рабочей конструкторской, технологической и программной документации. Изготовление составных частей опытного образца | Комплект КД, ТД, ПД и ЭД для изготовления опытного образца – 1 компл. Составные части ОО – 1 компл. | Ноябрь 2014 г.– ноябрь 2015 г. |
| 3 | Изготовление и настройка опытного образца. Проведение предварительных испытаний опытного образца. Корректировка конструкторской, технологической и программной документации по результатам испытаний с присвоением документации литеры "О". Разработка научно-технического отчета | ОО мобильного АПК контроля РЛЗ ВВСТ – 1 компл. Комплект КД, ТД и ПД литеры «О» для изготовления комплекса обеспечения испытаний – 1 компл. Программа и методика предварительных испытаний опытного образца мобильного АПК контроля РЛЗ ВВСТ – 1 компл. Акт и протоколы предварительных испытаний опытного образца мобильного АПК контроля РЛЗ ВВСТ – 1 компл. КД, ТД и ПД литеры «О» – 1 компл. Заключение предприятия - потребителя, определенного Заказчиком, по уровню параметров и применяемости разработанной технологии. Научно-технический отчет об ОКР – 1 компл. | Декабрь 2015 г.– срок, указанный в заявке победителя конкурса (в днях) |

Содержание работ по этапам ОКР определяется исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

Сроки завершения этапов (за исключением этапов, выполняемых в год завершения работы в целом), предлагаемые участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, не должны быть позже ноября текущего года. Началом выполнения последующего этапа работ является день, следующий за днем завершения предыдущего этапа.

14  Порядок выполнения и приемки ОКР (этапов ОКР)

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР и ОКР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 с учетом приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 73.

15 Предложения по внедрению созданной продукции

Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).

| Заместитель начальника отдела Департамента радиоэлектронной промышленности |  | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

радиоэлектронной промышленности

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации

________________ П.П. Куцько

«30» декабря 2013 г.

Лот № 8

Требования к техническим характеристикам

опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в радиолокационных станциях высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ»,

шифр «Сокол»

- Наименование, шифр ОКР и основание для выполнения ОКР

«Разработка промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в радиолокационных станциях высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ», шифр «Сокол».

Основание для выполнения ОКР – постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

- Цель выполнения ОКР, задачи работы и наименование технологии

  - Цель работы

Целью ОКР является разработка промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в радиолокационных станциях высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) «Воронеж-ДМ».

ОКР выполняется в интересах создания приоритетного образца вооружения, военной и специальной техники, такого как РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ».

  - Задачи работы

В ходе проведения ОКР должны быть решены следующие задачи:

- разработан технический проект промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур (далее – устройств первичной обработки (УПО)) для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ»;

- изготовлен макет УПО, обеспечивающий решение поставленных задач в объеме, необходимом для проверки параметров разрабатываемого изделия;

- создан стенд проверки параметров УПО с возможностью задания сложной помехово-целевой обстановки для оценки его конфигурации в решаемой задаче и получены эталонные реакции устройства на типовые входные воздействия;

- разработана рабочая конструкторская, программная, технологическая документация для изготовления опытного образца УПО;

- изготовлен опытный образец УПО;

- проведены предварительные испытания опытного образца;

- откорректирована конструкторская, программная и технологическая документация по результатам испытаний опытного образца УПО с присвоением литеры «О»;

- получено заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной технологии;

- разработаны предложения по предприятию-изготовителю УПО, порядку и срокам освоения разработанной технологии.

2.3 Наименование технологии

Промышленная технология создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» (далее – технология).

3 Технические требования к создаваемой технологии

Технология должна обеспечить создание однопозиционных широкополосных РЛС ВЗГ, в том числе модификаций станций, предназначенных для размещения на сухопутных подвижных носителях.

Создаваемая технология должна обеспечить:

- существенное сокращение времени развёртывания и свёртывания РЛС для обеспечения их передислокации на наиболее важные оперативные направления;

- существенное увеличение возможностей РЛС по решению сложных задач обнаружения, разрешения и оценки параметров целей в заданном диапазоне дальностей в сложной помехово-целевой обстановке.

Разработка технологии должна быть подтверждена изготовлением и испытаниями опытного образца УПО.

3.1 Конструктивные требования

3.1.1 УПО должно быть выполнено по блочно-модульному принципу и соответствовать в части конструкции требованиям ГОСТ РВ 20.39.309.

3.1.2 Конструкция УПО должна обеспечивать удобный доступ ко всем элементам (узлам, блокам), требующим регулировки в процессе эксплуатации и технического обслуживания, и быструю замену сменных элементов.

3.1.3 Конструкция УПО должна обеспечивать удобство проведения ремонтных и профилактических работ в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.303.

3.1.4 Требования к конструктивному исполнению составных частей УПО устанавливают на этапе разработки технического проекта.

3.1.5 Требование к массе УПО устанавливается на этапе разработки технического проекта.

3.1.6 Тип входных и выходных разъёмов УПО уточняется на этапе разработки технического проекта.

3.1.7 В УПО должны быть предусмотрены устройства защиты от статического электричества и предусмотрены устройства для подключения заземления.

3.2 Состав изделия

В состав УПО должны входить:

- узел ввода и информации (УВИ);

- узел распределения данных (УРД);

- узел оценки характеристик приёмных каналов (УОХПК);

- узел оценки пространственных параметров (УОПП);

- узел оценки частотных параметров (УОЧП);

- узел формирования информационных сообщения (УФИС).

Примечание. Окончательный состав опытного образца должен быть уточнен на этапе разработки технического проекта.

3.3 Требования назначения

3.3.1 УПО отражённого радиолокационного сигнала предназначен для использования в перспективных широкополосных РЛС сверхдальнего обнаружения.

3.3.2 Основные характеристики опытного образца УПО приведены в  таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
|  | не менее | номинал | не более |
| Размерность вектора входного сигнала | 1 |  | 6400 |
| Частота дискретизации, МГц | 1,25 |  | 10 |
| Динамический диапазон входного сигнала, дБ | 60 |  | 90 |
| Разрядность входного сигнала |  | 14 |  |
| Длительность одиночного сигнала, мкс | 128 |  | 40 000 |
| Длительность пачечного сигнала, мкс | 128 |  | 400 000 |
| Ширина спектра сигнала, МГц | 1 |  | 8 |
| Число пространственных каналов (лучей) | 9 |  | 100 |
| Погрешность компенсации не идентичности амплитудно-частотных характеристик каналов, дБ | 0,5 |  | 3 |
| Погрешность компенсации не идентичности фазо-частотных характеристик каналов, град. | 2,5 |  |  |
| Размерность ковариационной матрицы используемой для пеленгации помехоносителей | 16 |  | 50 |
| Количество лучей сопровождения помехоносителей |  | 8 |  |
| Количество частотных полос анализа пространственной корреляции |  | 3 |  |
| Общее количество каналов дальности |  | 300 000 |  |
| Количество каналов стабилизацию вероятности ложной тревоги |  | 8 |  |

Примечание. Характеристики опытного образца и его составных частей должны быть уточнены на этапе разработки технического проекта.

3.3.3 Функциональное назначение и характеристики составных частей опытного образца.

3.3.3.1 УВИ предназначен для приёма информации приёмных отсчётов с антенного полотна ФАР, а также для управления их работой.

Основные характеристики УВИ приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Скорость приёма информационного потока, Гбит/c, не менее | 3 |
| Количество обслуживаемых приёмных элементов | 18 |

3.3.3.2 УРД предназначен для гибкого перераспределения данных при изменении количественного соотношения каналов скорости, каналов дальности и количества пространственных каналов.

Основные характеристики УРД приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное количество каналов, не менее | 5 |
| Типы модуляции зондирующих сигналов | 5 |

3.3.3.3 УОХПК предназначен для достижения заданного уровня пространственной фильтрации за счёт поддержания амплитудно-частотной идентичности приёмных каналов.

Основные характеристики УОХПК приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Порядок корректирующего фильтра, не менее | 64 |

3.3.3.4 УОПП  предназначен для пеленгации помехоносителей, вычисления адаптивных к заданной помеховой обстановке пространственных диаграмм направленности, адаптивной компенсации сигналов по лучам сопровождения помехоносителя.

Основные характеристики УОПП  приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Порядок адаптивного подавления помех воздействующих по боковым лепесткам диаграммы направленности, не менее | 50 |
| Порядок алгоритма подавления помех по информации лучей сопровождения помехоносителя, не менее | 8 |

3.3.3.5 УОЧП предназначен для обнаружения и оценки информативных параметров радиолокационных сигналов.

Основные характеристики УОЧП приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Количество зон дальности при обработке ЛЧМ сигнала, не менее | 4 |
| Полоса анализа, МГц | 8 |

3.3.3.6 УФИС предназначен для обужения информации, полученной в ходе первичной обработки отражённого радиолокационного сигнала, для выдачи в универсальную ЭВМ для последующей обработки.

Основные характеристики УФИС приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Количество управляемых порогов формирования выходной информации | 8 |

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

УПО должно удовлетворять требованиям ГОСТ РВ 20.39.309.

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

УПО должно соответствовать требованиям для группы исполнения 1.1 по 
ГОСТ РВ 20.39.304, климатическое исполнение - УХЛ, со следующими дополнениями и уточнениями:

- климатические требования устанавливаются для изделий размещаемых в отапливаемых помещениях;

- требования не предъявляются к следующим воздействующим факторам: механическому удару многократного и однократного действия, снеговой нагрузке, пониженному атмосферному давлению, пониженной влажности, солнечному излучению, атмосферным выпадающим и конденсированным осадкам, воздействию соляного тумана и плесневых грибов, статической и динамической пыли, стойкости к агрессивным средам.

3.6 Требования надежности

3.6.1 Минимальная наработка на отказ должна быть не менее 10000 ч.

3.6.2 Определение критерия отказа, а также аналитический расчёт их количественных значений осуществляются согласно требованиям ГОСТ РВ 20.39.303. Количественные значения показателей надёжности могут уточняться по результатам предварительных испытаний.

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

УПО по условиям эксплуатации должно удовлетворять ГОСТ РВ 20.57.304.

3.9 Требования транспортабельности

УПО должно допускать его транспортирование в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта, кроме морского и авиационного в негерметичной кабине, на расстояние до 10 000 км.

3.10 Требования безопасности

В конструкции УПО не допускается применение легковоспламеняющихся и способствующих распространению горения элементов, материалов, веществ и покрытий, а также взрывоопасных и токсичных компонентов.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

Не предъявляются.

3.12 Требования защиты от иностранных технических разведок

Не предъявляются.

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации

Работы в части обеспечения стандартизации и унификации должны выполняться согласно требованиям ГОСТ РВ 15.207, ГОСТ РВ 20.39.309.

3.14 Требования технологичности

Конструкция УПО, элементная база и схемотехнические решения должны обеспечивать минимальную трудоёмкость изготовления с минимизацией количества технологических операций.

4 Технико-экономические требования

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование целесообразности продолжения разработки с определением следующих показателей:

- стоимости и продолжительности подготовки и освоения серийного производства;

- ориентировочной полной стоимости жизненного цикла;

- сравнительных технико-экономических показателей разработанных образцов и лучших отечественных и зарубежных аналогов.

5 Требования по видам обеспечения

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

Не предъявляются.

5.2 Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Методики выполнения измерений при выполнении технологических операций должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений».

5.2.2 Средства измерений должны быть выбраны с учётом:

- величин измеряемых параметров и допустимых пределов их изменения;

- установленной погрешности измерений (или коэффициента точности контроля параметра);

- условий эксплуатации.

5.2.3 Требования к допустимым пределам изменения параметров изделия и допускаемой погрешности измерений определяются на этапе технического проекта.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

5.4 Требования к математическому, программному и информационному обеспечению

5.4.1 Математическое обеспечение должно реализовывать современные методы цифровой обработки дискретных сигналов.

5.4.2 Программное обеспечение должно иметь модульный принцип построения и обеспечивать возможность наращивания своего состава, включение и исключения отдельных его компонентов.

5.4.3 Требования к информационному обеспечению.

Не предъявляются.

6 Требования к сырью, материалам и КИМП

6.1 Комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с ограничительными перечнями.

6.2. Применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемом изделии должны быть обоснованы на этапе разработки технического проекта и допускается их применение с  приемкой ОТК при обеспечении требований условий приемки и ТТЗ на ОКР.

6.3. Согласование применения комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства должно проводиться на этапе разработки технического проекта в порядке, устанавливаемом Заказчиком.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Консервация и упаковка изделия должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.2 Упаковка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001, 
ГОСТ РВ 20.39.309.

7.3 Маркировка изделия должна соответствовать требованиям 
ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ 14192.

8 Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются.

9 Специальные требования

9.1 На этапе технического проектирования Исполнитель должен провести патентные исследования разрабатываемого изделия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011. Патентные исследования, проведённые на этапе технического проектирования, уточняются на последующих этапах.

9.2 Новые технические решения, в том числе программы для ЭВМ, созданные в процессе выполнения ОКР, при необходимости защищаются охранными документами.

9.3 На заключительном этапе ОКР разработчик должен представить Заказчику предложения по обеспечению авторских прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, а также прав Заказчика на результаты ОКР, созданную научно-техническую продукцию и материальные ценности.

9.4 Для разработки и испытаний изделия могут создаваться стенды, включающие необходимые аппаратно-программные средства и базовое программное обеспечение. Состав стендов (при необходимости) определяется на этапе технического проектирования.

10 Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР

10.1 Требования обеспечения режима секретности

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.94 г. № 233, а также «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1.

10.2 Требования противодействия иностранным техническим разведкам

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и е` утечки по техническим каналам», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 г. № 912-51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утверждёнными Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 г. № 55.

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются.

11 Требования к порядку разработки конструкторской документации на военное время

Не предъявляются.

12. Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

13 Этапы выполнения ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в радиолокационных станциях высокой заводской готовности "Воронеж-ДМ". Изготовление макета устройства первичной обработки. В том числе: - выбор принципов построения и создания высокоскоростных устройств на базе распределённых реконфигурируемых структур; - обоснование состава опытного образца устройства первичной обработки, необходимого для подтверждения работоспособности технологии; - выбор и обоснование решений по элементно-конструктивной базе; - создание стенда проверки параметров устройства первичной обработки с возможностью задания сложной помехово-целевой обстановки; - проведение испытаний макета; - проведение патентного поиска; - разработка документации технического проекта | Документация технического проекта – 1 компл. Макет устройства первичной обработки – 1 компл. Протоколы испытаний макета – 1 компл. Стенд проверки параметров устройства первичной обработки – 1 компл. Отчёт о патентных исследованиях– 1 компл. | С даты заключения государственного контракта – октябрь 2014 г. |
| 2 | Разработка рабочей конструкторской, программной и технологической документации для изготовления опытного образца устройства первичной обработки. Изготовление опытного образца (1-я часть) | Комплект КД, ТД и ПД для изготовления опытного образца устройства первичной обработки – 1 компл. Программа и методики предварительных испытаний опытного образца – 1 компл. Элементы (комплектующие) опытного образца – 1 компл. | Ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. |
| 3 | Изготовление опытного образца (2-я часть). Проведение предварительных испытаний опытного образца. Корректировка конструкторской, программной и технологической документации, доработка опытного образца по результатам предварительных испытаний. Присвоение документации литеры "О". Разработка научно-технического отчета. В том числе: - проведение комплексной стыковки и отладки опытного образца устройства первичной обработки с оборудованием изделия 77Я6-ДМ; - получение заключение предприятия-потребителя, определённого Заказчиком, по уровню параметров и применяемости разработанной технологии | Опытный образец устройства первичной обработки – 1 компл. Протокол комплексной стыковки и отладки опытного образца устройства первичной обработки с аппаратурой изделия 77Я6-ДМ – 1 компл. Акт и протоколы предварительных испытаний опытного образца – 1 компл. КД, ПД и ТД литеры «О» – 1 компл. Заключение предприятия-потребителя, определённого Заказчиком, по уровню параметров и применяемости разработанной технологии. Научно-технический отчет об ОКР – 1 компл. | Декабрь 2015 г. - срок, указанный в заявке победителя конкурса (в днях) |

Содержание работ по этапам ОКР определяется исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

Сроки завершения этапов (за исключением этапов, выполняемых в год завершения работы в целом), предлагаемые участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, не должны быть позже ноября текущего года. Началом выполнения последующего этапа работ является день, следующий за днем завершения предыдущего этапа.

14  Порядок выполнения и приемки ОКР (этапов ОКР)

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР и ОКР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 с учетом приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 73.

15 Предложения по внедрению созданной продукции

Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).

| Заместитель начальника отдела Департамента радиоэлектронной промышленности |  | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

радиоэлектронной промышленности

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации

________________ П.П. Куцько

«30» декабря 2013 г.

Лот № 9

Требования к техническим характеристикам

опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей тактического звена управления следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства»,

шифр «Зерцало»

- Наименование, шифр ОКР и основание для выполнения ОКР

«Разработка промышленной технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей тактического звена управления следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства», шифр «Зерцало».

Основание для выполнения ОКР – постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Цель выполнения ОКР, задачи работы и наименование технологии

2.1. Цель работы

Целью ОКР является:

– разработка промышленной технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей ТЗУ следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства, направлена на решение задач построения унифицированного оборудования защищенных систем связи ТЗУ, способных работать как в боевой сети управления, так и в сетях коммерческих операторов;

– выработка системотехнических решений и алгоритмов функционирования по построению единой системы широкополосного доступа, обеспечивающей конвергентное покрытие коммерческих и военных сетей передачи данных;

– построение мультисервисных сетей связи, ядром которых являются опорные IP-сети, поддерживающие полную или частичную интеграцию услуг передачи речи, данных и мультимедиа.

Дополнительно предполагается адаптивное использования частотного временного и пространственного ресурса и внедрение когнитивных принципов организации сетей широкополосного доступа.

Предлагаемая технология обеспечивает принцип конвергенции услуг электросвязи - объединение нескольких, бывших ранее раздельными, сервисов в рамках одного.

ОКР выполняется в интересах создания приоритетных образцов ВВСТ, таких как 83т880-1.

2.2. Задачи работы

В ходе проведения ОКР должны быть решены следующие задачи:

– разработан технический проект технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей ТЗУ следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства;

– разработана конструкторская (КД), технологическая (ТД) и программная (ПД) документации на абонентскую станцию, базовую станцию и сетевой контроллер;

– разработаны и изготовлены макеты составных частей комплекса, включая макет абонентской станции, макет базовой станции и сетевого контроллера;

– изготовлены опытные образцы (ОО) абонентской станции, базовой станции и сетевого контроллера;

– проведены предварительные испытания (ПИ) ОО абонентской станции, базовой станции и сетевого контроллера;

– проведена корректировка КД, ТД и ПД по результатам ПИ;

– присвоена литера «О» документации;

– получено заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной технологии;

– разработано предложение по предприятию-изготовителю комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей ТЗУ следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства, порядку и срокам освоения разработанной технологии;

– разработан научно-технический отчет по ОКР.

2.3. Наименование технологии

Промышленная технология создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей ТЗУ следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства.

3. Технические требования к создаваемой технологии

Промышленная технология создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей ТЗУ следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства должна:

– автоматизировать планирование связи с учетом адаптации и оптимального использования частотного временного и пространственного ресурса;

– обеспечить возможность организации и обеспечения единого инфокоммуникационного пространства;

– существенно сократить стоимость абонентского оборудования двойного назначения, за счет применения индустриальных и гражданских технологий касающихся, прежде всего организации производства и проведения испытаний;

– повысить надежность военной системы связи за счет дублирования отдельных элементов и сервисов коммерческими сетями связи;

– уменьшить расходы на эксплуатацию военной системы связи через использование закрытых каналов коммерческих систем связи.

3.1. Конструктивные требования

Опытный образец должен быть выполнен по блочно-модульному принципу и соответствовать в части конструкции требованиям ГОСТ РВ 20.39.309.

Аппаратная реализация технологии должна базироваться на перспективных рекомендациях международных организаций по стандартизации.

3.2. Состав изделия

В состав опытного образца комплекса оборудования мультисервисных широкополосных сетей тактического звена управления следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства должны входить:

– абонентская станция – 3 компл.;

– базовая станция – 1 компл.;

– сетевой контроллер – 1 компл.;

Примечание. Окончательный состав опытного образца должен быть уточнен на этапе разработки технического проекта.

3.3. Требования назначения

3.3.1 Основные требования к параметрам базовой и абонентской станций приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Возможность работы абонентского оборудования в закрытых сетях боевого управления ЕСУ ТЗ концерна «Созвездие» | Обеспечивается |
| Обеспечение возможности построения сетей двойного назначения следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced как сети боевого управления (ТЗУ), так и сетей коммерческих операторов - функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства | Обеспечивается |
| Стандарт связи | LTE Advanced |
| Конвергенции услуг электросвязи | Обеспечивается |
| Поддерживаемые стандартные частотные диапазоны, не менее | 2300-2400, 2570-2620 |
| Поддерживаемые расширенные частотные диапазоны, не менее | 470-686, 4900-5950 |
| Режим работы | TDD |
| Максимальная скорость передачи DL, не менее | 100 Mbps |
| Максимальная скорость передачи UL, не менее | 30 Mbps |
| Полосы частот | до 20 MHz |
| Виды модуляций | DL - QPSK, 16-QAM, 64-QAM UL - QPSK, 16-QAM |
| Поддержка технологии многоантенных систем приема/передачи (MIMO) на базовом и абонентском оборудовании | Обеспечивается |
| Режимы передачи | TM1 – TM8 |
| Система определения местоположения | GPS, Глонасс |
| Принцип организации опорной сети | IP сеть |
| Поддержка алгоритмов когнитивных систем | Обеспечивается |
| Режим когнитивности | Адаптивное управление полосой приемо-передатчика в зависимости от помеховой обстановки |
| Режим установки несущей частоты | Адаптивная подстройка частоты приемо-передатчика в зависимости от мешающего сигнала |
| Поддержка технологии единого контроллера сети EPC-in-BOX | Обеспечивается |

3.3.2 Дополнительные параметры базовой станции приведены в таблице 2:

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество трактов приема, не менее | 2 |
| Количество трактов передачи, не менее | 2 |
| Мощность передатчика, не менее | 1 Вт |
| Индикация режимов работы | Да |
| Web интерфейс | Да |
| Интерфейс командной строки | telnet или ssh |

3.3.3 Дополнительные требования к абонентской станции приведены в таблице 3:

Таблица 3

| Количество трактов приема, не менее | 2 |
| --- | --- |
| Количество трактов передачи, не менее | 1 |
| Интерфейс данных* | Ethernet, поддержка PoE |
| Интерфейс для подключения телефона* | FXS |
| Кнопка сброса к заводским установкам | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Режимы работы | Маршрутизатор, мост |
| Протокол управления устройством | OMA-DM или TR069 |
| Web интерфейс | Да |
| Интерфейс командной строки | telnet или ssh |
| Поддержка VoIP | SIP v2.0 |
| Протоколы сжатия голоса, не менее | G711 |
| Поддержка VoLTE | да |
| Безопасность | Firewall |
| NAT-NAPT | Single Port Forward, Port Range Forward, Port Range Trigger, DMZ, UPnP |
| DHCP | DHCP Server for LAN side |
| Поддержка протоколов | IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, HTTP/HTTPs |

Примечание:

- * - уточняется по результатам технического проекта

3.3.4 Требования к контроллеру сети приведены в таблице 4:

Таблица 4

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Поддержка функциональных блоков | MME, SGW/PGW, HSS APPLICATION |
| Поддержка протокола аутентификации | Diameter |

3.4. Требования радиоэлектронной защиты

3.4.1 Функционирование опытных образцов должно обеспечиваться в условиях воздействия непреднамеренных помех от наземных радиоэлектронных средств (РЭС), применяемых в ВС РФ, в типовых условиях их применения.

3.4.2 Должна быть обеспечена надежная защита опасных электрических цепей от токов наводки в условиях воздействия электромагнитных полей радиотехнических средств, грозовых разрядов и разрядов статического электричества.

3.4.3 Интенсивность радиопомех, создаваемых техническими средствами опытного образца в режиме ожидания, не должны превышать норм допустимых индустриальных помех от оборудования и объектов, установленных ГОСТ В 25803.

3.5. Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.5.1 Базовая станция и сетевой контроллер должны соответствовать требованиям группы 1.1 исполнение УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 с учетом следующих ограничений:

- требования по стойкости к воздействию атмосферного пониженного давления, солнечного излучения, атмосферным выпадающим осадкам, соляному (морскому) туману, плесневым грибам, статической и динамической пыли (песку), компонентам ракетного топлива, рабочим растворам и агрессивным средам не предъявляются:

- предельная повышенная температура среды: 50°С;

- предельная пониженная температура среды: минус 10°С;

- рабочая повышенная температура среды: 40°С;

- рабочая пониженная температура среды: 5°С;

- рабочая относительная влажность воздуха: от 20 до 80%.

3.5.2 Абонентская станция должна соответствовать требованиям группы 1.10 по ГОСТ РВ 20.39.304-98 с учетом следующих ограничений:

- требования по стойкости к акустическому шуму, механическим ударам, воздействию атмосферного пониженного давления, воздушного потока, солнечного излучения, атмосферным выпадающим осадкам, соляному (морскому) туману, плесневым грибам, статической и динамической пыли (песку), компонентам ракетного топлива, рабочим растворам и агрессивным средам не предъявляются:

- предельная повышенная температура среды: 50°С;

- предельная пониженная температура среды: минус 40°С;

- рабочая повышенная температура среды: 40°С;

- рабочая пониженная температура среды: минус  30°С;

- рабочая относительная влажность воздуха: от 20 до 80%.

3.6. Требования надежности

3.6.1 Изделия, входящие в состав комплекса, с точки зрения нормирования надежности согласно ГОСТ РВ 20.39.303 относятся к аппаратуре конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемой после обнаружения отказа, необслуживаемой, переход в предельное состояние которой не приводит к катастрофическим последствиям, эксплуатируемой по техническому состоянию, с возможностью контроля технического состояния при эксплуатации.

3.6.2 Количественные показатели надежности изделий должны составлять:

- средняя наработка на отказ – не менее 3000 часов.

Определение критерия отказа, а также аналитический расчет их количественных значений осуществляются Исполнителем согласно ГОСТ РВ 20.39.303 на этапе технического проектирования. Количественные значения показателей надежности могут уточняться по результатам предварительных испытаний.

3.6.3 На этапе технического проектирования Исполнителем должна быть разработана программа обеспечения надежности, которая уточняется по результатам предварительных испытаний.

3.7. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

3.8. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

Срок хранения изделий в упаковке не менее 5 лет в условиях группы 1(Л) 
по ГОСТ 15150 (отапливаемое хранилище с температурой от +5оС до +40оС).

3.9. Требования транспортабельности

Упаковка изделия должна допускать его транспортирование на любое расстояние в части воздействия механических факторов по ГОСТ В 9.001.

3.10. Требования безопасности

В конструкции изделия не допускается применение легковоспламеняющихся и способствующих распространению горения элементов, материалов, веществ и покрытий, а также взрывоопасных и токсичных компонентов.

3.11. Требования обеспечения режима секретности

Не предъявляются.

3.12. Требования защиты от иностранных технических разведок

Не предъявляются.

3.13. Требования стандартизации, унификации и каталогизации

В ОО изделия должна быть обеспечена поддержка современных телекоммуникационных стандартов.

Перечень поддерживаемых стандартов должен быть определен на этапе технического проекта.

3.14. Требования технологичности

Конструкция опытных образцов, их элементная база и схемотехнические решения должны обеспечивать минимальную трудоемкость изготовления с минимизацией количества технологических операций.

4. Технико-экономические требования

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование целесообразности продолжения разработки с определением следующих показателей:

- стоимости и продолжительности подготовки и освоения серийного производства;

- ориентировочной полной стоимости жизненного цикла;

- сравнительных технико-экономических показателей разработанных образцов и лучших отечественных и зарубежных аналогов.

5.	 Требования к видам обеспечения

5.1. Требования к нормативно-техническому обеспечению

Не предъявляются

5.2.  Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Методики выполнения измерений при выполнении технологических операций должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений».

5.2.2 Средства измерений должны быть выбраны с учетом:

- величин измеряемых параметров и допустимых пределов их изменения;

- установленной погрешности измерений (или коэффициента точности контроля параметра);

- условий эксплуатации.

5.2.3 Требования к допустимым пределам изменения параметров изделия и допускаемой погрешности измерений определяются на этапе технического проекта.

5.3. Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются

5.4. Требования к математическому, программному и информационному обеспечению

5.4.1 Программное обеспечение должно иметь модульную структуру и быть разработано в соответствии с требованиями ЕСПД.

6. Требования к сырью, материалам и КИМП

6.1 Комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с ограничительными перечнями.

6.2. Применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемом изделии должны быть обоснованы на этапе разработки технического проекта и допускается их применение с  приемкой ОТК при обеспечении требований условий приемки и ТТЗ на ОКР.

6.3. Согласование применения комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства должно проводиться на этапе разработки технического проекта в порядке, устанавливаемом Заказчиком.

7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1. Консервация и упаковка технических средств изделия должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.2. Упаковка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.3. Маркировка изделия должна соответствовать требованиям 
ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ 14192.

8. Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются

9. Специальные требования

9.1. На этапе технического проектирования Исполнитель должен провести патентные исследования разрабатываемого изделия в соответствии с ГОСТ Р 15.011.

9.2. Новые технические решения, в том числе программы для ЭВМ, созданные в процессе выполнения ОКР, при необходимости защищаются охранными документами.

9.3. На заключительном этапе ОКР разработчик должен представить Заказчику предложения по обеспечению авторских прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, а также прав Заказчика на результаты ОКР, созданную научно-техническую продукцию и материальные ценности.

9.4. Для разработки и испытаний изделия могут создаваться стенды, включающие необходимые аппаратно-программные средства и базовое программное обеспечение. Состав стендов (при необходимости) определяется на этапе технического проектирования.

Примечание: состав макета должен быть определен на этапе технического проекта.

10. Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР

10.1. Требования обеспечения режима секретности

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.94 г. № 1233, а также «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1.

10.2. Требования противодействия иностранным техническим разведкам

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 г. № 912-51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утвержденными Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 г. № 55.

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются.

11. Требования к порядку разработки конструкторской документации на военное время

Не предъявляются.

12. Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

13. Этапы выполнения ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта промышленной технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей тактического звена управления следующего поколения. Изготовление макетов составных частей комплекса, включая макет абонентской станции, макет базовой станции и сетевого контроллера | Документация технического проекта – 1 компл. Макеты– 1 компл. Протоколы испытаний макетов – 1 компл. | С даты заключения государственного контракта – октябрь 2014 г. |
| 2 | Разработка рабочей конструкторской, программной, технологической документации. Изготовление составных частей и блоков опытного образца | Комплект рабочей КД, ПД и ТД для изготовления опытного образца стенда – 1 комл. Программа и методики предварительных испытаний опытного образца – 1 компл. Составные части и блоки опытного образца – 1 компл.. | Ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. |
| 3 | Изготовление опытного образца. Проведение предварительных испытаний опытного образца. Корректировка конструкторской, программной, технологической документации, доработка опытного образца по результатам испытаний. Присвоение документации литеры "О". Разработка научно-технического отчета | Опытный образец комплекса в составе абонентской станции – 3 компл., базовой станции – 1 компл., сетевого контроллера – 1 компл. Акт и протоколы предварительных испытаний опытного образца комплекса – 1 компл. КД, ПД и ТД литеры «О» - 1 компл. Заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной технологии. Предложения по предприятиятию-изготовителю серийных образцов абонентской станции, базовой станции и сетевого контроллера, порядку и срокам освоения разработанной технологии. Научно-технический отчет об ОКР – 1 компл. | Декабрь 2015 г. – срок, указанный в заявке победителя конкурса (в днях) |

Содержание работ по этапам ОКР определяется исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

Сроки завершения этапов (за исключением этапов, выполняемых в год завершения работы в целом), предлагаемые участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, не должны быть позже ноября текущего года. Началом выполнения последующего этапа работ является день, следующий за днем завершения предыдущего этапа.

14  Порядок выполнения и приемки ОКР (этапов ОКР)

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР и ОКР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 с учетом приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 73.

15 Предложения по внедрению созданной продукции

Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).

| Заместитель начальника отдела Департамента радиоэлектронной промышленности |  | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

радиоэлектронной промышленности

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации

________________ П.П. Куцько

«30» декабря 2013 г.

Лот № 10

Требования к техническим характеристикам

опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих сверхширокополосность радиолокационных станций высокой заводской готовности L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере для использования в изделиях 77Я6-СМ и 80П6»,

шифр «Сайга»

- Наименование, шифр ОКР и основание для выполнения ОКР

«Разработка промышленной технологии создания аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих сверхширокополосность радиолокационных станций высокой заводской готовности L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере для использования в изделиях 77Я6-СМ и 80П6», шифр «Сайга».

Основание для выполнения ОКР – постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

- Цель выполнения ОКР, задачи работы и наименование технологии

  - Цель работы

Целью ОКР является разработка промышленной технологии создания аппаратно-программных комплексов (АПК), обеспечивающих сверхширокополосность радиолокационных станций высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере.

ОКР выполняется в интересах создания приоритетных образцов вооружения, военной и специальной техники, таких как РЛС ВЗГ 77Я6-СМ и перебазируемый комплекс 80П6.

  - Задачи работы

В ходе проведения ОКР должны быть решены следующие задачи:

- разработан эскизно-технический проект промышленной технологии создания АПК, обеспечивающих сверхширокополосность РЛС ВЗГ L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере для использования в изделиях 77Я6-СМ и 80П6;

- изготовлен макет и проведены его испытания;

- разработана конструкторская, технологическая и программная документации для изготовления аппаратуры и конфигурирования средств АПК, технологического, общесистемного, специального и отладочного программного обеспечения, реализующего технологические процессы проектирования и испытаний;

- изготовлен опытный образец АПК;

- проведены предварительные испытания опытного образца АПК;

- откорректирована конструкторская, технологическая и программная документация (КД, ТД и ПД) по результатам испытаний опытного образца АПК с присвоением литеры «О»;

- получено заключение предприятия - потребителя, определенного Заказчиком, по уровню параметров и применяемости разработанной технологии;

- разработаны предложения по предприятию-изготовителю АПК, порядку и срокам освоения разработанной технологии.

2.3 Наименование технологии

Промышленная технология создания АПК, обеспечивающих сверхширокополосность РЛС ВЗГ L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере для использования в изделиях 77Я6-СМ и 80П6 (далее – технология).

3 Технические требования к создаваемой технологии

Технология должна обеспечить создание АПК, реализующих принципиально новые методы и принципы обработки сверхширокополосных сигналов, прошедших ионосферу и тропосферу и обеспечивающих устойчивое функционирование РЛС ВЗГ L и S диапазонов  в условиях дисперсионных искажений в ионосфере.

Создаваемая технология должна обеспечить:

- повышение отношения сигнал/шум на выходе устройства обработки принимаемого сигнала РЛС ВЗГ L диапазона до уровня 0,8 от потенциально достижимого значения (реализуемого в отсутствие дисперсионных искажений) при использовании сигналов с относительной полосой до 20%;

- повышение отношения сигнал/шум на выходе устройства обработки принимаемого сигнала РЛС ВЗГ S диапазона до уровня 0,9 от потенциально достижимого значения (реализуемого в отсутствие дисперсионных искажений) при использовании сигналов с относительной полосой до 15%;

- разрешающую способность РЛС ВЗГ L и S диапазонов по дальности – не хуже 1 - 0,5 м.

Разработка технологии должна быть подтверждена изготовлением и испытаниями опытного образца  АПК.

3.1 Конструктивные требования

3.1.1 АПК должен быть выполнен по блочно-модульному принципу и соответствовать в части конструкции требованиям ГОСТ РВ 20.39.309.

3.1.2 Конструкция АПК должна обеспечивать удобный доступ ко всем элементам (узлам, блокам), требующим регулировки в процессе эксплуатации и технического обслуживания, и быструю замену сменных элементов.

3.1.3 Конструкция АПК должна обеспечивать удобство проведения ремонтных и профилактических работ в соответствии с требованиями 
ГОСТ РВ 20.39.303.

3.1.4 Требования к конструктивному исполнению составных частей АПК устанавливают на этапе разработки эскизно-технического проекта.

3.1.5 Требование к массе АПК устанавливается на этапе разработки эскизно-технического проекта.

3.1.6 Тип входных и выходных разъёмов АПК уточняется на этапе разработки эскизно-технического проекта.

3.1.7 В АПК должны быть предусмотрены устройства защиты от статического электричества, перегрузок и предусмотрены устройства для подключения заземления.

3.2 Состав изделия

В состав АПК должны входить:

- модуль оценки параметров ионосферы (МОПИ);

- модуль формирования спектральной функции согласованного фильтра (МФСФ);

- модуль цифровой обработки сигнала (МЦОС);

- автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора;

- специальное программное обеспечение.

Примечание. Окончательный состав опытного образца должен быть уточнен на этапе разработки эскизно- технического проекта.

3.3 Требования назначения

3.3.1 АПК, обеспечивающий сверхширокополосность РЛС ВЗГ L и S диапазонов,  предназначен для использования в перспективных широкополосных РЛС 77Я6-СМ и перебазируемых комплексах 80П6.

3.3.2 Основные характеристики опытного образца АПК приведены в  таблице 1.

Таблица 2

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот | L | S |
| Ширина полосы сигнала, не менее, МГц | 200 | 300 |
| Когерентная обработка сигналов с относительной полосой, % | 201) | 151) |
| Уровень отношения сигнал/шум на выходе устройства обработки принимаемого сигнал от потенциально достижимого значения (реализуемого в отсутствие дисперсионных искажений), не менее | 0,8 | 0,9 |
| Время расчёта корректирующих поправок, мс, не более | 10 |

Примечание. Характеристики опытного образца и его составных частей должны быть уточнены на этапе разработки эскизно-технического проекта.

3.3.3 Функциональное назначение и характеристики составных частей опытного образца.

3.3.3.1 МОПИ предназначен для оценки интегральной электронной концентрации вдоль траектории, соединяющей РЛС с целью, положение которой задаётся целеуказанием.

Основные характеристики МОПИ приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Относительная погрешность оценки интегральной электронной концентрации, %, не более | 20 |

3.3.3.2 МФСФ предназначен для оценки необходимого количества каналов и формирования набора спектральных функций многоканального цифрового фильтра, согласованного с ожидаемым сигналом.

Основные характеристики МФСФ приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное количество каналов, не менее | 102) |
| Типы модуляции зондирующих сигналов3) | ЛЧМ, ФКМ |

3.3.3.3 МЦОС предназначен для цифровой обработки принимаемого сверхширокополосного сигнала и должен обеспечивать когерентную обработку принимаемого сигнала РЛС ВЗГ при использовании сигналов с относительной полосой до 20%1) в L диапазоне и до 15%1) в S диапазоне.

Основные характеристики МЦОС приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| МЦОС должен реализовываться в кристаллах ПЛИС фирмы Xilinx, на семействах | Virtex 4; 5; 6; 7 |
| Разрядность выходных данных, бит | 8/16/32 |
| Пиковая скорость цифрового потока, Мбит/с, не менее | 20 |
| Изменяемые функциональные параметры МЦОС должны управляться по внешнему сигналу управления, не более, В | 3 |

3.3.3.4 АРМ оператора АПК предназначено для обеспечения управления аппаратурой комплекса и визуализации полученной информации.

Основные характеристики АРМ оператора АПК приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип исполнения ПЭВМ | Промышленный, переносимый |
| Масса, кг | не более 20 |
| Потребление, Вт | не более 500 |
| Тактовая частота процессора, ГГц | не менее 3 |
| Объем ОЗУ, Гб | не менее 2 |
| Размер ЖМД, Гб | не менее 500 |
| Размер монитора, дюйм | не менее 17 |

3.3.3.5 Специальное программное обеспечение предназначается для решения задач, возлагаемых на АПК.

Примечание:

1) - значение должно быть уточнено на этапе ЭТП;

2) - значение должно быть уточнено на этапе ЭТП;

3) - модуляция принимаемого сигнала уточняется на этапе эскизноЭТП.

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

АПК должен удовлетворять требованиям ГОСТ РВ 20.39.309.

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

АПК должен соответствовать требованиям для группы исполнения 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304, климатическое исполнение - УХЛ, со следующими дополнениями и уточнениями:

- АПК должен быть стойким к воздействию синусоидальной вибрации с ускорением 1 g (10 м/с2) в диапазоне частот от 20 до 30 Гц;

- требования не предъявляются к следующим воздействующим факторам: механическому удару многократного и однократного действия, снеговой нагрузке, пониженному атмосферному давлению, пониженной влажности, солнечному излучению, атмосферным выпадающим и конденсированным осадкам, воздействию соляного тумана и плесневых грибов, статической и динамической пыли, стойкости к агрессивным средам.

3.6 Требования надежности

3.6.1 Минимальная наработка на отказ должна быть не менее 10000 ч.

3.6.2 Определение критерия отказа, а также аналитический расчёт их количественных значений осуществляются согласно требованиям ГОСТ РВ 20.39.303. Количественные значения показателей надёжности могут уточняться по результатам предварительных испытаний.

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

АПК по условиям эксплуатации должен удовлетворять ГОСТ РВ 20.57.304.

3.9 Требования транспортабельности

АПК должен допускать его транспортирование в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта, кроме морского и авиационного в негерметичной кабине, на расстояние до 10 000 км.

3.10 Требования безопасности

В конструкции АПК не допускается применение легковоспламеняющихся и способствующих распространению горения элементов, материалов, веществ и покрытий, а также взрывоопасных и токсичных компонентов.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

Не предъявляются.

3.12 Требования защиты от иностранных технических разведок

Не предъявляются.

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации

Работы в части обеспечения стандартизации и унификации должны выполняться согласно требованиям ГОСТ РВ 15.207, ГОСТ РВ 20.39.309.

3.14 Требования технологичности

Конструкция АПК, их элементная база и схемотехнические решения должны обеспечивать минимальную трудоёмкость изготовления с минимизацией количества технологических операций.

4 Технико-экономические требования

По результатам разработки эскизно-технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование целесообразности продолжения разработки с определением следующих показателей:

- стоимости и продолжительности подготовки и освоения серийного производства;

- ориентировочной полной стоимости жизненного цикла;

- сравнительных технико-экономических показателей разработанных образцов и лучших отечественных и зарубежных аналогов.

5 Требования по видам обеспечения

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

Не предъявляются.

5.2 Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Методики выполнения измерений при выполнении технологических операций должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений».

5.2.2 Средства измерений должны быть выбраны с учетом:

- величин измеряемых параметров и допустимых пределов их изменения;

- установленной погрешности измерений (или коэффициента точности контроля параметра);

- условий эксплуатации.

5.2.3 Требования к допустимым пределам изменения параметров изделия и допускаемой погрешности измерений определяются на этапе эскизно-технического проекта.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

5.4 Требования к математическому, программному и информационному обеспечению

5.4.1 Математическое обеспечение должно реализовывать современные методы цифровой обработки дискретных сигналов.

5.4.2 Программное обеспечение должно иметь модульный принцип построения и обеспечивать возможность наращивания своего состава, включение и исключения отдельных его компонентов.

5.4.3 Требования к информационному обеспечению.

Не предъявляются.

6 Требования к сырью, материалам и КИМП

6.1 Комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с ограничительными перечнями.

6.2. Применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемом изделии должны быть обоснованы на этапе разработки технического проекта и допускается их применение с  приемкой ОТК при обеспечении требований условий приемки и ТТЗ на ОКР.

6.3. Согласование применения комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства должно проводиться на этапе разработки технического проекта в порядке, устанавливаемом Заказчиком.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Консервация АПК должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.

7.2 Упаковка АПК должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.3 Маркировка АПК должна соответствовать требованиям 
ГОСТ РВ 20.39.309 и ГОСТ 30668, обеспечивать получение потребителем необходимой информации об изделии, быть разборчивой.

8 Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются.

9 Специальные требования

9.1 На этапе эскизно-технического проектирования Исполнитель должен провести патентные исследования разрабатываемого изделия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011. Патентные исследования, проведённые на этапе эскизно-технического проектирования, уточняются на последующих этапах.

9.2 Новые технические решения, в том числе программы для ЭВМ, созданные в процессе выполнения ОКР, при необходимости защищаются охранными документами.

9.3 На заключительном этапе ОКР разработчик должен представить Заказчику предложения по обеспечению авторских прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, а также прав Заказчика на результаты ОКР, созданную научно-техническую продукцию и материальные ценности.

9.4 Для разработки и испытаний изделия могут создаваться стенды, включающие необходимые аппаратно-программные средства и базовое программное обеспечение. Состав стендов (при необходимости) определяется на этапе эскизно-технического проектирования.

10 Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР

10.1 Требования обеспечения режима секретности

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.94 г. № 233, а также «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1.

10.2 Требования противодействия иностранным техническим разведкам

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 г. № 912-51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утверждёнными Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 г. № 55.

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются.

11 Требования к порядку разработки конструкторской документации на военное время

Не предъявляются.

12 Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

13 Этапы выполнения ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка эскизно-технического проекта промышленной технологии создания аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих сверхширокополосность радиолокационных станций высокой заводской готовности L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере. В том числе: - выбор принципов построения и создания АПК; - обоснование состава опытного образца АПК, необходимого для подтверждения работоспособности технологии; - выбор и обоснование решений по элементно-конструктивной базе; - разработка и изготовление макета АПК; - проведение испытаний макета АПК; - проведение патентного поиска; - разработка документации эскизно-технического проекта. | Документация эскизно-технического проекта – 1 компл. Макет АПК – 1 компл. Протоколы испытаний макета АПК – 1 компл. Отчёт о патентных исследованиях – 1 компл. | С даты заключения государственного контракта – октябрь 2014 г. |
| 2 | Разработка конструкторской, технологической и программной документации для изготовления аппаратуры и конфигурирования средств аппаратно-программных комплексов, технологического, общесистемного, специального и отладочного программного обеспечения, реализующего технологические процессы проектирования и испытаний. В том числе: - изготовление составных частей опытного образца | Комплект КД, ТД и ПД для изготовления опытного образца АПК – 1 компл. Программа и методики предварительных испытаний опытного образца – 1 компл. Составные части опытного образца – 1 компл. | Ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. |
| 3 | Изготовление опытного образца аппаратно-программного комплекса. Проведение предварительных испытаний. Корректировка конструкторской и технологической документации, доработка опытного образца по результатам предварительных испытаний. Присвоение документации литеры "О". Разработка научно-технического отчета. В том числе: - проведение комплексной стыковки и отладки опытного образца АПК с оборудованием изделия 77Я6-СМ; - получение заключения предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной технологии | Опытный образец АПК -1 компл. Протокол комплексной стыковки и отладки опытного образца АПК с аппаратурой изделия 77Я6-СМ – 1 компл. Акт и протоколы предварительных испытаний опытного образца – 1 компл. КД и ПД литеры «О» - 1 компл. ТД литеры «О» на разработанную технологию – 1 компл. Заключение предприятия-потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной технологии. Научно-технический отчет об ОКР – 1 компл.. | Декабрь 2015 г. - срок, указанный в заявке победителя конкурса (в днях) |

Содержание работ по этапам ОКР определяется исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

Сроки завершения этапов (за исключением этапов, выполняемых в год завершения работы в целом), предлагаемые участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, не должны быть позже ноября текущего года. Началом выполнения последующего этапа работ является день, следующий за днем завершения предыдущего этапа.

14  Порядок выполнения и приемки ОКР (этапов ОКР)

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР и ОКР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 с учетом приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 73.

15 Предложения по внедрению созданной продукции

Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).

| Заместитель начальника отдела Департамента радиоэлектронной промышленности |  | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

радиоэлектронной промышленности

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации

________________ П.П. Куцько

«30» декабря 2013 г.

Лот № 11

Требования к техническим характеристикам

опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования»,

шифр «Пласт»

1. Наименование, шифр ОКР и основание для выполнения ОКР

«Разработка промышленной технологии моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования», шифр «Пласт».

Основание для выполнения ОКР – постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Цель выполнения ОКР, задачи работы и наименование технологии

2.1. Цель работы

Целью ОКР является повышение эффективности разрабатываемых и модернизируемых разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования за счет высокоточного согласования и комплексной обработки параметров навигации и ориентации, определяемых компонентами распределенной инерциальной навигационной системы.

2.2. Задачи работы

В ходе проведения ОКР должны быть решены следующие задачи:

- разработана промышленная технология моделирования и макетирования распределенной инерциальной навигационной системы;

- разработаны алгоритмы измерения и коррекции параметров навигации и ориентации в распределенной инерциальной навигационной системе;

- разработано моделирующее программное обеспечение, реализующее алгоритмы измерения и коррекции параметров навигации и ориентации в распределенной инерциальной навигационной системе;

- создан стенд для испытаний распределенной инерциальной навигационной системы;

- разработана рабочая конструкторская, технологическая, программная и эксплуатационная документации распределенной инерциальной навигационной системы;

- изготовлен опытный образец распределенной инерциальной навигационной системы и проведены его предварительные испытания;

- откорректирована рабочая конструкторская, технологическая, программная и эксплуатационная документации с присвоением литеры «О»;

- разработаны предложения по порядку и срокам освоения разработанной технологии моделирования и макетирования распределенной инерциальной навигационной системы.

- получено заключение предприятия–потребителя по уровню параметров и применяемости разработанной технологии, определено предприятие-изготовитель стендов калибровки и измерения параметров распределенной инерциальной навигационной системы.

2.3. Наименование технологии

Технология моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования.

3. Технические требования к создаваемой технологии

Технология моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования должна:

- строиться на базе перспективных методов высокоскоростной прецизионной обработки сигналов;

- использовать современные методы технологии создания информационных систем;

- использовать современные методы технологии сборки, монтажа, настройки и контроля характеристик датчиковой аппаратуры и системы в целом.

3.1. Конструктивные требования

3.1.1 Опытный образец и стенд должны быть выполнен по модульному принципу и соответствовать в части конструкции требованиям ГОСТ РВ 20.39.309.

3.1.2 Аппаратная реализация технологии должна базироваться на перспективных рекомендациях международных организаций по стандартизации.

3.1.3 Конструкция аппаратуры и технология ее изготовления должны обеспечивать конструктивно-технологические запасы и запасы по параметрам относительно основных технических требований.

  - Состав изделия:

- блок акселерометров;

- блок датчиков угловых скоростей;

- датчики давления;

- аппаратура ГНСС;

- блок обработки и отображения информации;

- программно-алгоритмическое обеспечение.

Примечание. Окончательный состав опытного образца должен быть уточнен на этапе разработки технического проекта.

3.3. Требования назначения

3.3.1 Аппаратура предназначена для комплексной обработки информации нескольких инерциальных навигационных систем, установленных на движущемся объекте в реальном масштабе времени.

3.3.2 Аппаратура должна обеспечивать совместную работу компонентов распределенной навигационной системы с бортовым оборудованием носителя.

3.3.3 Основные характеристики разрабатываемого опытного образца приведены в таблице 1.

3.3.4 Функциональное назначение аппаратуры.

3.3.4.1 Блок акселерометров обеспечивает измерение ускорений по трем осям с заданными погрешностями.

3.3.4.2 Блок датчиков угловых скоростей обеспечивает измерение угловых скоростей с требуемой точностью, дрейфом нуля, нестабильностью и пр.

3.3.4.3 Датчики давления предназначены для измерения барометрической высоты (в комплектации для ЛА) или глубины (в комплектации для подводных объектов).

3.3.4.4 Приемная аппаратура ГНСС предназначена для определения географических координат, коррекции инерциальной системы, синхронизации по времени.

3.3.4.5 Блок обработки и отображения информации должен обеспечивать: прием и оцифровку с высоким разрешением сигналов, поступающих от датчиковой аппаратуры, необходимую обработку измерительной информации по алгоритму, как с участием оператора, так и автономно;  визуализацию результатов на экране индикатора.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Погрешность (1σ) |
| --- | --- |
|  | Автономно | При наличии информации СНС и реализации комплексной обработки информации в РИНС | При отсутствии информации от СНС и реализации комплексной обработки информации в РИНС |
| Предельная погрешность определения тангажа | 4 угл. мин. | 2 угл.мин | 3 угл.мин |
| Предельная погрешность определения крена | 4 угл. мин. | 2 угл.мин | 3 угл.мин |
| Предельная погрешность определения курса истинного | 8 угл. мин. | 2 угл.мин | 4 угл.мин. |
| Предельная погрешность определения широты | 1,85 км за час | 20 м | 900 м за час |
| Предельная погрешность определения долготы | 1,85 км за час | 20 м | 900 м за час |
| Предельная погрешность определения высоты относительной за любые 2 минуты работы | 100 м | 10 м | 30 м |
| Дрейф составляющих пространственных координат в течение 10 с | - | 1 м | 3 м |
| Предельная погрешность определения северной и восточной составляющих скорости | 5 м/с | 0,1 м/с | 1 м/с |
| Предельная погрешность определения вертикальной составляющей скорости | 0,2 м/с | 0.2 м/с | 0.2 м/с |

3.3.4.6 Программно-алгоритмическое обеспечение должно обеспечивать в реальном масштабе времени комплексную обработку информации нескольких инерциальных навигационных систем, установленных на движущемся объекте.

3.4. Требования радиоэлектронной защиты

3.4.1 Интенсивность радиопомех, создаваемых аппаратурой, не должны превышать норм допустимых индустриальных помех от оборудования и объектов, установленных ГОСТ В 25803.

3.4.2 Требования в части обеспечения ЭМС, методы испытаний по определению уровней напряжения и напряженности поля радиопомех
 – по ГОСТ В 25803, ГОСТ РВ 52226, ГОСТ РВ 20.39.309, НТД ОТТ 1.1.3.

3.4.3 Аппаратура должна быть устойчивой к действию помех, возникающих на борту носителя при штатной работе его бортовых систем.

3.5. Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.5.1 Аппаратура должна быть разработана в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

3.5.2 Аппаратура предназначена для установки на летательные аппараты, подводные объекты, наземные системы ВиВТ.

3.5.3 Аппаратура изделия, должна соответствовать требованиям 
ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп исполнения, применительно к конкретному типу носителя. Конкретные требования к опытному образцу уточняются на этапе выполнения технического проекта и согласуются с Заказчиком (НИО Заказчика).

3.6. Требования надежности

3.6.1 Аппаратура с точки зрения нормирования надежности согласно 
ГОСТ РВ 20.39.303 относится к изделиям конкретного назначения, вида I, многократного циклического применения, восстанавливаемым после обнаружения отказа, обслуживаемым, переход в предельное состояние которой не приводит к катастрофическим последствиям, эксплуатируемой по техническому состоянию, с возможностью контроля технического состояния при эксплуатации.

3.6.2 Количественные показатели надежности должны составлять:

- коэффициент оперативной готовности – не ниже 0,95;

- вероятность безотказной работы – не ниже 0,97;

- средний ресурс до капитального ремонта – не менее 5000 часов;

- средний срок службы до капитального ремонта – не менее 3 лет.

- средний срок сохраняемости – не менее 10 лет в условиях 1(Л) по 
ГОСТ 15150 (отапливаемое хранилище с температурой от +5оС до +40оС).

Определение критерия отказа, а также аналитический расчет их количественных значений осуществляются Исполнителем согласно ГОСТ РВ 20.39.303 на этапе эскизно-технического проектирования. Количественные значения показателей надежности могут уточняться по результатам предварительных испытаний.

3.6.3 Для проверки соответствия аппаратуры требованиям по надежности допускается использовать расчетные или расчетно-экспериментальные методы оценки надежности на основе результатов испытаний и опыта изготовления конструктивно-технологических аналогов в соответствии с ГОСТ 27.410, 
ГОСТ 27.301.

3.6.4 На этапе эскизно-технического проектирования Исполнителем должна быть разработана программа обеспечения надежности, которая уточняется по результатам предварительных испытаний.

3.7. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

3.8. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.8.1 Гамма-процентный срок сохраняемости (Тс() аппаратуры при (=97% при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003 должен быть не менее 5 лет.

3.8.2 Значения срока Тсγ для всех климатических районов по ГОСТ В 9.003 (кроме районов с тропическим климатом) в условиях отличных от указанных в 3.8.1 в зависимости от мест хранения устанавливают в ТУ с учетом коэффициентов сокращения Кc срока сохраняемости, указанных в таблице 2 в соответствии с 
ГОСТ РВ 20.39.413.

Таблица 3

| Место хранения | Значение коэффициента Кc при хранении |
| --- | --- |
|  | в упаковке изготовителя | в составе незащищенных аппаратуры и комплекта ЗИП |
| Неотапливаемое хранилище Навес или жалюзийное хранилище Открытая площадка | 1,5 2 Хранение не допускается | 1,5 2 Хранение не допускается |

3.8.3 Специальные испытания на сохраняемость в процессе выполнения ОКР не проводят. Оценку соответствия изделия требованиям сохраняемости проводят расчетно-экспериментальным методом на основе результатов испытаний конструктивно-технологических аналогов.

3.9. Требования транспортабельности

Требования к транспортированию – в соответствии ГОСТ 23088, ГОСТ РВ 20.39.412.

3.10. Требования безопасности

В конструкции изделия не допускается применение легковоспламеняющихся и способствующих распространению горения элементов, материалов, веществ и покрытий, а также взрывоопасных и токсичных компонентов.

3.11. Требования обеспечения режима секретности

Не предъявляются.

3.12. Требования защиты от иностранных технических разведок

Не предъявляются.

3.13. Требования стандартизации, унификации и каталогизации

3.13.1 Разработка аппаратуры должна осуществляться на основе базовых методов проектирования, конструктивных и технологических решений, применяемых в ранее разработанных изделиях.

3.13.2 Количество используемых типовых технологических операций более 80%.

3.14. Требования технологичности

3.14.1 Конструкция изделия должна быть технологичной в соответствии с правилами обеспечения технологичности по ГОСТ 14.201.

3.14.2 Разработка должна осуществляться с учетом использования типовых стандартных средств и методов испытаний по ГОСТ РВ 20.57.416. При изготовлении квазиоптических устройств должны быть максимально использованы типовые технологические процессы, оборудование и оснастка.

4.  Технико-экономические требования

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование целесообразности продолжения разработки с определением следующих показателей:

- стоимости и продолжительности подготовки и освоения серийного производства;

- ориентировочной полной стоимости жизненного цикла;

- сравнительных технико-экономических показателей разработанных образцов и лучших отечественных и зарубежных аналогов.

5.	 Требования к видам обеспечения

5.1. Требования к нормативно-техническому обеспечению

Не предъявляются.

5.2. Требования к метрологическому обеспечению

5.2.1 Методики выполнения измерений при выполнении технологических операций должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563.

5.2.2 Средства измерений должны быть выбраны с учетом:

- величин измеряемых параметров и допустимых пределов их изменения;

- установленной погрешности измерений (или коэффициента точности контроля параметра);

- условий эксплуатации.

5.2.3 Средства испытаний и измерений должны иметь соответствующую документацию (техническое описание, формуляр или паспорт) и свидетельства об аттестации и поверке соответственно.

5.2.4 Требования к допустимым пределам изменения параметров изделия и допускаемой погрешности измерений определяются на этапе технического проекта.

5.3. Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

5.4. Требования к математическому, программному и информационному обеспечению

Разработка программного обеспечения должна производиться в соответствии с требованиями ЕСПД.

6. Требования к сырью, материалам и КИМП

6.1 Комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с ограничительными перечнями.

6.2. Применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемом изделии должны быть обоснованы на этапе разработки технического проекта и допускается их применение с  приемкой ОТК при обеспечении требований условий приемки и ТТЗ на ОКР.

6.3. Согласование применения комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства должно проводиться на этапе разработки технического проекта в порядке, устанавливаемом Заказчиком.

7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Консервация и упаковка изделия должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.2 Упаковка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.3 Маркировка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ 14192.

8. Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются.

9. Специальные требования

9.1 На этапе технического проектирования Исполнитель должен провести патентные исследования разрабатываемого изделия в соответствии 
с ГОСТ Р 15.011. Патентные исследования, проведенные на этапе эскизно-технического проектирования, уточняются на последующих этапах.

9.2 Новые технические решения, в том числе программы для ЭВМ, созданные в процессе выполнения ОКР, при необходимости защищаются охранными документами.

9.3 На заключительном этапе ОКР разработчик должен представить Заказчику предложения по обеспечению авторских прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, а также прав Заказчика на результаты ОКР, созданную научно-техническую продукцию и материальные ценности.

9.4 Для разработки и испытаний изделия могут создаваться стенды, включающие необходимые аппаратно-программные средства и базовое программное обеспечение. Состав стендов (при необходимости) определяется на этапе эскизно-технического проектирования.

Примечание: состав макета должен быть определен на этапе технического проекта.

10. Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР

10.1. Требования обеспечения режима секретности

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.94 г. № 1233, а также «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1.

10.2. Требования противодействия иностранным техническим разведкам

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 г. № 912-51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утвержденными Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 г. № 55.

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются.

11 Требования к порядку разработки конструкторской документации на военное время

Не предъявляются.

12 Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

13. Этапы выполнения ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (что представляется) | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта промышленной технологии моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования. Создание моделей и макетов основных узлов системы, в том числе: - разработка технической документации на промышленную технологию моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы; - разработка ведомости технического проекта на промышленную технологию распределенной инерциальной системы; - разработка программы обеспечения надежности распределенной инерциальной системы; - разработка программы эргономического обеспечения распределенной инерциальной системы; - разработка перечня документации на опытный образец распределенной инерциальной системы; - моделирование и макетирование основных узлов распределенной инерциальной системы. | Документация технического проекта – 1 компл. Модели и макеты основных узлов распределенной инерциальной системы.. – 1 компл. Отчет о патентных исследованиях - 1 компл.. | С даты заключения государственного контракта – октябрь 2014 г. |
| 2 | Разработка конструкторской, технологической и программной документации для изготовления опытного образца распределенной инерциальной системы. Разработка конструкторской документации и программного обеспечения на стендовое оборудование, в том числе: - разработка программы и методики предварительных испытаний ОО распределенной инерциальной системы; - изготовление отдельных элементов распределенной инерциальной системы; - разработка моделирующего ПО, реализующего разработанные алгоритмы совместной обработки информации в распределенной инерциальной системе. | Комплект КД, ТД и ПД для изготовления опытного образца (ОО) распределенной инерциальной системы – 1 компл. Программа и методика предварительных испытаний ОО распределенной инерциальной системы – 1 компл. Отдельные узлы аппаратуры настройки и контроля ОО распределенной инерциальной системы – 1 компл. Моделирующее ПО, реализующее разработанные алгоритмы совместной обработки информации в распределенной инерциальной системе – 1 компл. | Ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. |
| 3 | Изготовление опытного образца распределенной инерциальной системы. Изготовление стенда для испытаний опытного образца. Проведение предварительных испытаний опытного образца. Корректировка конструкторской, технологической и программной документации, доработка опытного образца по результатам испытаний. Присвоение документации литеры "О". Разработка научно-технического отчета | Опытный образец распределенной инерциальной системы – 1 компл. Стенд для испытаний опытного образца – 1 компл. Акт и протоколы предварительных испытаний опытного образца распределенной инерциальной системы - – 1 компл. КД, ТД и ПД литеры «О» – 1 компл. Проект ТУ на опытный образец распределенной инерциальной системы - – 1 компл. Научно-технический отчет об ОКР – 1 компл. | Декабрь 2015 г. – срок, указанный в заявке победителя конкурса (в днях) |

Содержание работ по этапам ОКР определяется исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

Сроки завершения этапов (за исключением этапов, выполняемых в год завершения работы в целом), предлагаемые участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, не должны быть позже ноября текущего года. Началом выполнения последующего этапа работ является день, следующий за днем завершения предыдущего этапа.

14  Порядок выполнения и приемки ОКР (этапов ОКР)

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР и ОКР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 с учетом приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 73.

15 Предложения по внедрению созданной продукции

Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).

| Заместитель начальника отдела Департамента радиоэлектронной промышленности |  | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента

радиоэлектронной промышленности

Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации

________________ П.П. Куцько

«30» декабря 2013 г.

Лот № 12

Требования к техническим характеристикам

опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники радиоэлектронной борьбы на этапах ее разработки,

производства и эксплуатации»,

шифр «Редут»

1. Наименование, шифр ОКР и основание для выполнения ОКР

«Разработка промышленной технологии создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники радиоэлектронной борьбы на этапах ее разработки, производства и эксплуатации», шифр «Редут».

Основание для выполнения ОКР – постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1250-63 «О государственном оборонном заказе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Цель выполнения ОКР, задачи работы и наименование технологии

2.1. Цель работы

Целью работы является разработка промышленной технологии создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ), изготовление комплекса и проведение предварительных испытаний.

2.2. Задачи работы

В ходе проведения ОКР должны быть решены следующие задачи:

Разработана промышленная технология создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники РЭБ  на этапах её разработки, производства и эксплуатации, в том числе:

- обеспечена быстрая и эффективная техническая диагностика, поиск и устранение неисправностей;

- разработана эксплуатационная документация (ЭД) в электронном виде;

-  обеспечен электронный учет технического состояния и показателей наработки изделий и их компонентов;

- обеспечена гибкая настройка конфигурации контрольно-измерительной базы под конкретные условия производства, ремонта и эксплуатации;

- обеспечены контрольно-диагностические функции при постоянном наращивание номенклатуры объектов контроля;

-  осуществлено накопление статистического материала по типовым отказам по мере эксплуатации системы и хранения созданной базы данных на «централизованной системе сбора информации»;

- обеспечена проверка работоспособности и  поиск неисправностей модулей вторичного электропитания в ходе эксплуатации изделий техники РЭБ в полевых и производственных условиях.

Выполнен технический проект по созданию автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники РЭБ.

Разработана конструкторская (КД), программная (ПД) и технологическая (ТД) документация на автоматизированный унифицированный комплекс контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники РЭБ.

Изготовлен опытный образец (ОО) автоматизированного  унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений (УККДМВЭЭС) техники РЭБ и проведены испытания комплекса с присвоением документации литеры «О».

Разработана программа внедрения промышленной технологии на предприятиях ОПК автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники РЭБ  на этапах её разработки, производства и эксплуатации.

2.3. Наименование технологии

Технология создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений.

3. Технические требования к создаваемой технологии

Технология создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений должна: обеспечить качество и высокую надежность техники РЭБ, внедрить экспертную систему локализации дефекта, осуществить поиск неисправностей до конструктивно-сменной единицы, прогнозировать техническое состояние объекта контроля за счет накопления данных о значениях контролируемых параметров, ведение эксплуатационных документов в электронном виде.

Разработка технологии создания комплекса должна быть подтверждена изготовлением и испытаниями опытного образца.

3.1. Конструктивные требования

Общие конструктивно-технические требования к изделию должны соответствовать требованиям ГОСТ РB 20.39.309, ГОСТ РВ 20.39.304. Конструктив изделия должен выполнен на унифицированных стойках «Евромеханика» 19" и состоять из одной стойки высотой не более 29U или двух стоек высотой не более 16U. Должен быть предусмотрен стационарный и передвижной вариант исполнения комплекса.

3.2. Состав изделия

В состав контрольно-диагностического комплекса проверки модулей питания и электрических соединений должны входить:

- управляющий компьютер;

- дежурный источник питания;

- модуль коммутатора;

- модуль управления;

- встроенные осциллограф и мультиметр;

- программируемые источники постоянного тока;

- программируемый источник переменного тока с трехфазным выходом;

- программируемые электронные нагрузки;

- модуль формирователя цифровых и аналоговых каналов;

-  модуль автоматизированного съема и анализа тепловых режимов;

- модули коммутации и контроля низковольтных и высоковольтных точек подключения;

- модуль высоковольтного измерителя сопротивления и электрической прочности изоляции;

- системное программное  обеспечение.

Примечание - Окончательный состав комплекса должен быть уточнен на этапе технического проекта (ТП).

3.3. Требования назначения

3.3.1 Разрабатываемая технология должна обеспечить техническую диагностику, проверку на соответствие электрическим параметрам, поиск и устранение неисправностей при разработке, испытаниях, изготовлении и эксплуатации изделий в стационарных условиях, а также в условиях передвижных средств ремонта.

3.3.2 Основные параметры автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники РЭБ в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество встроенных программируемых источников питания постоянного тока, не менее | 6 |
| 2 | Диапазон выходных напряжений постоянного тока, не менее | 3- 12 В |
|  |  | 5-27 В |
|  |  | 10 - 48 В |
| 3 | Максимальный выходной ток на канал, не менее | 5 А |
| 4 | Выходная мощность на канал, не менее | 250 Вт |
| 5 | Суммарная выходная мощность, не менее | 1000 Вт |
| 6 | Количество программируемых электронных нагрузок, не менее | 6 |
| 7 | Рассеиваемая мощность на одну электронную нагрузку, не менее | 150 Вт |
| 8 | Суммарная рассеиваемая мощность, не менее | 900 Вт |
| 9 | Диапазон выходных напряжений переменного тока | 0 – 300 В/ 2 кВт |
| 10 | Диапазон частот выходного напряжения переменного тока | 45 Гц – 1 кГц |
| 11 | Измерительная часть | Встроенный осциллограф, встроенный мультиметр, программно-управляемый модуль высоковольтного измерителя сопротивления и электрической прочности изоляции, модуль автоматизированного съема и анализа тепловых режимов. |
| 12 | Количество каналов управления, не менее: |  |
|  | - цифровых сигналов уровня ТТL/5В | 16 |
|  | - 12-разрядных цифро-аналоговых | 8 |
| 13 | Количество каналов коммутации цифровых и аналоговых сигналов напряжением до 250 В, не менее | 44 |
| 14 | Количество точек при контроле электрических соединений, не менее | 2560 |
| 15 | Количество точек проверки сопротивления изоляции цепей, при напряжении до 500 В, не менее | 1024 |
| 16 | Количество точек проверки электрической прочности изоляции цепей, при напряжении до 1500 В, не менее | 160 |

3.4. Требования радиоэлектронной защиты

Не предъявляются

3.5. Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.5.1 Комплекс должен иметь возможность установки на автомобильной технике и соответствовать требованиям для группы исполнения 1.3 УХЛ по 
ГОСТ РВ 20.39.304 с учетом уточнений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| Воздействующие факторы | Характеристики воздействующих факторов | Значения воздействующих факторов |
| --- | --- | --- |
| Синусоидальная вибрация | Амплитуда ускорения, м/с2 | 19,6 |
| Механический удар многократного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2 | 147 |
| Повышенная влажность воздуха | Относительная влажность при температуре 25°С | 98% |
| Пониженная влажность воздуха | Относительная влажность при температуре 30°С | 20% |
| Атмосферное пониженное давление: | Значение при эксплуатации, Па (мм рт. ст.) | 6 х 104 Па (450 мм рт.ст.) |
|  | Предельное давление, Па (мм рт. ст.) | 1,2 х 104 Па (90 мм рт.ст.) |
| Повышенная температура среды | Рабочая температура, °С Предельная температура, °С | 40 °С 50 °С |
| Пониженная температура среды | Рабочая температура, °С | 0 °С |
|  | Предельная температура, °С | минус 56 °С |

Требования для остальных воздействующих факторов не предъявляются.

3.6. Требования надежности

3.6.1 Показатели надежности комплекса должны быть:

– наработка на отказ не менее 1000 ч;

– назначенный ресурс не менее 10000 ч;

– назначенный срок службы не менее 15 лет.

Примечание — Показатели надежности должны быть уточнены на этапе ТП.

3.6.2 На этапе технического проектирования Исполнителем должна быть разработана программа обеспечения надежности.

3.7. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Не предъявляются.

3.8. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.8.1 В комплексе должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие автоматизированную проверку и определение его исправности с точностью до конструктивно-сменной единицы оборудования.

3.8.2 Восстановление работоспособности комплекса должно производиться путём замены отказавших устройств и сменных элементов из состава ЗИП.

Состав ЗИП должен быть определен на этапе разработки КД и уточнен на этапе ПИ.

3.9. Требования транспортабельности

3.9.1 Комплекс должен выдерживать транспортирование в упаковке завода-изготовителя в соответствии с ГОСТ В 9.001:

– железнодорожным транспортом на расстояние до 10000 км без ограничений по скорости и профилю дороги;

– водным транспортом  без ограничений по расстоянию;

– воздушным транспортом в герметичных кабинах без ограничения расстояния;

– автомобильным транспортом на расстояние не более 1000 км.

3.9.2 При транспортировании тара должна быть закреплена в закрытом транспортном средстве и защищена от прямого воздействия атмосферных осадков.

3.10. Требования безопасности

Комплекс по обеспечению безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ В 20.39.308.

3.11. Требования обеспечения режима секретности

Не предъявляются.

3.12. Требования  защиты от иностранных технических разведок

Не предъявляются.

3.13. Требования стандартизации, унификации и каталогизации

3.13.1 При проектировании комплекса должно быть использовано максимально возможное количество стандартных унифицированных составных частей и ПКИ.

3.13.2 Конструкторская, программная и технологическая документация должна разрабатываться в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и ЕСТД.

3.13.3 Расчет показателей стандартизации и унификации должен быть проведен на этапе разработки РКД, ТД.

3.14. Требования технологичности

13.14.1 Конструкция комплекса, элементная база и схемотехнические решения должны обеспечивать минимальную трудоемкость изготовления с минимизацией количества технологических операций.

3.14.2 Расчет показателей технологичности должен быть проведен на этапе разработки РКД, ТД.

4. Технико-экономические требования

По результатам разработки технического проекта Исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование целесообразности продолжения разработки с определением следующих показателей:

– стоимости и продолжительности подготовки и освоения серийного производства;

– ориентировочной полной стоимости жизненного цикла;

– сравнительных технико-экономических показателей разработанных образцов и лучших отечественных и зарубежных аналогов.

5. Требования к видам обеспечения

5.1. Требования к нормативно-техническому обеспечению

Не предъявляются.

5.2. Требования к метрологическому обеспечению

Метрологическое обеспечение должно соответствовать ГОСТ РВ 1.1.

5.3. Требования к диагностическому обеспечению

Не предъявляются.

5.4. Требования к математическому, программному и информационному обеспечению

5.4.1 Системное программное обеспечение должно работать под управлением ОС Windows 7 Professional и обеспечивать поддержку мультиязычного интерфейса.

5.4.2 Системное программное обеспечение должно быть разработано с помощью Visual Studio 2013.

5.4.3 Системное программное обеспечение должно обеспечивать поддержку взаимодействия с САПР при формировании программ контроля.

5.4.4 Системное программное обеспечение должно обеспечивать накопление статистического материала по типовым отказам по мере эксплуатации системы и хранения созданной базы данных на «централизованной системе сбора информации» с использованием СУБД MS SQL 2012.

6. Требования к сырью, материалам и КИМП

6.1 Комплектующие изделия и материалы должны применяться в соответствии с ограничительными перечнями.

6.2. Применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства в разрабатываемом изделии должны быть обоснованы на этапе разработки технического проекта и допускается их применение с  приемкой ОТК при обеспечении требований условий приемки и ТТЗ на ОКР.

6.3. Согласование применения комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства должно проводиться на этапе разработки технического проекта в порядке, устанавливаемом Заказчиком.

7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Консервация и упаковка изделия должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.2 Упаковка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ В 9.001, ГОСТ РВ 20.39.309.

7.3 Маркировка изделия должна соответствовать требованиям 
ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ 14192.

8. Требования к учебно-тренировочным средствам

Не предъявляются.

9. Специальные требования

9.1 На этапе технического проектирования Исполнитель должен провести патентные исследования разрабатываемого изделия в соответствии 
с ГОСТ Р 15.011. Патентные исследования, проведенные на этапе технического проектирования, уточняются на последующих этапах.

9.2 Новые технические решения, в том числе программы для ЭВМ, созданные в процессе выполнения ОКР, при необходимости защищаются охранными документами.

9.3 На заключительном этапе ОКР разработчик должен представить Заказчику предложения по обеспечению авторских прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, а также прав Заказчика на результаты ОКР, созданную научно-техническую продукцию и материальные ценности.

9.4 Для разработки и испытаний изделия могут создаваться стенды, включающие необходимые аппаратно-программные средства и базовое программное обеспечение. Состав стендов (при необходимости) определяется на этапе технического проектирования.

Примечание: состав макета должен быть определен на этапе технического проекта.

10. Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР

10.1 Требования обеспечения режима секретности

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1, а также «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.94 г. № 1233.

10.2 Требования противодействия иностранным техническим разведкам

При выполнении ОКР и использовании результатов работы исполнители должны руководствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.93 г. № 912-51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утвержденными Решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23.05.97 г. № 55.

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются.

11. Требования к порядку разработки конструкторской документации на военное время

Не предъявляются.

12. Требования по обеспечению конфиденциальности

При выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов. Передача сведений и/или результатов работы третьей стороне может осуществляться только с письменного разрешения Заказчика.

13. Этапы выполнения ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (что представляется) | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта промышленной технологии создания унифицированного комплекса контроля и диагностики, в том числе: - оценка состояния технологии контроля модулей вторичного питания и электрических соединений при серийном производстве, эксплуатации и ремонте, выработка предложений по созданию промышленной технологии с использованием современных достижений в области построения автоматизированных систем контроля и диагностики; - оценка эффективности применения предлагаемой промышленной технологии автоматизированного контроля; - проработка аппаратной архитектуры разрабатываемого изделия; - определение состава и структуры разрабатываемого программного обеспечения; - разработка принципиальных технических решений; - разработка алгоритмов работы; - проведение патентных исследований: - определение перечня (состава) специального ремонтно-технологического оборудования и оснастки (подключающих устройств); - выбор конструктивного исполнения; - определение элементной базы и средств разработки программного обеспечения; - разработка технической документации на макет автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики; - изготовление макетов составных частей | Документация технического проекта – 1 компл. Макеты составных частей – 1 компл. Акты испытаний макетов составных частей – 1 компл. Отчет о патентных исследованиях – 1 компл. | С даты заключения государственного контракта – октябрь 2014 г. |
| 2 | Разработка конструкторской, технологической и программной документации. Изготовление составных частей опытного образца | Комплект КД, ТД и ПД в для изготовления ОО – 1 компл. Составные части ОО – 1 компл. | Ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. |
| 3 | Изготовление опытного образца. Проведение предварительных испытаний опытного образца. Доработка опытного образца, корректировка конструкторской, технологической и программной документации по результатам предварительных испытаний. Присвоение документации литеры "О". Разработка научно-технического отчета | ОО – 1 компл. Акт и протоколы предварительных испытаний – 1 компл. КД, ПД и ТД опытных образцов литеры «О» – 1 компл. Программа внедрения промышленной технологии на предприятиях ОПК автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники РЭБ на этапах её разработки, производства и эксплуатации – 1 компл. Научно-технический отчет об ОКР – 1 компл. | Декабрь 2015 г. – срок, указанный в заявке победителя конкурса (в днях) |

Содержание работ по этапам ОКР определяется исполнителем в соответствии с ГОСТ РВ 15.203.

Сроки завершения этапов (за исключением этапов, выполняемых в год завершения работы в целом), предлагаемые участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, не должны быть позже ноября текущего года. Началом выполнения последующего этапа работ является день, следующий за днем завершения предыдущего этапа.

14  Порядок выполнения и приемки ОКР (этапов ОКР)

Порядок выполнения и приемки этапов ОКР и ОКР в целом осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 с учетом приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 73.

15 Предложения по внедрению созданной продукции

Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).

| Заместитель начальника отдела Департамента радиоэлектронной промышленности |  | А.В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ IV. Примерные образцы форм, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, предлагаемые для заполнения участниками размещения заказа

ФОРМА 4.1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Государственному заказчику:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственного контракта на ______________________________________________________________________                    (предмет конкурса, № и наименование лота конкурса, шифр)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в конкурсе в течение ____________   дней с даты заключения государственного контракта.

3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет:

из средств федерального бюджета всего: ______ (прописью) рублей,

в том числе:

на 2014 год - _____ (прописью) рублей;

на 2015 год - _____ (прописью) рублей;

на 2016 год - _____ (прописью) рублей

Кроме того, привлекаемые Исполнителем средства из внебюджетных источников, всего:________ (прописью) рублей,

в том числе:

на 2014 год - ______ (прописью) рублей;

на 2015 год - _____ (прописью) рублей;

на 2016 год - _____ (прописью) рублей

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены государственного контракта.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнения работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

7. Настоящей заявкой декларируем, что против ________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов ___________________ (наименование организации-участника размещения заказа) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт с Минпромторгом России на выполнение работ  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок, указанный в Информационной карте конкурса.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй порядковый номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Минпромторгом России, мы обязуемся подписать данный государственный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения о цене государственного контракта.

10. В случае признания нашей заявки на участие в конкурсе как содержащей лучшие условия исполнения государственного контракта и присвоения ей первого номера нами будет представлено обеспечение исполнения государственного контракта в размере 80% начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________ (Ф.И.О., телефон представителя организации – участника размещения заказа).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

12. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры проведения конкурса.

13. Наши юридический и фактический адреса, телефон __________, факс _______, банковские реквизиты:

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

15. В состав настоящей заявки на участие в конкурсе входят документы согласно                       описи – на ___ стр.

Должность руководителя (уполномоченного лица)

организации - участника размещения заказа          _______________                ___________

(подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения государственных контрактов на __________________________________________________________

(предмет конкурса, № и наименование лота конкурса, шифр)

Настоящим ____________________________________________подтверждает, что для

(наименование организации-участника размещения заказа)

участия в конкурсе на право _______________________ нами направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование | №№ листов (с_ по_ ) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

ФОРМА 4.2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

| № п/п | Наименование критерия оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена государственного контракта | (указывается цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, в соответствии с пунктом 3 Заявки на участие в конкурсе – форма 4.1) |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 | Качество работ и квалификация участника конкурса Качество работ Опыт выполнения за последние 5 лет участником конкурса работ, близких (аналогичных) тематике лота конкурса. Количество в составе исполнителей работы (штатных или привлекаемых на договорной основе) дипломированных специалистов, имеющих ученые степени дтн, ктн, дфмн, кфмн; Наличие комплекса технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса | (приводятся предложения участника размещения заказа по пункту 3 формы 4.5) (указывается общее количество выполненных работ, включенных в пункт 1 формы 4.4) (указывается общее количество исполнителей работы (штатных или привлекаемых на договорной основе) дипломированных специалистов, имеющих ученые степени дтн, ктн, дфмн, кфмн, и включенных в пункт 2 формы 4.4) (указывается общее количество технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса, включенных в пункт 3 формы 4.4) |
| 3. | Сроки выполнения работ | (указываются сроки выполнения работы, предлагаемые участником размещения заказа, в соответствии с п.2 Заявки на участие в конкурсе – форма 4.1) |

Должность руководителя (уполномоченного лица)

организации - участника размещения заказа          _______________                ___________

(подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 4.3

(рекомендуемая форма)

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)

2. Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности.

3. Регистрационные данные:

3.1. Дата, место и орган регистрации.

(на основании Свидетельства о государственной регистрации)

3.2. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности).

3.3. Размер уставного капитала.

3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика.

3.5. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа.

Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4. Банковские реквизиты:

(может быть несколько)

4.1. Наименование обслуживающего банка;

4.2. Расчетный счет;

4.3. Корреспондентский счет;

4.4. Код БИК.

Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:

- формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года с отметкой налоговой инспекции, и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Данные документы предоставляются по усмотрению участника размещения заказа.

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в данной форме. В подтверждение вышеприведенных данных к настоящей форме прикладываются следующие документы:

1. _______ (название документа) __ (количество страниц в документе);

2. _______ (название документа) __ (количество страниц в документе);

n. _______ (название документа) __ (количество страниц в документе).

Должность руководителя (уполномоченного лица)

организации - участника размещения заказа          _______________                ___________

(подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 4.4

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Квалификация участника размещения заказа подтверждается следующей информацией:

1. Сведения об опыте выполнения за последние 5 лет участником размещения заказа работ, близких (аналогичных) тематике лота конкурса

В данном разделе указывается количество выполненных участником размещения заказа за последние 5 лет работ, близких (аналогичных) тематике лота конкурса по содержанию, сложности, объемам, условиям выполнения, с приложением копий документов, подтверждающих соответствие тематики и качество выполнения близких (аналогичных) тематике лота конкурса работ (акты сдачи-приемки, заключения и решения Заказчика по приемке работ, а также другие документы и материалы, свидетельствующие о качестве выполнения близких (аналогичных) тематике лота конкурса работ).

| Наименование работы, наименование заказчика | Объем работ, выполненных собственными силами, руб. | Виды работ, входившие в состав проекта и выполненные собственными силами | Период выполнения работ | Основные результаты выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

При отсутствии копий документов, подтверждающих тематику и качество работ, указанные работы не будут учтены при оценке заявок на участие в открытом конкурсе по показателю «Опыт выполнения за последние 5 лет участником конкурса работ, близких (аналогичных) тематике лота конкурса». В опыт работ не включаются работы по поставке продукции.

2. Сведения о количестве исполнителей работы (штатных или привлекаемых на договорной основе) дипломированных специалистов, имеющих ученые степени дтн, ктн, дфмн, кфмн

Сведения о персонале представляются в текстовой или табличной форме с указанием количества исполнителей работы (штатных или привлекаемых на договорной основе) дипломированных специалистов, имеющих ученые степени дтн, ктн, дфмн, кфмн, Ф.И.О., с приложением копий документов, подтверждающих ученые степени дтн, ктн, дфмн, кфмн  персонала, копий кадровых документов, подтверждающих занятость этих специалистов у участника размещения заказа.

При отсутствии копий указанных документов такие сотрудники не будут учтены при оценке заявок на участие в конкурсе по показателю «Количество исполнителей работы (штатных и привлекаемых на договорной основе) дипломированных специалистов, имеющих ученые степени дтн, ктн, дфмн, кфмн».

3. Сведения о наличии комплекса технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса

В данном разделе указывается наличие (в единицах – шт.) комплекса технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса, которые необходимы (будут востребованы) при выполнении работы (в производственном процессе при разработке и изготовлении, регулировках и испытаниях создаваемых изделий), с приложением копий документов, подтверждающих наличие данного оборудования у участника размещения заказа.

| №№ п/п | Вид технического или программного средства автоматизации деятельности по тематике лота конкурса | Марка (Тип) | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Подробное предназначение в производственном процессе разработки и изготовления, регулировок и испытаний создаваемых изделий, описанном в форме 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Под комплексом технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса понимается: специальные технологическое и испытательное оборудование, средства измерений, а также комплекс программных средств автоматизации проектирования и подготовки производства, имеющиеся у участника размещения заказа и необходимые для реализации технологического процесса разработки и изготовления, регулировок и испытаний создаваемых изделий.

Под технологическим оборудованием понимаются средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещают материалы или заготовки, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка. Примерами технологического оборудования являются: литейные машины, прессы, станки, печи, гальванические ванны, испытательные стенды и т.д.

Под технологической оснасткой понимаются средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса. Примерами технологической оснастки являются: режущий инструмент, штампы, приспособления, калибры, пресс-формы, модели, литейные формы, стержневые ящики и т.д.

Под испытательным оборудованием понимаются средства испытаний, представляющие собой технические устройства для воспроизведения условий испытаний. Примерами испытательного оборудования являются: стенды, пульты, макеты готовых изделий, испытательные установки, имитатор радиосредств, стенд установки и отладки специального программного обеспечения, стенды проверки и контроля технических средств и т.д.

Под средствами измерений понимаются технические средства, предназначенные для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и (или) хранящие единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени. Примерами средств измерений являются: анализатор спектра, частотомер, генератор сигналов, измеритель мощности, осциллограф, измерительные стенды и т.д.

Не учитывается технологическое оборудование для выполнения типовых (стандартных) операций по механической, термической, гальванической и иной обработке деталей и изделий, стандартное испытательное оборудование и средства измерений для проверки покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и материалов, а также иное оборудование общего применения.

При оценке заявок по данному показателю оборудование (средства измерений) или программные средства, которые не нужны (не будут востребованы) при выполнении работы (в производственном процессе при разработке и изготовлении, регулировках и испытаниях создаваемых изделий), учтены не будут.

При отсутствии копий документов, подтверждающих наличие комплекса технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса в организации, сведения о нем не будут учтены при оценке заявок на участие в конкурсе по показателю «Наличие комплекса технических и программных средств автоматизации деятельности по тематике лота конкурса».

4. Сведения о результатах научно-технической деятельности, предлагаемых участником размещения заказа для использования при выполнении работы

| № п/п | Наименование результата научно-технической деятельности (РНТД) | Вид охранного документа, № (индекс), дата* | Владелец прав |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- РНТД, права на которые принадлежат Российской Федерации**

……………………………          …………………………………

- РНТД, права на которые принадлежат участнику размещения заказа

……………………………          …………………………………

- РНТД, права на которые принадлежат третьим лицам***

……………………………          …………………………………

Должность руководителя (уполномоченного лица)

организации - участника размещения заказа          _______________                ___________

(подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание:

По своему усмотрению участник размещения заказа может предоставить также и другие сведения (с приложением копий соответствующих документов), не учтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей Форме. Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке заявки на участие в конкурсе по критерию оценки заявок на участие в конкурсе «Качество работ и квалификация участника конкурса».

ФОРМА 4.5

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ

# О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА, ИЗЛОЖЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ III.

# КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Участник размещения заказа в данной форме представляет предложения о качественных характеристиках работы (описание подлежащих выполнению работ), необходимые для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе согласно принятому в конкурсной документации показателю оценки заявок на участие в открытом конкурсе «Качество работ» и составления полного текста Технического задания государственного контракта.

Предложения о качественных характеристиках работы должны быть представлены в текстовой форме и должны включать следующую информацию:

1. Соответствие предложений участника размещения заказа Требованиям к техническим характеристикам работ (Раздел III конкурсной документации) в виде

| Пункт Требований к техническим характеристикам работ | Предложение участника размещения заказа («Соответствует» или «Соответствует с улучшением*») |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3.1.1 |  |
| ……… | ……… |
| 12 |  |
| 13 |  |

*) после таблицы приводятся конкретные предложения по улучшению с указанием пункта Требований к техническим характеристикам работ (Раздел III конкурсной документации), наименования улучшаемой характеристики и ее значения или варианта изложения данного пункта Требований.

2. Содержание предлагаемых к выполнению работ (в соответствии 
с ГОСТ РВ 15.203) и основные ожидаемые результаты по форме, приведенной в разделе 13 Требований к техническим характеристикам работ (Раздел III конкурсной документации), с указанием сроков (месяца и года окончания) выполнения этапов и всей работы в целом (в днях).

3. Порядок и методология решения поставленных в Требованиях к техническим характеристикам работ целей и задач, включая описание организации и порядка выполнения работ (в том числе выбор средств и методов, определяющих наилучший результат; описание планируемых к использованию технологий и в целом производственного процесса разработки и изготовления, регулировок и испытаний создаваемых изделий; предложений по выполнению дополнительных работ (при наличии) в рамках предложенной цены государственного контракта, направленных на повышение качества работы с описанием влияния результатов этих работ на качество работы в целом, ее эффективность, адекватность ожидаемых результатов или расширение области применения создаваемых изделий).

Качество предлагаемых к выполнению работ будет оцениваться путем сравнения между собой условий исполнения государственного контракта в части предлагаемого порядка и методологии выполнения работы, ее адекватности ожидаемым результатам работы, эффективности и обоснованности предложений, содержащихся в заявках на участие в открытом конкурсе, соответствия их требованиям к техническим характеристикам работ, указанным в Разделе III конкурсной документации.

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе копии документов), подтверждающую качество подлежащих выполнению работ.

Должность руководителя (уполномоченного лица)

организации - участника размещения заказа          _______________                ___________

(подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Департамента 
радиоэлектронной промышленности 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

______________П.П. Куцько

«30» декабря 2013 года

РАЗДЕЛ V. Проекты государственных контрактов с приложениями

Лот № 1

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _______

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания модулей постановки активных помех и управляемых отражателей миллиметрового диапазона длин волн                    (26-40 ГГц) комплексов радиоэлектронной борьбы для защиты объектов Военно-Морского Флота», шифр «Рупор»

г. Москва	"__" ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________ от «__»_________20__ г. № ___, с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________________ от «__»__________20__ г № ______________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель  обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии создания модулей постановки активных помех и управляемых отражателей миллиметрового диапазона длин волн (26-40 ГГц) комплексов радиоэлектронной борьбы для защиты объектов Военно-Морского Флота», шифр «Рупор» (далее именуется – ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы № 1.

II. Условия выполнения ОКР

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3. Разработанная, согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.203 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объеме согласно требованиям ТЗ и должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции  заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного  контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Заказчик вправе:

а) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом;

б) в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в) анализировать фактические затраты на выполнение ОКР по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по настоящему государственному контракту;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д) направлять уполномоченного представителя для участия в испытаниях опытных и серийных образцов, материалов и комплектующих изделий, созданных в рамках настоящего государственного контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), условиями настоящего государственного контракта;

б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего государственного контракта в случае приостановления или прекращения ОКР;

г) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего государственного контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47;

д) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием порядка его использования и предложением по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

и) приостановить работу по настоящему государственному  контракту  в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

к) обеспечить условия, необходимые для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего государственного контракта;

л) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

м) в случае создания в рамках настоящего государственного контракта охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение на условиях договора, заключенного между Исполнителем и автором (авторами);

н) в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, предоставить Заказчику в течение 10 банковских дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, что предоставлялось до заключения настоящего государственного контракта;

о) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

г) осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований, перечисленных в соответствии с разделом VI настоящего государственного контракта;

д) осуществлять контроль качества работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

е) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

ж) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего государственного контракта при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю при необходимости обеспечение, предоставленное им;

з) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего государственного контракта.

Окончание выполнения ОКР – через ___ дней с даты заключения настоящего государственного контракта.

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11. Обязательные требования, формы и правила оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов, обеспечивающих пригодность и готовность оборонной продукции (работ, услуг) к эффективному применению (использованию) в соответствии с назначением в той мере, в которой это необходимо для нужд обороны страны и безопасности государства, определены в ТЗ.

12. За 20 дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в четырех экземплярах.

К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о выполнении ОКР, иные результаты ОКР, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе, а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего государственного контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного  контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

15. По окончании выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего государственного контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении ОКР и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом, утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта. Полученные от утилизации средства перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком в течение 60 дней. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов

16. Цена настоящего государственного контракта составляет ______________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

НДС не облагается в т.ч.:

на 2014 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2015 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2016 год – _______________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

17. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены государственного контракта (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего государственного  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема работ.

19. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) - 020, раздел - 04, подраздел - 11, целевая статья расходов – 16Ш9999, вид расходов - 241,  операции сектора государственного управления - 226.

20. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа.

Выплата аванса осуществляется в следующем порядке:

по первому этапу работ авансовый платеж выплачивается в течение 20  дней с даты заключения настоящего государственного контракта;

по последующим этапам работ авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств по настоящему государственному контракту на соответствующий год или не позднее 30 дней с даты доведения таких лимитов.

21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по этапу работы производятся не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР.

22. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения ОКР (этапа ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

#### VII. Права на результаты ОКР

24. Права на результаты ОКР, созданные при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами работ, принадлежит Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты ОКР.

25. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов ОКР включены в цену настоящего государственного контракта.

Правовая охрана результатов ОКР осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов ОКР, разрешаются по соглашению Сторон.

26. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам государственного контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.

27. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)) по формам  учетных документов, приведенным в приложении к приказу Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178, заполняемым с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. №174/179.

29. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта.

30. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

31. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233, и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– стороны в соответствии с техническим заданием на ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

32. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

33. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего государственного контракта.

34. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

35. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего государственного контракта.

36. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

37. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

38. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Особые условия

39. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему контракту внебюджетные средства в размере 123 380 000,00 (Сто двадцать три миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей, с учётом НДС, в т.ч.:

в 2014 году – 20 816 000,00 (Двадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей;

в 2015 году – 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;

в 2016 году – 62 564 000,00 (Шестьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

XI. Ответственность Сторон

40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.

41. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

42. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по государственному контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 процентов  от цены государственного контракта.

43. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

44. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 6 настоящего государственного контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от цены государственного контракта. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

45. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

46. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

47. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным контрактом, не может превышать цены государственного контракта.

48. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении государственного контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

49. В случае расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

#### XII. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

52. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

54. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XIV. Срок действия государственного контракта

55. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

XV. Заключительные положения

56. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.

57. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

58. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

59. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

60. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

61. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

62. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

63. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение №1);

- ведомость исполнения ОКР (Приложение №2);

- протокол согласования цены государственного контракта (Приложение №3).

XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 ИНН 7705596339 КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет: 03951000200 Банк: ОПЕРУ–1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 заказчик: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. | исполнитель: Полное наименование предприятия Адрес места нахождения: _____________________________ _____________________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с _______________________ БИК _____________________ исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка промышленной технологии создания модулей постановки активных помех и управляемых отражателей миллиметрового диапазона длин волн (26-40 ГГц) комплексов радиоэлектронной борьбы для защиты объектов Военно-Морского Флота», шифр «Рупор»

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАДАЧИ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Конструктивные требования.

3.2 Состав изделия

3.3 Требования назначения

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6 Требования надежности

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.9 Требования транспортабельности.

3.10 Требования безопасности.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

3.12 Требования защиты от ИТР

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

3.14. Требования технологичности.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности, характера и формулируют так, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.4 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЗДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ОКР

15.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

15.2. Исполнитель - __________________________________________________________

(Наименование организации)

15.3. Соисполнители - ________________________________________________,

(Наименование организаций)

в т.ч. в части  работ, выполняемых по настоящему контракту:

15.3.1....

15.3.2....

Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.

Примечание: порядок построения, содержания, оформления, изложения, согласования и утверждения ТЗ на ОКР устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201.

| Заместитель начальника отдела ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. | Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКР

«Разработка промышленной технологии создания модулей постановки активных помех и управляемых отражателей миллиметрового диапазона длин волн (26-40 ГГц) комплексов радиоэлектронной борьбы для защиты объектов Военно-Морского Флота», шифр «Рупор»

| Номер этапа | Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии создания модулей постановки активных помех и управляемых отражателей миллиметрового диапазона длин волн (26-40 ГГц) комплексов радиоэлектронной борьбы для защиты объектов Военно-Морского Флота», шифр «Рупор»

1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2. Исполнитель – _______________________________________________________

3. Согласованная Сторонами цена государственного контракта на выполнение  работ, предусмотренных ведомостью исполнения ОКР составляет: ________________ (______________________________) рублей, НДС не облагается,

(здесь и далее – цифрами и прописью)

в том числе:

на 2014 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (с даты заключения государственного контракта – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2015 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2016 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – через ___ дней с даты заключения государственного  контракта) – 	________________ (______________________________) рублей.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

Лот № 2

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _______

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии серийного изготовления сверхвысокочастотных блоков и сверхвысокочастотных плат, применяемых в изделиях "Армата", "Бумеранг", "Курганец" и технологии автоматизированного контроля основных параметров изделий», шифр «Армата»

г. Москва	"__" ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________ от «__»_________20__ г. № ___, с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________________ от «__»__________20__ г № ______________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель  обязуется  выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии серийного изготовления сверхвысокочастотных блоков и сверхвысокочастотных плат, применяемых в изделиях "Армата", "Бумеранг", "Курганец" и технологии автоматизированного контроля основных параметров изделий», шифр «Армата» (далее именуется – ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы № 1.

II. Условия выполнения ОКР

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3. Разработанная, согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.203 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объеме согласно требованиям ТЗ и должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного  контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Заказчик вправе:

а) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом;

б) в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в) анализировать фактические затраты на выполнение ОКР по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по настоящему государственному контракту;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д) направлять уполномоченного представителя для участия в испытаниях опытных и серийных образцов, материалов и комплектующих изделий, созданных в рамках настоящего государственного контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги  с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), условиями настоящего государственного контракта;

б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего государственного контракта в случае приостановления или прекращения ОКР;

г) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего государственного контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47;

д) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием порядка его использования и предложением по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

и) приостановить работу по настоящему государственному  контракту  в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

к) обеспечить условия, необходимые для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего государственного контракта;

л) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

м) в случае создания в рамках настоящего государственного контракта охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение на условиях договора, заключенного между Исполнителем и автором (авторами);

н) в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, предоставить Заказчику в течение 10 банковских дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, что предоставлялось до заключения настоящего государственного контракта;

о) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

г) осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований, перечисленных в соответствии с разделом VI настоящего государственного контракта;

д) осуществлять контроль качества работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

е) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

ж) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего государственного контракта при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю при необходимости обеспечение, предоставленное им;

з) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего государственного контракта.

Окончание выполнения ОКР – через ___ дней с даты заключения настоящего государственного контракта.

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11. Обязательные требования, формы и правила оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов, обеспечивающих пригодность и готовность оборонной продукции (работ, услуг) к эффективному применению (использованию) в соответствии с назначением в той мере, в которой это необходимо для нужд обороны страны и безопасности государства, определены в ТЗ.

12. За 20 дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в четырех экземплярах.

К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о выполнении ОКР, иные результаты ОКР, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе, а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего государственного контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного  контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

15. По окончании выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего государственного контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении ОКР и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом, утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта. Полученные от утилизации средства перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком в течение 60 дней. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов

16. Цена настоящего государственного контракта составляет ______________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

НДС не облагается в т.ч.:

на 2014 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2015 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2016 год – _______________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

17. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены государственного контракта (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего государственного  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема работ.

19. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) - 020, раздел - 04, подраздел - 11, целевая статья расходов – 16Ш9999, вид расходов - 241,  операции сектора государственного управления - 226.

20. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа.

Выплата аванса осуществляется в следующем порядке:

по первому этапу работ авансовый платеж выплачивается в течение 20  дней с даты заключения настоящего государственного контракта;

по последующим этапам работ авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств по настоящему государственному контракту на соответствующий год или не позднее 30 дней с даты доведения таких лимитов.

21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по этапу работы производятся не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР.

22. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения ОКР (этапа ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

#### VII. Права на результаты ОКР

24. Права на результаты ОКР, созданные при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами работ, принадлежит Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты ОКР.

25. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов ОКР включены в цену настоящего государственного контракта.

Правовая охрана результатов ОКР осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов ОКР, разрешаются по соглашению Сторон.

26. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам государственного контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.

27. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)) по формам  учетных документов, приведенным в приложении к приказу Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178, заполняемым с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. №174/179.

29. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта.

30. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

31. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233, и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– стороны в соответствии с техническим заданием на ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

32. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

33. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего государственного контракта.

34. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

35. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего государственного контракта.

36. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

37. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

38. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Особые условия

39. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему контракту внебюджетные средства в размере 69 777 000,00 (Шестьдесят девять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч) рублей, с учётом НДС, в т.ч.:

в 2014 году – 9 367 000,00 (Девять миллионов триста шестьдесят семь тысяч) рублей;

в 2015 году – 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов) рублей;

в 2016 году – 34 410 000,00 (Тридцать четыре миллиона четыреста десять тысяч) рублей.

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

XI. Ответственность Сторон

40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.

41. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

42. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по государственному контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 процентов  от цены государственного контракта.

43. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

44. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 6 настоящего государственного контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от цены государственного контракта. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

45. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

46. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

47. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным контрактом, не может превышать цены государственного контракта.

48. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении государственного контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

49. В случае расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

#### XII. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

52. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

54. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XIV. Срок действия государственного контракта

55. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

XV. Заключительные положения

56. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.

57. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

58. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

59. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

60. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

61. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

62. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

63. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение №1);

- ведомость исполнения ОКР (Приложение №2);

- протокол согласования цены государственного контракта (Приложение №3).

XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 ИНН 7705596339 КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет: 03951000200 Банк: ОПЕРУ–1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 заказчик: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. | исполнитель: Полное наименование предприятия Адрес места нахождения: _____________________________ _____________________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с _______________________ БИК _____________________ исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка промышленной технологии серийного изготовления сверхвысокочастотных блоков и сверхвысокочастотных плат, применяемых в изделиях "Армата", "Бумеранг", "Курганец" и технологии автоматизированного контроля основных параметров изделий», шифр «Армата»

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАДАЧИ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Конструктивные требования.

3.2 Состав изделия

3.3 Требования назначения

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6 Требования надежности

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.9 Требования транспортабельности.

3.10 Требования безопасности.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

3.12 Требования защиты от ИТР

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

3.14. Требования технологичности.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности, характера и формулируют так, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.4 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЗДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ОКР

15.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

15.2. Исполнитель - __________________________________________________________

(Наименование организации)

15.3. Соисполнители - ________________________________________________,

(Наименование организаций)

в т.ч. в части  работ, выполняемых по настоящему контракту:

15.3.1....

15.3.2....

Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.

Примечание: порядок построения, содержания, оформления, изложения, согласования и утверждения ТЗ на ОКР устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201.

| Заместитель начальника отдела ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. | Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКР

«Разработка промышленной технологии серийного изготовления сверхвысокочастотных блоков и сверхвысокочастотных плат, применяемых в изделиях "Армата", "Бумеранг", "Курганец" и технологии автоматизированного контроля основных параметров изделий», шифр «Армата»

| Номер этапа | Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии серийного изготовления сверхвысокочастотных блоков и сверхвысокочастотных плат, применяемых в изделиях "Армата", "Бумеранг", "Курганец" и технологии автоматизированного контроля основных параметров изделий», шифр «Армата»

1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2. Исполнитель – _______________________________________________________

3. Согласованная Сторонами цена государственного контракта на выполнение  работ, предусмотренных ведомостью исполнения ОКР составляет: ________________ (______________________________) рублей, НДС не облагается,

(здесь и далее – цифрами и прописью)

в том числе:

на 2014 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (с даты заключения государственного контракта – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2015 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2016 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – через ___ дней с даты заключения государственного  контракта) – 	________________ (______________________________) рублей.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

Лот № 3

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _______

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением комплексов средств автоматизации территориально распределенных автоматизированных систем управления стратегического назначения на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды», шифр «Усобица»

г. Москва	"__" ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________ от «__»_________20__ г. № ___, с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________________ от «__»__________20__ г № ______________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением комплексов средств автоматизации территориально распределенных автоматизированных систем управления стратегического назначения на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды», шифр «Усобица» (далее именуется – ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы № 1.

II. Условия выполнения ОКР

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3. Разработанная, согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.203 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объеме согласно требованиям ТЗ и должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Заказчик вправе:

а) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом;

б) в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в) анализировать фактические затраты на выполнение ОКР по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по настоящему государственному контракту;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д) направлять уполномоченного представителя для участия в испытаниях опытных и серийных образцов, материалов и комплектующих изделий, созданных в рамках настоящего государственного контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги  с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), условиями настоящего государственного контракта;

б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего государственного контракта в случае приостановления или прекращения ОКР;

г) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего государственного контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 января 1998 г. № 47;

д) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием порядка его использования и предложением по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

и) приостановить работу по настоящему государственному  контракту  в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

к) обеспечить условия, необходимые для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего государственного контракта;

л) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

м) в случае создания в рамках настоящего государственного контракта охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение на условиях договора, заключенного между Исполнителем и автором (авторами);

н) в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, предоставить Заказчику в течение 10 банковских дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, что предоставлялось до заключения настоящего государственного контракта;

о) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

г) осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований, перечисленных в соответствии с разделом VI настоящего государственного контракта;

д) осуществлять контроль качества работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

е) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

ж) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего государственного контракта при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю при необходимости обеспечение, предоставленное им;

з) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего государственного контракта.

Окончание выполнения ОКР – через ___ дней с даты заключения настоящего государственного контракта.

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11. Обязательные требования, формы и правила оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов, обеспечивающих пригодность и готовность оборонной продукции (работ, услуг) к эффективному применению (использованию) в соответствии с назначением в той мере, в которой это необходимо для нужд обороны страны и безопасности государства, определены в ТЗ.

12. За 20 дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в четырех экземплярах.

К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о выполнении ОКР, иные результаты ОКР, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе, а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего государственного контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного  контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

15. По окончании выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего государственного контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении ОКР и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом, утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта. Полученные от утилизации средства перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком в течение 60 дней. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов

16. Цена настоящего государственного контракта составляет ______________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

НДС не облагается в т.ч.:

на 2014 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2015 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2016 год – _______________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

17. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены государственного контракта (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего государственного  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема работ.

19. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) - 020, раздел - 04, подраздел - 11, целевая статья расходов – 16Ш9999, вид расходов - 241,  операции сектора государственного управления - 226.

20. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа.

Выплата аванса осуществляется в следующем порядке:

по первому этапу работ авансовый платеж выплачивается в течение 20  дней с даты заключения настоящего государственного контракта;

по последующим этапам работ авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств по настоящему государственному контракту на соответствующий год или не позднее 30 дней с даты доведения таких лимитов.

21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по этапу работы производятся не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР.

22. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения ОКР (этапа ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

#### VII. Права на результаты ОКР

24. Права на результаты ОКР, созданные при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами работ, принадлежит Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты ОКР.

25. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов ОКР включены в цену настоящего государственного контракта.

Правовая охрана результатов ОКР осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов ОКР, разрешаются по соглашению Сторон.

26. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам государственного контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.

27. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)) по формам  учетных документов, приведенным в приложении к приказу Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178, заполняемым с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. №174/179.

29. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта.

30. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

31. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233, и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– стороны в соответствии с техническим заданием на ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

32. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

33. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего государственного контракта.

34. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

35. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего государственного контракта.

36. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

37. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

38. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Особые условия

39. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему контракту внебюджетные средства в размере 208 859 000,00 (Двести восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, с учётом НДС, в т.ч.:

в 2014 году – 39 551 000,00 (Тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей;

в 2015 году – 52 000 000,00 (Пятьдесят два миллиона) рублей;

в 2016 году – 117 308 000,00 (Сто семнадцать миллионов триста восемь тысяч) рублей.

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

XI. Ответственность Сторон

40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.

41. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

42. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по государственному контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 процентов  от цены государственного контракта.

43. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

44. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 6 настоящего государственного контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от цены государственного контракта. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

45. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

46. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

47. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным контрактом, не может превышать цены государственного контракта.

48. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении государственного контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

49. В случае расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

#### XII. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

52. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

54. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XIV. Срок действия государственного контракта

55. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

XV. Заключительные положения

56. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.

57. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

58. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

59. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

60. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

61. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

62. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

63. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение №1);

- ведомость исполнения ОКР (Приложение №2);

- протокол согласования цены государственного контракта (Приложение №3).

XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 ИНН 7705596339 КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет: 03951000200 Банк: ОПЕРУ–1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 заказчик: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. | исполнитель: Полное наименование предприятия Адрес места нахождения: _____________________________ _____________________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с _______________________ БИК _____________________ исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка промышленной технологии создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением комплексов средств автоматизации территориально распределенных автоматизированных систем управления стратегического назначения на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды», шифр «Усобица»

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАДАЧИ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Конструктивные требования.

3.2 Состав изделия

3.3 Требования назначения

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6 Требования надежности

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.9 Требования транспортабельности.

3.10 Требования безопасности.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

3.12 Требования защиты от ИТР

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

3.14. Требования технологичности.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности, характера и формулируют так, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.4 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЗДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ОКР

15.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

15.2. Исполнитель - __________________________________________________________

(Наименование организации)

15.3. Соисполнители - ________________________________________________,

(Наименование организаций)

в т.ч. в части  работ, выполняемых по настоящему контракту:

15.3.1....

15.3.2....

Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.

Примечание: порядок построения, содержания, оформления, изложения, согласования и утверждения ТЗ на ОКР устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201.

| Заместитель начальника отдела ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. | Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКР

«Разработка промышленной технологии создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением комплексов средств автоматизации территориально распределенных автоматизированных систем управления стратегического назначения на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды», шифр «Усобица»

| Номер этапа | Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии создания систем автоматизированного управления техническим обеспечением комплексов средств автоматизации территориально распределенных автоматизированных систем управления стратегического назначения на базе сервисно-ориентированной архитектуры информационной среды», шифр «Усобица»

1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2. Исполнитель – _______________________________________________________

3. Согласованная Сторонами цена государственного контракта на выполнение  работ, предусмотренных ведомостью исполнения ОКР составляет: ________________ (______________________________) рублей, НДС не облагается,

(здесь и далее – цифрами и прописью)

в том числе:

на 2014 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (с даты заключения государственного контракта – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2015 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2016 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – через ___ дней с даты заключения государственного  контракта) – 	________________ (______________________________) рублей.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

Лот № 4

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _______

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций», шифр «Абрек»

г. Москва	"__" ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________ от «__»_________20__ г. № ___, с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________________ от «__»__________20__ г № ______________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель  обязуется  выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций», шифр «Абрек» (далее именуется – ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы № 1.

II. Условия выполнения ОКР

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3. Разработанная, согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.203 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объеме согласно требованиям ТЗ и должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции  заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного  контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Заказчик вправе:

а) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом;

б) в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в) анализировать фактические затраты на выполнение ОКР по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по настоящему государственному контракту;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д) направлять уполномоченного представителя для участия в испытаниях опытных и серийных образцов, материалов и комплектующих изделий, созданных в рамках настоящего государственного контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги  с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), условиями настоящего государственного контракта;

б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего государственного контракта в случае приостановления или прекращения ОКР;

г) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего государственного контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47;

д) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием порядка его использования и предложением по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

и) приостановить работу по настоящему государственному  контракту  в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

к) обеспечить условия, необходимые для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего государственного контракта;

л) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

м) в случае создания в рамках настоящего государственного контракта охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение на условиях договора, заключенного между Исполнителем и автором (авторами);

н) в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, предоставить Заказчику в течение 10 банковских дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, что предоставлялось до заключения настоящего государственного контракта;

о) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

г) осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований, перечисленных в соответствии с разделом VI настоящего государственного контракта;

д) осуществлять контроль качества работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

е) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

ж) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего государственного контракта при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю при необходимости обеспечение, предоставленное им;

з) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего государственного контракта.

Окончание выполнения ОКР – через ___ дней с даты заключения настоящего государственного контракта.

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11. Обязательные требования, формы и правила оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов, обеспечивающих пригодность и готовность оборонной продукции (работ, услуг) к эффективному применению (использованию) в соответствии с назначением в той мере, в которой это необходимо для нужд обороны страны и безопасности государства, определены в ТЗ.

12. За 20 дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в четырех экземплярах.

К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о выполнении ОКР, иные результаты ОКР, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе, а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего государственного контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного  контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

15. По окончании выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего государственного контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении ОКР и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом, утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта. Полученные от утилизации средства перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком в течение 60 дней. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов

16. Цена настоящего государственного контракта составляет ______________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

НДС не облагается в т.ч.:

на 2014 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2015 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2016 год – _______________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

17. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены государственного контракта (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего государственного  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема работ.

19. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) - 020, раздел - 04, подраздел - 11, целевая статья расходов – 16Ш9999, вид расходов - 241,  операции сектора государственного управления - 226.

20. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа.

Выплата аванса осуществляется в следующем порядке:

по первому этапу работ авансовый платеж выплачивается в течение 20  дней с даты заключения настоящего государственного контракта;

по последующим этапам работ авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств по настоящему государственному контракту на соответствующий год или не позднее 30 дней с даты доведения таких лимитов.

21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по этапу работы производятся не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР.

22. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения ОКР (этапа ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

#### VII. Права на результаты ОКР

24. Права на результаты ОКР, созданные при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами работ, принадлежит Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты ОКР.

25. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов ОКР включены в цену настоящего государственного контракта.

Правовая охрана результатов ОКР осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов ОКР, разрешаются по соглашению Сторон.

26. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам государственного контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.

27. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)) по формам  учетных документов, приведенным в приложении к приказу Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178, заполняемым с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. №174/179.

29. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта.

30. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

31. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233, и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– стороны в соответствии с техническим заданием на ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

32. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

33. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего государственного контракта.

34. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

35. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего государственного контракта.

36. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

37. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

38. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Особые условия

39. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему контракту внебюджетные средства в размере 220 997 000,00 (Двести двадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) рублей, с учётом НДС, в т.ч.:

в 2014 году – 38 510 000,00 (Тридцать восемь миллионов пятьсот десять тысяч) рублей;

в 2015 году – 73 000 000,00 (Семьдесят три миллиона) рублей;

в 2016 году – 109 487 000,00 (Сто девять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей.

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

XI. Ответственность Сторон

40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.

41. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

42. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по государственному контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 процентов  от цены государственного контракта.

43. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

44. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 6 настоящего государственного контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от цены государственного контракта. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

45. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

46. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

47. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным контрактом, не может превышать цены государственного контракта.

48. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении государственного контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

49. В случае расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

#### XII. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

52. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

54. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XIV. Срок действия государственного контракта

55. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

XV. Заключительные положения

56. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.

57. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

58. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

59. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

60. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

61. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

62. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

63. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение №1);

- ведомость исполнения ОКР (Приложение №2);

- протокол согласования цены государственного контракта (Приложение №3).

XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 ИНН 7705596339 КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет: 03951000200 Банк: ОПЕРУ–1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 заказчик: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. | исполнитель: Полное наименование предприятия Адрес места нахождения: _____________________________ _____________________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с _______________________ БИК _____________________ исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка промышленной технологии создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций», шифр «Абрек»

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАДАЧИ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Конструктивные требования.

3.2 Состав изделия

3.3 Требования назначения

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6 Требования надежности

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.9 Требования транспортабельности.

3.10 Требования безопасности.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

3.12 Требования защиты от ИТР

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

3.14. Требования технологичности.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности, характера и формулируют так, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.4 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЗДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ОКР

15.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

15.2. Исполнитель - __________________________________________________________

(Наименование организации)

15.3. Соисполнители - ________________________________________________,

(Наименование организаций)

в т.ч. в части  работ, выполняемых по настоящему контракту:

15.3.1....

15.3.2....

Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.

Примечание: порядок построения, содержания, оформления, изложения, согласования и утверждения ТЗ на ОКР устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201.

| Заместитель начальника отдела ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. | Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКР

«Разработка промышленной технологии создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций»,

шифр «Абрек»

| Номер этапа | Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии создания сверхвысокочастотных усилителей мощности Х-диапазона на основе широкозонных полупроводниковых гетероструктур для активных фазированных антенных решеток высокопотенциальных радиолокационных станций», шифр «Абрек»

1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2. Исполнитель – _______________________________________________________

3. Согласованная Сторонами цена государственного контракта на выполнение  работ, предусмотренных ведомостью исполнения ОКР составляет: ________________ (______________________________) рублей, НДС не облагается,

(здесь и далее – цифрами и прописью)

в том числе:

на 2014 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (с даты заключения государственного контракта – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2015 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2016 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – через ___ дней с даты заключения государственного  контракта) – 	________________ (______________________________) рублей.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

Лот № 5

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _______

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой», шифр «Равендук»

г. Москва	"__" ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________ от «__»_________20__ г. № ___, с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________________ от «__»__________20__ г № ______________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель обязуется  выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой», шифр «Равендук» (далее именуется – ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы № 1.

II. Условия выполнения ОКР

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3. Разработанная, согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.203 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объеме согласно требованиям ТЗ и должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции  заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного  контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Заказчик вправе:

а) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом;

б) в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в) анализировать фактические затраты на выполнение ОКР по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по настоящему государственному контракту;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д) направлять уполномоченного представителя для участия в испытаниях опытных и серийных образцов, материалов и комплектующих изделий, созданных в рамках настоящего государственного контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги  с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), условиями настоящего государственного контракта;

б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего государственного контракта в случае приостановления или прекращения ОКР;

г) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего государственного контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47;

д) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием порядка его использования и предложением по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

и) приостановить работу по настоящему государственному  контракту  в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

к) обеспечить условия, необходимые для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего государственного контракта;

л) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

м) в случае создания в рамках настоящего государственного контракта охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение на условиях договора, заключенного между Исполнителем и автором (авторами);

н) в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, предоставить Заказчику в течение 10 банковских дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, что предоставлялось до заключения настоящего государственного контракта;

о) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

г) осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований, перечисленных в соответствии с разделом VI настоящего государственного контракта;

д) осуществлять контроль качества работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

е) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

ж) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего государственного контракта при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю при необходимости обеспечение, предоставленное им;

з) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего государственного контракта.

Окончание выполнения ОКР – через ___ дней с даты заключения настоящего государственного контракта.

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11. Обязательные требования, формы и правила оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов, обеспечивающих пригодность и готовность оборонной продукции (работ, услуг) к эффективному применению (использованию) в соответствии с назначением в той мере, в которой это необходимо для нужд обороны страны и безопасности государства, определены в ТЗ.

12. За 20 дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в четырех экземплярах.

К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о выполнении ОКР, иные результаты ОКР, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе, а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего государственного контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного  контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

15. По окончании выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего государственного контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении ОКР и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом, утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта. Полученные от утилизации средства перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком в течение 60 дней. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов

16. Цена настоящего государственного контракта составляет ______________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

НДС не облагается в т.ч.:

на 2014 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2015 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2016 год – _______________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

17. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены государственного контракта (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего государственного  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема работ.

19. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) - 020, раздел - 04, подраздел - 11, целевая статья расходов – 16Ш9999, вид расходов - 241,  операции сектора государственного управления - 226.

20. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа.

Выплата аванса осуществляется в следующем порядке:

по первому этапу работ авансовый платеж выплачивается в течение 20  дней с даты заключения настоящего государственного контракта;

по последующим этапам работ авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств по настоящему государственному контракту на соответствующий год или не позднее 30 дней с даты доведения таких лимитов.

21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по этапу работы производятся не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР.

22. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения ОКР (этапа ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

#### VII. Права на результаты ОКР

24. Права на результаты ОКР, созданные при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами работ, принадлежит Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты ОКР.

25. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов ОКР включены в цену настоящего государственного контракта.

Правовая охрана результатов ОКР осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов ОКР, разрешаются по соглашению Сторон.

26. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам государственного контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.

27. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)) по формам  учетных документов, приведенным в приложении к приказу Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178, заполняемым с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. №174/179.

29. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта.

30. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

31. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233, и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– стороны в соответствии с техническим заданием на ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

32. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

33. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего государственного контракта.

34. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

35. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего государственного контракта.

36. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

37. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

38. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Особые условия

39. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему контракту внебюджетные средства в размере 190 712 000,00 (Сто девяносто миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей, с учётом НДС, в т.ч.:

в 2014 году – 31 225 000,00 (Тридцать один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей;

в 2015 году – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;

в 2016 году – 109 487 000,00 (Сто девять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей.

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

XI. Ответственность Сторон

40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.

41. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

42. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по государственному контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 процентов  от цены государственного контракта.

43. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

44. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 6 настоящего государственного контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от цены государственного контракта. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

45. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

46. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

47. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным контрактом, не может превышать цены государственного контракта.

48. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении государственного контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

49. В случае расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

#### XII. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

52. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

54. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XIV. Срок действия государственного контракта

55. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

XV. Заключительные положения

56. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.

57. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

58. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

59. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

60. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

61. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

62. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

63. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение №1);

- ведомость исполнения ОКР (Приложение №2);

- протокол согласования цены государственного контракта (Приложение №3).

XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 ИНН 7705596339 КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет: 03951000200 Банк: ОПЕРУ–1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 заказчик: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. | исполнитель: Полное наименование предприятия Адрес места нахождения: _____________________________ _____________________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с _______________________ БИК _____________________ исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка промышленной технологии создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой», шифр «Равендук»

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАДАЧИ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Конструктивные требования.

3.2 Состав изделия

3.3 Требования назначения

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6 Требования надежности

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.9 Требования транспортабельности.

3.10 Требования безопасности.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

3.12 Требования защиты от ИТР

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

3.14. Требования технологичности.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности, характера и формулируют так, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.4 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЗДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ОКР

15.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

15.2. Исполнитель - __________________________________________________________

(Наименование организации)

15.3. Соисполнители - ________________________________________________,

(Наименование организаций)

в т.ч. в части  работ, выполняемых по настоящему контракту:

15.3.1....

15.3.2....

Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.

Примечание: порядок построения, содержания, оформления, изложения, согласования и утверждения ТЗ на ОКР устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201.

| Заместитель начальника отдела ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. | Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКР

«Разработка промышленной технологии создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой»,

шифр «Равендук»

| Номер этапа | Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии создания ионосферно-адаптивных систем радиоэлектронной разведки, предназначенных для размещения на объектах со сложной архитектурой и инфраструктурой»,

шифр «Равендук»

1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2. Исполнитель – _______________________________________________________

3. Согласованная Сторонами цена государственного контракта на выполнение  работ, предусмотренных ведомостью исполнения ОКР составляет: ________________ (______________________________) рублей, НДС не облагается,

(здесь и далее – цифрами и прописью)

в том числе:

на 2014 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (с даты заключения государственного контракта – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2015 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2016 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – через ___ дней с даты заключения государственного  контракта) – 	________________ (______________________________) рублей.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

Лот № 6

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _______

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии и аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе авианесущих», шифр «Упор»

г. Москва	"__" ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________ от «__»_________20__ г. № ___, с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________________ от «__»__________20__ г № ______________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель  обязуется  выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии и аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе авианесущих», шифр «Упор» (далее именуется – ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы № 1.

II. Условия выполнения ОКР

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3. Разработанная, согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.203 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объеме согласно требованиям ТЗ и должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции  заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного  контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Заказчик вправе:

а) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом;

б) в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в) анализировать фактические затраты на выполнение ОКР по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по настоящему государственному контракту;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д) направлять уполномоченного представителя для участия в испытаниях опытных и серийных образцов, материалов и комплектующих изделий, созданных в рамках настоящего государственного контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги  с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), условиями настоящего государственного контракта;

б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего государственного контракта в случае приостановления или прекращения ОКР;

г) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего государственного контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47;

д) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием порядка его использования и предложением по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

и) приостановить работу по настоящему государственному  контракту  в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

к) обеспечить условия, необходимые для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего государственного контракта;

л) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

м) в случае создания в рамках настоящего государственного контракта охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение на условиях договора, заключенного между Исполнителем и автором (авторами);

н) в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, предоставить Заказчику в течение 10 банковских дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, что предоставлялось до заключения настоящего государственного контракта;

о) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

г) осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований, перечисленных в соответствии с разделом VI настоящего государственного контракта;

д) осуществлять контроль качества работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

е) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

ж) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего государственного контракта при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю при необходимости обеспечение, предоставленное им;

з) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего государственного контракта.

Окончание выполнения ОКР – через ___ дней с даты заключения настоящего государственного контракта.

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11. Обязательные требования, формы и правила оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов, обеспечивающих пригодность и готовность оборонной продукции (работ, услуг) к эффективному применению (использованию) в соответствии с назначением в той мере, в которой это необходимо для нужд обороны страны и безопасности государства, определены в ТЗ.

12. За 20 дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в четырех экземплярах.

К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о выполнении ОКР, иные результаты ОКР, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе, а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего государственного контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного  контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

15. По окончании выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего государственного контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении ОКР и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом, утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта. Полученные от утилизации средства перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком в течение 60 дней. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов

16. Цена настоящего государственного контракта составляет ______________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

НДС не облагается в т.ч.:

на 2014 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2015 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2016 год – _______________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

17. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены государственного контракта (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего государственного  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема работ.

19. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) - 020, раздел - 04, подраздел - 11, целевая статья расходов – 16Ш9999, вид расходов - 241,  операции сектора государственного управления - 226.

20. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа.

Выплата аванса осуществляется в следующем порядке:

по первому этапу работ авансовый платеж выплачивается в течение 20  дней с даты заключения настоящего государственного контракта;

по последующим этапам работ авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств по настоящему государственному контракту на соответствующий год или не позднее 30 дней с даты доведения таких лимитов.

21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по этапу работы производятся не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР.

22. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения ОКР (этапа ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

#### VII. Права на результаты ОКР

24. Права на результаты ОКР, созданные при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами работ, принадлежит Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты ОКР.

25. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов ОКР включены в цену настоящего государственного контракта.

Правовая охрана результатов ОКР осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов ОКР, разрешаются по соглашению Сторон.

26. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам государственного контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.

27. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)) по формам  учетных документов, приведенным в приложении к приказу Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178, заполняемым с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. №174/179.

29. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта.

30. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

31. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233, и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– стороны в соответствии с техническим заданием на ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

32. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

33. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего государственного контракта.

34. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

35. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего государственного контракта.

36. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

37. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

38. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Особые условия

39. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему контракту внебюджетные средства в размере 220 712 000,00 (Двести двадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей, с учётом НДС, в т.ч.:

в 2014 году – 31 225 000,00 (Тридцать один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей;

в 2015 году – 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей;

в 2016 году – 109 487 000,00 (Сто девять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей.

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

XI. Ответственность Сторон

40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.

41. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

42. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по государственному контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 процентов  от цены государственного контракта.

43. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

44. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 6 настоящего государственного контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от цены государственного контракта. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

45. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

46. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

47. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным контрактом, не может превышать цены государственного контракта.

48. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении государственного контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

49. В случае расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

#### XII. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

52. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

54. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XIV. Срок действия государственного контракта

55. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

XV. Заключительные положения

56. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.

57. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

58. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

59. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

60. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

61. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

62. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

63. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение №1);

- ведомость исполнения ОКР (Приложение №2);

- протокол согласования цены государственного контракта (Приложение №3).

XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 ИНН 7705596339 КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет: 03951000200 Банк: ОПЕРУ–1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 заказчик: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. | исполнитель: Полное наименование предприятия Адрес места нахождения: _____________________________ _____________________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с _______________________ БИК _____________________ исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка промышленной технологии и аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе авианесущих», шифр «Упор»

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАДАЧИ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Конструктивные требования.

3.2 Состав изделия

3.3 Требования назначения

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6 Требования надежности

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.9 Требования транспортабельности.

3.10 Требования безопасности.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

3.12 Требования защиты от ИТР

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

3.14. Требования технологичности.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности, характера и формулируют так, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.4 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЗДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ОКР

15.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

15.2. Исполнитель - __________________________________________________________

(Наименование организации)

15.3. Соисполнители - ________________________________________________,

(Наименование организаций)

в т.ч. в части работ, выполняемых по настоящему контракту:

15.3.1....

15.3.2....

Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.

Примечание: порядок построения, содержания, оформления, изложения, согласования и утверждения ТЗ на ОКР устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201.

| Заместитель начальника отдела ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. | Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКР

«Разработка промышленной технологии и аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе авианесущих», шифр «Упор»

| Номер этапа | Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии и аппаратно-программного комплекса моделирования электромагнитной обстановки для обеспечения устойчивого совместного функционирования радиоэлектронных средств надводных кораблей, в том числе авианесущих», шифр «Упор»

1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2. Исполнитель – _______________________________________________________

3. Согласованная Сторонами цена государственного контракта на выполнение  работ, предусмотренных ведомостью исполнения ОКР составляет: ________________ (______________________________) рублей, НДС не облагается,

(здесь и далее – цифрами и прописью)

в том числе:

на 2014 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (с даты заключения государственного контракта – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2015 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2016 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – через ___ дней с даты заключения государственного  контракта) – 	________________ (______________________________) рублей.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

Лот № 7

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _______

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники, военных и специальных объектов, а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий», шифр «Пазанка»

г. Москва	"__" ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________ от «__»_________20__ г. № ___, с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________________ от «__»__________20__ г № ______________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель  обязуется  выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии создания мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники, военных и специальных объектов, а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий», шифр «Пазанка» (далее именуется – ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы № 1.

II. Условия выполнения ОКР

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3. Разработанная, согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.203 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объеме согласно требованиям ТЗ и должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции  заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного  контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Заказчик вправе:

а) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом;

б) в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в) анализировать фактические затраты на выполнение ОКР по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по настоящему государственному контракту;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д) направлять уполномоченного представителя для участия в испытаниях опытных и серийных образцов, материалов и комплектующих изделий, созданных в рамках настоящего государственного контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги  с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), условиями настоящего государственного контракта;

б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего государственного контракта в случае приостановления или прекращения ОКР;

г) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего государственного контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47;

д) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием порядка его использования и предложением по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

и) приостановить работу по настоящему государственному  контракту  в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

к) обеспечить условия, необходимые для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего государственного контракта;

л) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

м) в случае создания в рамках настоящего государственного контракта охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение на условиях договора, заключенного между Исполнителем и автором (авторами);

н) в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, предоставить Заказчику в течение 10 банковских дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, что предоставлялось до заключения настоящего государственного контракта;

о) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

г) осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований, перечисленных в соответствии с разделом VI настоящего государственного контракта;

д) осуществлять контроль качества работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

е) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

ж) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего государственного контракта при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю при необходимости обеспечение, предоставленное им;

з) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего государственного контракта.

Окончание выполнения ОКР – через ___ дней с даты заключения настоящего государственного контракта.

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11. Обязательные требования, формы и правила оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов, обеспечивающих пригодность и готовность оборонной продукции (работ, услуг) к эффективному применению (использованию) в соответствии с назначением в той мере, в которой это необходимо для нужд обороны страны и безопасности государства, определены в ТЗ.

12. За 20 дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в четырех экземплярах.

К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о выполнении ОКР, иные результаты ОКР, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе, а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего государственного контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного  контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

15. По окончании выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего государственного контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении ОКР и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом, утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта. Полученные от утилизации средства перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком в течение 60 дней. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов

16. Цена настоящего государственного контракта составляет ______________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

НДС не облагается в т.ч.:

на 2014 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2015 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2016 год – _______________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

17. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены государственного контракта (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего государственного  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема работ.

19. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) - 020, раздел - 04, подраздел - 11, целевая статья расходов – 16Ш9999, вид расходов - 241,  операции сектора государственного управления - 226.

20. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа.

Выплата аванса осуществляется в следующем порядке:

по первому этапу работ авансовый платеж выплачивается в течение 20  дней с даты заключения настоящего государственного контракта;

по последующим этапам работ авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств по настоящему государственному контракту на соответствующий год или не позднее 30 дней с даты доведения таких лимитов.

21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по этапу работы производятся не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР.

22. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения ОКР (этапа ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

#### VII. Права на результаты ОКР

24. Права на результаты ОКР, созданные при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами работ, принадлежит Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты ОКР.

25. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов ОКР включены в цену настоящего государственного контракта.

Правовая охрана результатов ОКР осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов ОКР, разрешаются по соглашению Сторон.

26. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам государственного контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.

27. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)) по формам  учетных документов, приведенным в приложении к приказу Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178, заполняемым с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. №174/179.

29. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта.

30. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

31. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233, и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– стороны в соответствии с техническим заданием на ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

32. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

33. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего государственного контракта.

34. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

35. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего государственного контракта.

36. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

37. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

38. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Особые условия

39. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему контракту внебюджетные средства в размере 212 788 000,00 (Двести двенадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, с учётом НДС, в т.ч.:

в 2014 году – 36 429 000,00 (Тридцать шесть миллионов четыреста двадцать девять тысяч) рублей;

в 2015 году – 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей;

в 2016 году – 106 359 000,00 (Сто шесть миллионов триста пятьдесят девять тысяч) рублей.

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

XI. Ответственность Сторон

40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.

41. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

42. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по государственному контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 процентов  от цены государственного контракта.

43. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

44. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 6 настоящего государственного контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от цены государственного контракта. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

45. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

46. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

47. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным контрактом, не может превышать цены государственного контракта.

48. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении государственного контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

49. В случае расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

#### XII. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

52. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

54. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XIV. Срок действия государственного контракта

55. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

XV. Заключительные положения

56. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.

57. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

58. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

59. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

60. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

61. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

62. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

63. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение №1);

- ведомость исполнения ОКР (Приложение №2);

- протокол согласования цены государственного контракта (Приложение №3).

XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 ИНН 7705596339 КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет: 03951000200 Банк: ОПЕРУ–1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 заказчик: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. | исполнитель: Полное наименование предприятия Адрес места нахождения: _____________________________ _____________________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с _______________________ БИК _____________________ исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка промышленной технологии создания мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники, военных и специальных объектов, а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий», шифр «Пазанка»

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАДАЧИ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Конструктивные требования.

3.2 Состав изделия

3.3 Требования назначения

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6 Требования надежности

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.9 Требования транспортабельности.

3.10 Требования безопасности.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

3.12 Требования защиты от ИТР

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

3.14. Требования технологичности.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности, характера и формулируют так, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.4 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЗДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ОКР

15.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

15.2. Исполнитель - __________________________________________________________

(Наименование организации)

15.3. Соисполнители - ________________________________________________,

(Наименование организаций)

в т.ч. в части  работ, выполняемых по настоящему контракту:

15.3.1....

15.3.2....

Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.

Примечание: порядок построения, содержания, оформления, изложения, согласования и утверждения ТЗ на ОКР устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201.

| Заместитель начальника отдела ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. | Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКР

«Разработка промышленной технологии создания мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники, военных и специальных объектов, а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий», шифр «Пазанка»

| Номер этапа | Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии создания мобильного аппаратно-программного комплекса контроля радиолокационной заметности вооружения, военной, специальной техники, военных и специальных объектов, а также оценки эффективности их конфигурации и поглощающих покрытий», шифр «Пазанка»

1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2. Исполнитель – _______________________________________________________

3. Согласованная Сторонами цена государственного контракта на выполнение  работ, предусмотренных ведомостью исполнения ОКР составляет: ________________ (______________________________) рублей, НДС не облагается,

(здесь и далее – цифрами и прописью)

в том числе:

на 2014 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (с даты заключения государственного контракта – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2015 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2016 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – через ___ дней с даты заключения государственного  контракта) – 	________________ (______________________________) рублей.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

Лот № 8

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _______

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в радиолокационных станциях высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ»», шифр «Сокол»

г. Москва	"__" ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________ от «__»_________20__ г. № ___, с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________________ от «__»__________20__ г № ______________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель  обязуется  выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в радиолокационных станциях высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ»», шифр «Сокол» (далее именуется – ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы № 1.

II. Условия выполнения ОКР

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3. Разработанная, согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.203 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объеме согласно требованиям ТЗ и должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции  заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного  контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Заказчик вправе:

а) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом;

б) в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в) анализировать фактические затраты на выполнение ОКР по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по настоящему государственному контракту;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д) направлять уполномоченного представителя для участия в испытаниях опытных и серийных образцов, материалов и комплектующих изделий, созданных в рамках настоящего государственного контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги  с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), условиями настоящего государственного контракта;

б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего государственного контракта в случае приостановления или прекращения ОКР;

г) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего государственного контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47;

д) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием порядка его использования и предложением по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

и) приостановить работу по настоящему государственному  контракту  в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

к) обеспечить условия, необходимые для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего государственного контракта;

л) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

м) в случае создания в рамках настоящего государственного контракта охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение на условиях договора, заключенного между Исполнителем и автором (авторами);

н) в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, предоставить Заказчику в течение 10 банковских дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, что предоставлялось до заключения настоящего государственного контракта;

о) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

г) осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований, перечисленных в соответствии с разделом VI настоящего государственного контракта;

д) осуществлять контроль качества работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

е) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

ж) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего государственного контракта при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю при необходимости обеспечение, предоставленное им;

з) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего государственного контракта.

Окончание выполнения ОКР – через ___ дней с даты заключения настоящего государственного контракта.

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11. Обязательные требования, формы и правила оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов, обеспечивающих пригодность и готовность оборонной продукции (работ, услуг) к эффективному применению (использованию) в соответствии с назначением в той мере, в которой это необходимо для нужд обороны страны и безопасности государства, определены в ТЗ.

12. За 20 дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в четырех экземплярах.

К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о выполнении ОКР, иные результаты ОКР, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе, а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего государственного контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного  контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

15. По окончании выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего государственного контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении ОКР и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом, утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта. Полученные от утилизации средства перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком в течение 60 дней. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов

16. Цена настоящего государственного контракта составляет ______________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

НДС не облагается в т.ч.:

на 2014 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2015 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2016 год – _______________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

17. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены государственного контракта (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего государственного  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема работ.

19. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) - 020, раздел - 04, подраздел - 11, целевая статья расходов – 16Ш9999, вид расходов - 241,  операции сектора государственного управления - 226.

20. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа.

Выплата аванса осуществляется в следующем порядке:

по первому этапу работ авансовый платеж выплачивается в течение 20  дней с даты заключения настоящего государственного контракта;

по последующим этапам работ авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств по настоящему государственному контракту на соответствующий год или не позднее 30 дней с даты доведения таких лимитов.

21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по этапу работы производятся не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР.

22. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения ОКР (этапа ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

#### VII. Права на результаты ОКР

24. Права на результаты ОКР, созданные при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами работ, принадлежит Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты ОКР.

25. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов ОКР включены в цену настоящего государственного контракта.

Правовая охрана результатов ОКР осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов ОКР, разрешаются по соглашению Сторон.

26. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам государственного контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.

27. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)) по формам  учетных документов, приведенным в приложении к приказу Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178, заполняемым с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. №174/179.

29. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта.

30. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

31. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233, и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– стороны в соответствии с техническим заданием на ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

32. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

33. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего государственного контракта.

34. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

35. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего государственного контракта.

36. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

37. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

38. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Особые условия

39. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему контракту внебюджетные средства в размере 124 739 000,00 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот тридцать девять тысяч) рублей, с учётом НДС, в т.ч.:

в 2014 году – 20 816 000,00 (Двадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей;

в 2015 году – 57 000 000,00 (Пятьдесят семь миллионов) рублей;

в 2016 году – 46 923 000,00 (Сорок шесть миллионов девятьсот двадцать три тысячи) рублей.

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

XI. Ответственность Сторон

40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.

41. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

42. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по государственному контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 процентов  от цены государственного контракта.

43. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

44. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 6 настоящего государственного контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от цены государственного контракта. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

45. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

46. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

47. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным контрактом, не может превышать цены государственного контракта.

48. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении государственного контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

49. В случае расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

#### XII. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

52. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

54. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XIV. Срок действия государственного контракта

55. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

XV. Заключительные положения

56. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.

57. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

58. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

59. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

60. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

61. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

62. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

63. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение №1);

- ведомость исполнения ОКР (Приложение №2);

- протокол согласования цены государственного контракта (Приложение №3).

XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 ИНН 7705596339 КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет: 03951000200 Банк: ОПЕРУ–1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 заказчик: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. | исполнитель: Полное наименование предприятия Адрес места нахождения: _____________________________ _____________________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с _______________________ БИК _____________________ исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в радиолокационных станциях высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ»», шифр «Сокол»

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАДАЧИ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Конструктивные требования.

3.2 Состав изделия

3.3 Требования назначения

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6 Требования надежности

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.9 Требования транспортабельности.

3.10 Требования безопасности.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

3.12 Требования защиты от ИТР

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

3.14. Требования технологичности.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности, характера и формулируют так, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.4 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЗДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ОКР

15.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

15.2. Исполнитель - __________________________________________________________

(Наименование организации)

15.3. Соисполнители - ________________________________________________,

(Наименование организаций)

в т.ч. в части  работ, выполняемых по настоящему контракту:

15.3.1....

15.3.2....

Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.

Примечание: порядок построения, содержания, оформления, изложения, согласования и утверждения ТЗ на ОКР устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201.

| Заместитель начальника отдела ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. | Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКР

«Разработка промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в радиолокационных станциях высокой заводской готовности              «Воронеж-ДМ»», шифр «Сокол»

| Номер этапа | Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии создания высокоскоростных устройств на базе распределенных реконфигурируемых структур для многомерной первичной обработки радиолокационных сигналов в радиолокационных станциях высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ»»,

шифр «Сокол»

1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2. Исполнитель – _______________________________________________________

3. Согласованная Сторонами цена государственного контракта на выполнение  работ, предусмотренных ведомостью исполнения ОКР составляет: ________________ (______________________________) рублей, НДС не облагается,

(здесь и далее – цифрами и прописью)

в том числе:

на 2014 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (с даты заключения государственного контракта – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2015 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2016 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – через ___ дней с даты заключения государственного  контракта) – 	________________ (______________________________) рублей.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

Лот № 9

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _______

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей тактического звена управления следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства»,

шифр «Зерцало»

г. Москва	"__" ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________ от «__»_________20__ г. № ___, с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________________ от «__»__________20__ г № ______________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель  обязуется  выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей тактического звена управления следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства», шифр «Зерцало» (далее именуется – ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы № 1.

II. Условия выполнения ОКР

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3. Разработанная, согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.203 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объеме согласно требованиям ТЗ и должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции  заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Заказчик вправе:

а) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом;

б) в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в) анализировать фактические затраты на выполнение ОКР по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по настоящему государственному контракту;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д) направлять уполномоченного представителя для участия в испытаниях опытных и серийных образцов, материалов и комплектующих изделий, созданных в рамках настоящего государственного контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги  с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), условиями настоящего государственного контракта;

б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего государственного контракта в случае приостановления или прекращения ОКР;

г) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего государственного контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47;

д) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием порядка его использования и предложением по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

и) приостановить работу по настоящему государственному  контракту  в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

к) обеспечить условия, необходимые для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего государственного контракта;

л) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

м) в случае создания в рамках настоящего государственного контракта охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение на условиях договора, заключенного между Исполнителем и автором (авторами);

н) в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, предоставить Заказчику в течение 10 банковских дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, что предоставлялось до заключения настоящего государственного контракта;

о) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

г) осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований, перечисленных в соответствии с разделом VI настоящего государственного контракта;

д) осуществлять контроль качества работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

е) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

ж) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего государственного контракта при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю при необходимости обеспечение, предоставленное им;

з) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего государственного контракта.

Окончание выполнения ОКР – через ___ дней с даты заключения настоящего государственного контракта.

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11. Обязательные требования, формы и правила оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов, обеспечивающих пригодность и готовность оборонной продукции (работ, услуг) к эффективному применению (использованию) в соответствии с назначением в той мере, в которой это необходимо для нужд обороны страны и безопасности государства, определены в ТЗ.

12. За 20 дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в четырех экземплярах.

К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о выполнении ОКР, иные результаты ОКР, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе, а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего государственного контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного  контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

15. По окончании выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего государственного контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении ОКР и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом, утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта. Полученные от утилизации средства перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком в течение 60 дней. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов

16. Цена настоящего государственного контракта составляет ______________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

НДС не облагается в т.ч.:

на 2014 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2015 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2016 год – _______________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

17. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены государственного контракта (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего государственного  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема работ.

19. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) - 020, раздел - 04, подраздел - 11, целевая статья расходов – 16Ш9999, вид расходов - 241,  операции сектора государственного управления - 226.

20. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа.

Выплата аванса осуществляется в следующем порядке:

по первому этапу работ авансовый платеж выплачивается в течение 20  дней с даты заключения настоящего государственного контракта;

по последующим этапам работ авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств по настоящему государственному контракту на соответствующий год или не позднее 30 дней с даты доведения таких лимитов.

21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по этапу работы производятся не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР.

22. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения ОКР (этапа ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

#### VII. Права на результаты ОКР

24. Права на результаты ОКР, созданные при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами работ, принадлежит Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты ОКР.

25. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов ОКР включены в цену настоящего государственного контракта.

Правовая охрана результатов ОКР осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов ОКР, разрешаются по соглашению Сторон.

26. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам государственного контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.

27. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)) по формам  учетных документов, приведенным в приложении к приказу Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178, заполняемым с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. №174/179.

29. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта.

30. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

31. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233, и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– стороны в соответствии с техническим заданием на ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

32. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

33. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего государственного контракта.

34. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

35. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего государственного контракта.

36. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

37. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

38. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Особые условия

39. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему контракту внебюджетные средства в размере 195 071 000,00 (Сто девяносто пять миллионов семьдесят одна тысяча) рублей, с учётом НДС, в т.ч.:

в 2014 году – 31 225 000,00 (Тридцать один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей;

в 2015 году – 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей;

в 2016 году – 93 846 000,00 (Девяносто три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч) рублей.

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

XI. Ответственность Сторон

40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.

41. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

42. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по государственному контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 процентов  от цены государственного контракта.

43. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

44. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 6 настоящего государственного контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от цены государственного контракта. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

45. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

46. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

47. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным контрактом, не может превышать цены государственного контракта.

48. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении государственного контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

49. В случае расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

#### XII. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

52. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

54. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XIV. Срок действия государственного контракта

55. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

XV. Заключительные положения

56. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.

57. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

58. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

59. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

60. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

61. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

62. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

63. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение №1);

- ведомость исполнения ОКР (Приложение №2);

- протокол согласования цены государственного контракта (Приложение №3).

XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 ИНН 7705596339 КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет: 03951000200 Банк: ОПЕРУ–1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 заказчик: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. | исполнитель: Полное наименование предприятия Адрес места нахождения: _____________________________ _____________________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с _______________________ БИК _____________________ исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка промышленной технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей тактического звена управления следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства», шифр «Зерцало»

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАДАЧИ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Конструктивные требования.

3.2 Состав изделия

3.3 Требования назначения

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6 Требования надежности

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.9 Требования транспортабельности.

3.10 Требования безопасности.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

3.12 Требования защиты от ИТР

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

3.14. Требования технологичности.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности, характера и формулируют так, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.4 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЗДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ОКР

15.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

15.2. Исполнитель - __________________________________________________________

(Наименование организации)

15.3. Соисполнители - ________________________________________________,

(Наименование организаций)

в т.ч. в части  работ, выполняемых по настоящему контракту:

15.3.1....

15.3.2....

Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.

Примечание: порядок построения, содержания, оформления, изложения, согласования и утверждения ТЗ на ОКР устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201.

| Заместитель начальника отдела ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. | Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКР

«Разработка промышленной технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей тактического звена управления следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства»,

шифр «Зерцало»

| Номер этапа | Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии создания комплексов оборудования мультисервисных широкополосных сетей тактического звена управления следующего поколения на основе стандарта LTE Advanced, функционирующих в рамках единого информационно-коммуникационного пространства», шифр «Зерцало»

1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2. Исполнитель – _______________________________________________________

3. Согласованная Сторонами цена государственного контракта на выполнение  работ, предусмотренных ведомостью исполнения ОКР составляет: ________________ (______________________________) рублей, НДС не облагается,

(здесь и далее – цифрами и прописью)

в том числе:

на 2014 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (с даты заключения государственного контракта – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2015 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2016 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – через ___ дней с даты заключения государственного  контракта) – 	________________ (______________________________) рублей.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

Лот № 10

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _______

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих сверхширокополосность радиолокационных станций высокой заводской готовности L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере для использования в изделиях «Воронеж-СМ» и «МРИК-ВКО», шифр «Сайга»

г. Москва	"__" ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________ от «__»_________20__ г. № ___, с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________________ от «__»__________20__ г № ______________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель  обязуется  выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии создания аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих сверхширокополосность радиолокационных станций высокой заводской готовности L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере для использования в изделиях «Воронеж-СМ» и «МРИК-ВКО», шифр «Сайга» (далее именуется – ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы № 1.

II. Условия выполнения ОКР

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3. Разработанная, согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.203 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объеме согласно требованиям ТЗ и должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции  заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного  контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Заказчик вправе:

а) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом;

б) в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в) анализировать фактические затраты на выполнение ОКР по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по настоящему государственному контракту;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д) направлять уполномоченного представителя для участия в испытаниях опытных и серийных образцов, материалов и комплектующих изделий, созданных в рамках настоящего государственного контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги  с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), условиями настоящего государственного контракта;

б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего государственного контракта в случае приостановления или прекращения ОКР;

г) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего государственного контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47;

д) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием порядка его использования и предложением по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

и) приостановить работу по настоящему государственному  контракту  в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

к) обеспечить условия, необходимые для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего государственного контракта;

л) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

м) в случае создания в рамках настоящего государственного контракта охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение на условиях договора, заключенного между Исполнителем и автором (авторами);

н) в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, предоставить Заказчику в течение 10 банковских дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, что предоставлялось до заключения настоящего государственного контракта;

о) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

г) осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований, перечисленных в соответствии с разделом VI настоящего государственного контракта;

д) осуществлять контроль качества работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

е) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

ж) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего государственного контракта при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю при необходимости обеспечение, предоставленное им;

з) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего государственного контракта.

Окончание выполнения ОКР – через ___ дней с даты заключения настоящего государственного контракта.

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11. Обязательные требования, формы и правила оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов, обеспечивающих пригодность и готовность оборонной продукции (работ, услуг) к эффективному применению (использованию) в соответствии с назначением в той мере, в которой это необходимо для нужд обороны страны и безопасности государства, определены в ТЗ.

12. За 20 дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в четырех экземплярах.

К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о выполнении ОКР, иные результаты ОКР, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе, а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего государственного контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного  контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

15. По окончании выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего государственного контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении ОКР и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом, утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта. Полученные от утилизации средства перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком в течение 60 дней. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов

16. Цена настоящего государственного контракта составляет ______________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

НДС не облагается в т.ч.:

на 2014 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2015 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2016 год – _______________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

17. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены государственного контракта (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего государственного  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема работ.

19. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) - 020, раздел - 04, подраздел - 11, целевая статья расходов – 16Ш9999, вид расходов - 241,  операции сектора государственного управления - 226.

20. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа.

Выплата аванса осуществляется в следующем порядке:

по первому этапу работ авансовый платеж выплачивается в течение 20  дней с даты заключения настоящего государственного контракта;

по последующим этапам работ авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств по настоящему государственному контракту на соответствующий год или не позднее 30 дней с даты доведения таких лимитов.

21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по этапу работы производятся не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР.

22. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения ОКР (этапа ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

#### VII. Права на результаты ОКР

24. Права на результаты ОКР, созданные при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами работ, принадлежит Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты ОКР.

25. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов ОКР включены в цену настоящего государственного контракта.

Правовая охрана результатов ОКР осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов ОКР, разрешаются по соглашению Сторон.

26. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам государственного контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.

27. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)) по формам  учетных документов, приведенным в приложении к приказу Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178, заполняемым с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. №174/179.

29. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта.

30. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

31. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233, и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– стороны в соответствии с техническим заданием на ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

32. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

33. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего государственного контракта.

34. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

35. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего государственного контракта.

36. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

37. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

38. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Особые условия

39. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему контракту внебюджетные средства в размере 182 251 000,00 (Сто восемьдесят два миллиона двести пятьдесят одна тысяча) рублей, с учётом НДС, в т.ч.:

в 2014 году – 31 225 000,00 (Тридцать один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей;

в 2015 году – 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;

в 2016 году – 86 026 000,00 (Восемьдесят шесть миллионов двадцать шесть тысяч) рублей.

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

XI. Ответственность Сторон

40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.

41. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

42. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по государственному контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 процентов  от цены государственного контракта.

43. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

44. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 6 настоящего государственного контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от цены государственного контракта. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

45. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

46. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

47. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным контрактом, не может превышать цены государственного контракта.

48. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении государственного контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

49. В случае расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

#### XII. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

52. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

54. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XIV. Срок действия государственного контракта

55. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

XV. Заключительные положения

56. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.

57. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

58. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

59. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

60. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

61. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

62. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

63. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение №1);

- ведомость исполнения ОКР (Приложение №2);

- протокол согласования цены государственного контракта (Приложение №3).

XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 ИНН 7705596339 КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет: 03951000200 Банк: ОПЕРУ–1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 заказчик: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. | исполнитель: Полное наименование предприятия Адрес места нахождения: _____________________________ _____________________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с _______________________ БИК _____________________ исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка промышленной технологии создания аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих сверхширокополосность радиолокационных станций высокой заводской готовности L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере для использования в изделиях «Воронеж-СМ» и «МРИК-ВКО», шифр «Сайга»

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАДАЧИ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Конструктивные требования.

3.2 Состав изделия

3.3 Требования назначения

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6 Требования надежности

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.9 Требования транспортабельности.

3.10 Требования безопасности.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

3.12 Требования защиты от ИТР

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

3.14. Требования технологичности.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности, характера и формулируют так, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.4 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЗДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ОКР

15.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

15.2. Исполнитель - __________________________________________________________

(Наименование организации)

15.3. Соисполнители - ________________________________________________,

(Наименование организаций)

в т.ч. в части  работ, выполняемых по настоящему контракту:

15.3.1....

15.3.2....

Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.

Примечание: порядок построения, содержания, оформления, изложения, согласования и утверждения ТЗ на ОКР устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201.

| Заместитель начальника отдела ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. | Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКР

«Разработка промышленной технологии создания аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих сверхширокополосность радиолокационных станций высокой заводской готовности L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере для использования в изделиях «Воронеж-СМ» и «МРИК-ВКО», шифр «Сайга»

| Номер этапа | Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии создания аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих сверхширокополосность радиолокационных станций высокой заводской готовности L и S диапазонов в условиях дисперсионных искажений сигналов в атмосфере для использования в изделиях «Воронеж-СМ» и «МРИК-ВКО», шифр «Сайга»

1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2. Исполнитель – _______________________________________________________

3. Согласованная Сторонами цена государственного контракта на выполнение  работ, предусмотренных ведомостью исполнения ОКР составляет: ________________ (______________________________) рублей, НДС не облагается,

(здесь и далее – цифрами и прописью)

в том числе:

на 2014 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (с даты заключения государственного контракта – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2015 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2016 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – через ___ дней с даты заключения государственного  контракта) – 	________________ (______________________________) рублей.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

Лот № 11

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _______

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования», шифр «Пласт»

г. Москва	"__" ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________ от «__»_________20__ г. № ___, с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________________ от «__»__________20__ г № ______________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель  обязуется  выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования», шифр «Пласт» (далее именуется – ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы № 1.

II. Условия выполнения ОКР

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3. Разработанная, согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.203 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объеме согласно требованиям ТЗ и должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции  заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного  контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Заказчик вправе:

а) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом;

б) в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в) анализировать фактические затраты на выполнение ОКР по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по настоящему государственному контракту;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д) направлять уполномоченного представителя для участия в испытаниях опытных и серийных образцов, материалов и комплектующих изделий, созданных в рамках настоящего государственного контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги  с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), условиями настоящего государственного контракта;

б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего государственного контракта в случае приостановления или прекращения ОКР;

г) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего государственного контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47;

д) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием порядка его использования и предложением по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

и) приостановить работу по настоящему государственному  контракту  в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

к) обеспечить условия, необходимые для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего государственного контракта;

л) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

м) в случае создания в рамках настоящего государственного контракта охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение на условиях договора, заключенного между Исполнителем и автором (авторами);

н) в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, предоставить Заказчику в течение 10 банковских дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, что предоставлялось до заключения настоящего государственного контракта;

о) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

г) осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований, перечисленных в соответствии с разделом VI настоящего государственного контракта;

д) осуществлять контроль качества работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

е) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

ж) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего государственного контракта при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю при необходимости обеспечение, предоставленное им;

з) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего государственного контракта.

Окончание выполнения ОКР – через ___ дней с даты заключения настоящего государственного контракта.

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11. Обязательные требования, формы и правила оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов, обеспечивающих пригодность и готовность оборонной продукции (работ, услуг) к эффективному применению (использованию) в соответствии с назначением в той мере, в которой это необходимо для нужд обороны страны и безопасности государства, определены в ТЗ.

12. За 20 дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в четырех экземплярах.

К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о выполнении ОКР, иные результаты ОКР, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе, а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего государственного контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного  контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

15. По окончании выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего государственного контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении ОКР и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом, утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта. Полученные от утилизации средства перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком в течение 60 дней. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов

16. Цена настоящего государственного контракта составляет ______________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

НДС не облагается в т.ч.:

на 2014 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2015 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2016 год – _______________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

17. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены государственного контракта (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего государственного  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема работ.

19. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) - 020, раздел - 04, подраздел - 11, целевая статья расходов – 16Ш9999, вид расходов - 241,  операции сектора государственного управления - 226.

20. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа.

Выплата аванса осуществляется в следующем порядке:

по первому этапу работ авансовый платеж выплачивается в течение 20  дней с даты заключения настоящего государственного контракта;

по последующим этапам работ авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств по настоящему государственному контракту на соответствующий год или не позднее 30 дней с даты доведения таких лимитов.

21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по этапу работы производятся не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР.

22. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения ОКР (этапа ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

#### VII. Права на результаты ОКР

24. Права на результаты ОКР, созданные при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами работ, принадлежит Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты ОКР.

25. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов ОКР включены в цену настоящего государственного контракта.

Правовая охрана результатов ОКР осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов ОКР, разрешаются по соглашению Сторон.

26. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам государственного контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.

27. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)) по формам  учетных документов, приведенным в приложении к приказу Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178, заполняемым с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. №174/179.

29. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта.

30. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

31. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233, и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– стороны в соответствии с техническим заданием на ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

32. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

33. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего государственного контракта.

34. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

35. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего государственного контракта.

36. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

37. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

38. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Особые условия

39. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему контракту внебюджетные средства в размере 129 225 000,00 (Сто двадцать девять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей, с учётом НДС, в т.ч.:

в 2014 году – 26 020 000,00 (Двадцать шесть миллионов двадцать тысяч) рублей;

в 2015 году – 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей;

в 2016 году – 78 205 000,00 (Семьдесят восемь миллионов двести пять тысяч) рублей.

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

XI. Ответственность Сторон

40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.

41. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

42. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по государственному контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 процентов  от цены государственного контракта.

43. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

44. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 6 настоящего государственного контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от цены государственного контракта. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

45. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

46. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

47. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным контрактом, не может превышать цены государственного контракта.

48. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении государственного контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

49. В случае расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

#### XII. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

52. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

54. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XIV. Срок действия государственного контракта

55. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

XV. Заключительные положения

56. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.

57. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

58. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

59. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

60. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

61. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

62. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

63. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение №1);

- ведомость исполнения ОКР (Приложение №2);

- протокол согласования цены государственного контракта (Приложение №3).

XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 ИНН 7705596339 КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет: 03951000200 Банк: ОПЕРУ–1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 заказчик: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. | исполнитель: Полное наименование предприятия Адрес места нахождения: _____________________________ _____________________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с _______________________ БИК _____________________ исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка промышленной технологии моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования», шифр «Пласт»

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАДАЧИ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Конструктивные требования.

3.2 Состав изделия

3.3 Требования назначения

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6 Требования надежности

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.9 Требования транспортабельности.

3.10 Требования безопасности.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

3.12 Требования защиты от ИТР

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

3.14. Требования технологичности.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности, характера и формулируют так, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.4 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЗДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ОКР

15.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

15.2. Исполнитель - __________________________________________________________

(Наименование организации)

15.3. Соисполнители - ________________________________________________,

(Наименование организаций)

в т.ч. в части  работ, выполняемых по настоящему контракту:

15.3.1....

15.3.2....

Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.

Примечание: порядок построения, содержания, оформления, изложения, согласования и утверждения ТЗ на ОКР устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201.

| Заместитель начальника отдела ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. | Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКР

«Разработка промышленной технологии моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования», шифр «Пласт»

| Номер этапа | Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии моделирования и макетирования распределенной инерциальной системы для реализации на ее основе разведывательно-информационных, управляющих и прицельных комплексов воздушного, морского и наземного базирования», шифр «Пласт»

1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2. Исполнитель – _______________________________________________________

3. Согласованная Сторонами цена государственного контракта на выполнение  работ, предусмотренных ведомостью исполнения ОКР составляет: ________________ (______________________________) рублей, НДС не облагается,

(здесь и далее – цифрами и прописью)

в том числе:

на 2014 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (с даты заключения государственного контракта – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2015 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2016 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – через ___ дней с даты заключения государственного  контракта) – 	________________ (______________________________) рублей.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

Лот № 12

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _______

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка промышленной технологии создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники радиоэлектронной борьбы на этапах ее разработки, производства и эксплуатации», шифр «Редут»

г. Москва	"__" ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________ от «__»_________20__ г. № ___, с одной стороны, и ________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________________ от «__»__________20__ г № ______________________ заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

1. Исполнитель  обязуется  выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу «Разработка промышленной технологии создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники радиоэлектронной борьбы на этапах ее разработки, производства и эксплуатации», шифр «Редут» (далее именуется – ОКР), а Заказчик, обязуется принять ее и оплатить. Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы № 1.

II. Условия выполнения ОКР

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее именуется – ТЗ) (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР (Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

3. Разработанная, согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ РВ 15.203 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объеме согласно требованиям ТЗ и должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указан в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции  заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного  контракта;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. Заказчик вправе:

а) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим государственным контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен государственный контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом;

б) в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в) анализировать фактические затраты на выполнение ОКР по первичным и иным документам Исполнителя и соисполнителей по настоящему государственному контракту;

г) требовать возмещения в соответствии с пунктом 41 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д) направлять уполномоченного представителя для участия в испытаниях опытных и серийных образцов, материалов и комплектующих изделий, созданных в рамках настоящего государственного контракта;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги  с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренные ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) обеспечить качество работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), условиями настоящего государственного контракта;

б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять сведения о фактических затратах, понесенных им в ходе выполнения настоящего государственного контракта в случае приостановления или прекращения ОКР;

г) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет затрат (материальных, трудовых и т.д.), понесенных им при выполнении настоящего государственного контракта, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47;

д) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011;

ж) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности с обоснованием порядка его использования и предложением по форме его правовой охраны, содержащими краткое описание и авторов полученного результата, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

з) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) на имя надлежащего правообладателя с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);

и) приостановить работу по настоящему государственному  контракту  в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;

к) обеспечить условия, необходимые для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего государственного контракта;

л) представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

м) в случае создания в рамках настоящего государственного контракта охраноспособного результата интеллектуальной деятельности выплатить автору (авторам) такого результата поощрительное вознаграждение на условиях договора, заключенного между Исполнителем и автором (авторами);

н) в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего государственного контракта перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, предоставить Заказчику в течение 10 банковских дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, что предоставлялось до заключения настоящего государственного контракта;

о) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;

в) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

г) осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований, перечисленных в соответствии с разделом VI настоящего государственного контракта;

д) осуществлять контроль качества работ, выполняемых по настоящему государственному контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

е) в случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения ОКР вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить понесенные Исполнителем затраты;

ж) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего государственного контракта при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю при необходимости обеспечение, предоставленное им;

з) в случае, принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Начало выполнения ОКР – с даты заключения настоящего государственного контракта.

Окончание выполнения ОКР – через ___ дней с даты заключения настоящего государственного контракта.

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР)  Заказчик  вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

10. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

#### V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

11. Обязательные требования, формы и правила оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов, обеспечивающих пригодность и готовность оборонной продукции (работ, услуг) к эффективному применению (использованию) в соответствии с назначением в той мере, в которой это необходимо для нужд обороны страны и безопасности государства, определены в ТЗ.

12. За 20 дней до окончания ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в четырех экземплярах.

К акту сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) прилагаются отчет о выполнении ОКР, иные результаты ОКР, протокол заседания научно-технического совета Исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе, а также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) и отчетных документов, указанных в п. 12 настоящего государственного контракта, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты подписания направляется Заказчиком Исполнителю.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного  контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

15. По окончании выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель проводит инвентаризацию всех материальных ценностей, приобретенных в ходе выполнения работ, при наличии таковых. Материальные ценности (кроме расходных материалов), приобретенные Исполнителем и соисполнителями при выполнении настоящего государственного контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью Заказчика.

Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты и материальные ценности подлежат отражению в отчетной документации.

Вместе с актом сдачи-приемки ОКР Исполнитель представляет Заказчику акт инвентаризации созданных при выполнении настоящего государственного контракта материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и его соисполнителей и свои предложения по их дальнейшему использованию.

Материальные ценности, приобретенные (созданные) при выполнении ОКР и пришедшие в негодность к моменту сдачи работы в целом, утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Возмещение затрат на утилизацию осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта. Полученные от утилизации средства перечисляются в доход федерального бюджета в установленном порядке с предоставлением Заказчику копий соответствующих документов.

Решение о дальнейшем использовании материальных ценностей принимается Заказчиком в течение 60 дней. До принятия Заказчиком этого решения Исполнитель принимает материальные ценности на ответственное хранение в соответствии с действующим законодательством. Хранение осуществляется без оплаты.

VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов

16. Цена настоящего государственного контракта составляет ______________________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)

НДС не облагается в т.ч.:

на 2014 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2015 год – _______________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)

на 2016 год – _______________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

17. Цена этапов работ установлена в протоколе согласования цены государственного контракта (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

18. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 5 настоящего государственного  контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема работ.

19. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) - 020, раздел - 04, подраздел - 11, целевая статья расходов – 16Ш9999, вид расходов - 241,  операции сектора государственного управления - 226.

20. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 % цены этапа.

Выплата аванса осуществляется в следующем порядке:

по первому этапу работ авансовый платеж выплачивается в течение 20  дней с даты заключения настоящего государственного контракта;

по последующим этапам работ авансовый платеж выплачивается в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи приемки выполненных работ по предыдущему этапу при наличии лимитов бюджетных обязательств по настоящему государственному контракту на соответствующий год или не позднее 30 дней с даты доведения таких лимитов.

21. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за выполненные по этапу работы производятся не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР.

22. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановления или прекращения выполнения ОКР (этапа ОКР) осуществляется Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками этих затрат. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

#### VII. Права на результаты ОКР

24. Права на результаты ОКР, созданные при выполнении настоящего государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения результатами работ, принадлежит Заказчику.

Под правами на результаты ОКР понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты ОКР.

25. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов ОКР включены в цену настоящего государственного контракта.

Правовая охрана результатов ОКР осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов ОКР, разрешаются по соглашению Сторон.

26. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам государственного контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.

27. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.

28. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау)) по формам  учетных документов, приведенным в приложении к приказу Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178, заполняемым с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. №174/179.

29. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами  приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение  для передачи Российской Федерации.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 16 настоящего государственного контракта.

30. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Заказчика, действующего от имени Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

VIII. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

31. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения:

– выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», «Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 1233, и иных нормативно-правовых актов в данной области;

– стороны в соответствии с техническим заданием на ОКР обязуются обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, полученных Сторонами до начала работ, процессе их выполнения, а также по их завершении;

– сторона, передающая такие сведения, имеет право установить дополнительные ограничения и условия работы с ними (доступ к материалам, хранение, обращение, снятие копий, производство фото- и киноработ, требования к доставке документов нарочными и по линиям связи и другие вопросы);

– заказчик в установленном порядке и в согласованные сроки имеет право контроля эффективности защиты сведений, составляющих государственную тайну, переданных Исполнителю;

– в целях выявления и своевременного закрытия возможных каналов утечки сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан незамедлительно информировать в письменном виде Заказчика работ об изменении юридического статуса своей организации, о передаче в залог (продаже) части акций иностранным гражданам (организациям), о необходимости привлечения к работам иностранных граждан (организаций).

32. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся содержащиеся в отчетной документации результаты ОКР, охраноспособные технические решения, ноу-хау.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации

33. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной распиской Исполнителя и осуществляется в соответствии с пунктом 15 настоящего государственного контракта.

34. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя  Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и  Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.

35. Исполнитель осуществляет отправку опытного образца (партии) изделия автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом. Расходы, связанные с отправкой указанной образца (партии) включены в цену настоящего государственного контракта.

36. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.

37. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.

38. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.

X. Особые условия

39. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему контракту внебюджетные средства в размере 91 894 000,00 (Девяносто один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей, с учётом НДС, в т.ч.:

в 2014 году – 15 612 000,00 (Пятнадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч) рублей;

в 2015 году – 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей;

в 2016 году – 31 282 000,00 (Тридцать один миллион двести восемьдесят две тысячи) рублей.

Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, подлежат согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

XI. Ответственность Сторон

40. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного контракта.

41. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

42. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств)  по государственному контракту Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10 процентов  от цены государственного контракта.

43. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены государственного контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

44. В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 6 настоящего государственного контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 процентов от цены государственного контракта. Указанная неустойка является штрафной санкцией.

45. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

46. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

47. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным контрактом, не может превышать цены государственного контракта.

48. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении государственного контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.

49. В случае расторжения государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

#### XII. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

52. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

53. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

54. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

XIV. Срок действия государственного контракта

55. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

XV. Заключительные положения

56. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.

57. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

58. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

59. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

60. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

61. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

62. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

63. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (Приложение №1);

- ведомость исполнения ОКР (Приложение №2);

- протокол согласования цены государственного контракта (Приложение №3).

XVII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Адрес места нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 ИНН 7705596339 КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Лицевой счет: 03951000200 Банк: ОПЕРУ–1 Банка России р/с 40105810700000001901 БИК 044501002 заказчик: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. | исполнитель: Полное наименование предприятия Адрес места нахождения: _____________________________ _____________________________ ИНН ___________________ КПП ___________________ Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с _______________________ БИК _____________________ исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР «Разработка промышленной технологии создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники радиоэлектронной борьбы на этапах ее разработки, производства и эксплуатации», шифр «Редут»

1 НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАДАЧИ РАБОТЫ И НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Конструктивные требования.

3.2 Состав изделия

3.3 Требования назначения

3.4 Требования радиоэлектронной защиты

3.5 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

3.6 Требования надежности

3.7 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

3.8 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

3.9 Требования транспортабельности.

3.10 Требования безопасности.

3.11 Требования обеспечения режима секретности

3.12 Требования защиты от ИТР

3.13 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

3.14. Требования технологичности.

При необходимости изложения специфических требований допускается вводить и другие подразделы.

Требования в каждом подразделе располагают в зависимости от степени их важности, характера и формулируют так, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования.

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Требования к нормативно-техническому обеспечению

5.2 Требования к метрологическому обеспечению.

5.3 Требования к диагностическому обеспечению

5.4 Требования по математическому, программному и информационному обеспечению.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

8 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

11 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

12 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результат (Что представляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

13 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ОКР (ЭТАПОВ ОКР)

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЗДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ ОКР

15.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

15.2. Исполнитель - __________________________________________________________

(Наименование организации)

15.3. Соисполнители - ________________________________________________,

(Наименование организаций)

в т.ч. в части  работ, выполняемых по настоящему контракту:

15.3.1....

15.3.2....

Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.

Примечание: порядок построения, содержания, оформления, изложения, согласования и утверждения ТЗ на ОКР устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201.

| Заместитель начальника отдела ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. | Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОКР

«Разработка промышленной технологии создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники радиоэлектронной борьбы на этапах ее разработки, производства и эксплуатации», шифр «Редут»

| Номер этапа | Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения | Цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. Главный конструктор ОКР ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к государственному контракту

от «____» ___________ 201_ г.

№ _________________________

#### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение ОКР «Разработка промышленной технологии создания автоматизированного унифицированного комплекса контроля и диагностики модулей вторичного электропитания, электрических соединений техники радиоэлектронной борьбы на этапах ее разработки, производства и эксплуатации», шифр «Редут»

1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

2. Исполнитель – _______________________________________________________

3. Согласованная Сторонами цена государственного контракта на выполнение  работ, предусмотренных ведомостью исполнения ОКР составляет: ________________ (______________________________) рублей, НДС не облагается,

(здесь и далее – цифрами и прописью)

в том числе:

на 2014 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (с даты заключения государственного контракта – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2015 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей;

на 2016 год – ________________ (______________________________) рублей, в том числе по этапам:

_ этап (________ 201_ г. – ________ 201_ г.) –

________________ (______________________________) рублей,

_ этап (________ 201_ г. – через ___ дней с даты заключения государственного  контракта) – 	________________ (______________________________) рублей.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

# Footnotes

Сроки выполнения этапов ОКР уточняются при заключении государственного контракта в соответствии с предложениями победителя конкурса.

Сроки выполнения этапов ОКР уточняются при заключении государственного контракта в соответствии с предложениями победителя конкурса.

Сроки выполнения этапов ОКР уточняются при заключении государственного контракта в соответствии с предложениями победителя конкурса.

Сроки выполнения этапов ОКР уточняются при заключении государственного контракта в соответствии с предложениями победителя конкурса.

Сроки выполнения этапов ОКР уточняются при заключении государственного контракта в соответствии с предложениями победителя конкурса.

Сроки выполнения этапов ОКР уточняются при заключении государственного контракта в соответствии с предложениями победителя конкурса.

Сроки выполнения этапов ОКР уточняются при заключении государственного контракта в соответствии с предложениями победителя конкурса.

Сроки выполнения этапов ОКР уточняются при заключении государственного контракта в соответствии с предложениями победителя конкурса.

Сроки выполнения этапов ОКР уточняются при заключении государственного контракта в соответствии с предложениями победителя конкурса.

Сроки выполнения этапов ОКР уточняются при заключении государственного контракта в соответствии с предложениями победителя конкурса.

Сроки выполнения этапов ОКР уточняются при заключении государственного контракта в соответствии с предложениями победителя конкурса.

Сроки выполнения этапов ОКР уточняются при заключении государственного контракта в соответствии с предложениями победителя конкурса.

- данный пункт заполняется и информация предоставляется по усмотрению участника размещения заказа.

- данный пункт заполняется и информация предоставляется по усмотрению участника размещения заказа

- данный пункт заполняется и информация предоставляется по усмотрению участника размещения заказа

*В графе 3 указывается вид охранного документа, удостоверяющего права на результаты научно-технической деятельности в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Рекомендуется использовать в данном случае приложение 1 «Примерный перечень документов» к методическим рекомендациям по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности, утвержденным Мингосимуществом России, Минпромнауки России и Минюстом России 22 мая 2002 года № 1272р/Р-8/149.

** В графе 4 по разделу I указываются федеральные органы исполнительной власти, которые в соответствии с действующим законодательством, имеют право выступать от имени Российской Федерации как правообладателя РНТД, созданных за счет средств федерального бюджета.

*** В графе 4 по разделу III указываются государственные (ФГУП, ФГУ и т.д.) и/или негосударственные (ОАО, ЗАО и т.д.) организации и физические лица, которые являются правообладателями РНТД, предлагаемых к использованию при выполнении работы.

При определении сроков выполнения этапов работ участнику размещения заказа необходимо учитывать, что авансирование работ каждого этапа осуществляется только в год завершения данного этапа.

Указывается название протокола заседания конкурсной комиссии (рассмотрения либо оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

Указывается название протокола заседания конкурсной комиссии (рассмотрения либо оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

Указывается название протокола заседания конкурсной комиссии (рассмотрения либо оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

Указывается название протокола заседания конкурсной комиссии (рассмотрения либо оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

Указывается название протокола заседания конкурсной комиссии (рассмотрения либо оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

Указывается название протокола заседания конкурсной комиссии (рассмотрения либо оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

Указывается название протокола заседания конкурсной комиссии (рассмотрения либо оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

Указывается название протокола заседания конкурсной комиссии (рассмотрения либо оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

Указывается название протокола заседания конкурсной комиссии (рассмотрения либо оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

Указывается название протокола заседания конкурсной комиссии (рассмотрения либо оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

Указывается название протокола заседания конкурсной комиссии (рассмотрения либо оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).

Указывается название протокола заседания конкурсной комиссии (рассмотрения либо оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе).